č.

M a t e r i á l

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 18.9.2007

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – odbor rozvoje a investic

Národní dům

Předkládá:	              Rada města Prostějova

Miroslav Pišťák, místostarosta

Návrh usnesení:

#### Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s ch v a l u j e  rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3322 | 6121 |  |  | 42000000 | 1 800 000 |
| Národní dům |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  |  |  | 1 800 000 |
| FRR |

Důvodová zpráva:

V současné době se dokončují práce na rekonstrukci objektu Národního domu.

Součástí těchto prací byla rekonstrukce restaurace, vývařovny, zázemí personálu a rozvodů sítí.

V rámci programu regenerace došlo v návaznosti na výše uvedené akce k restaurování jednotlivých uměleckých děl v restauraci a přiléhajících prostorách - Grácie, obložení, stropy, dveře, svítidla.

V průběhu prací bylo nutno operativně posuzovat jednotlivé návaznosti při koordinaci 25-ti jednotlivých akcí           a dodavatelů, přičemž byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci (prostupy, skladby podlah, sítě, stav nosných konstrukcí).  Na základě těchto zjištění byly předloženy podklady pro vícepráce nad rámec předpokládaných prací.

Nad rámec původně uvažovaných prací je třeba zadat úpravy venkovních ploch oken a dveří, restaurování dveří, renovace vlysů a stropů. Osoba odpovědná za technický dozor připravila detailní výčet jednotlivých akcí, který je podkladem pro zpracování tohoto rozpočtového opatření.

Rada města Prostějova dne 28.8.2007 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7692 schválit  výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP  dne 11.9.2007.

Prostějov     	30.8.2007

Zpracovala: 	Drahomíra Zhánělová

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic