| Kapitola 60 – Výstavba |
| --- |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 45.229,20 | 46.251,34 | 102,26 | Nekonsolidované příjmy |
| 45.229,20 | 46.251,34 | 102,26 | Konsolidované příjmy |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období |
| Plnění v oblasti příjmů bylo podstatnou měrou ovlivněno výší poskytnutých státních dotací, které byly beze zbytku využity k realizaci investičních akcí. Plnění v položce pronájmu a prodeje hmotného majetku v řádu tisíce korun bylo závislé na aktuální situaci (nebylo realizováno). Vyšší plnění v oblasti příjmů je způsobeno dobropisy při realizaci akcí uskutečňovanými ze zákona jiným investorem. |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organi- zace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skuteč- nost v tis. Kč | Komentář |
| 6171 | 2133 |  |  | 5,00 | 0,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí V roce 2006 nebyl kapitolou realizován žádný pronájem movité věci. |
| 6171 | 2310 |  |  | 5,00 | 0,00 | Příjmy z prodeje krátkodob. a DDM V roce 2006 nebyl kapitolou realizován žádný odprodej majetku dané kategorie. |
| 6171 | 3129 |  |  | 0,00 | 1.032,14 | Ostatní investiční příjmy Dobropisy E.ON (vyúčtování z roku 2005). |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 330.698,43 | 289.732,88 | 87,61 | Nekonsolidované výdaje |
| 330.698,43 | 289.732,88 | 87,61 | Konsolidované výdaje |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období |
| Plnění rozpočtu v oblasti výdajů bylo nižší než předpoklad ve vztahu k upravenému rozpočtu kapitoly.Tato okolnost byla způsobena extrémním nárůstem upraveného rozpočtu oproti schválenému. Šlo o akce nově zařazované v průběhu roku a velké množství dotací uvolněných v závěru roku 2006. V roce 2006 byly realizovány akce v objemu o cca 70 mil. Kč vyšším než ve vztahu k původně schválenému rozpočtu kapitoly. |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organi- zace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skuteč- nost v tis. Kč | Komentář |
| 3122 | 5171 |  |  | 148,00 | 25,42 | Opravy a udržování Střední odborné školy; částka byla určitou rezervou na obtížně předvídatelné opravy. |
| 3322 | 5171 |  |  | 600,00 | 379,94 | Opravy a udržování Opravy památek; při realizaci připravených a odsouhlasených akcí (PÚ) došlo k úspoře financí. |
| 3326 | 5171 |  |  | 400,00 | 178,66 | Opravy a udržování Opravy nepamátek; z důvodu návaznosti na jiné incest. akce dojde v některých případech k dokončení až v roce 2007. |
| 3113 | 6121 | 336 |  | 3.900,00 | 2.590,44 | Budovy, haly a stavby ZŠ Kolárova fasáda; zhotovitel nedodržel termín a nedokázal realizovat dílo v plném rozsahu; byl penalizován 150 tis. Kč a rozsah díla byl omezen. |
| 3113 | 6121,6313 | 338 |  | 6.170,00 | 2.322,63 | Budovy, haly a stavby I dotace nefin. podnik. subjekt. – práv. osobám ZŠ Melantrichova tělocvična; vzhledem k úvahám o jiném technickém řešení došlo k výběrovému řízení až v závěru roku. |
|  |  | 3005 |  | 150,00 | 85,15 | Sklad Peckova Došlo k úsporám nákladů energií (příznivé klimatické podmínky). |
|  |  | 7076 |  | 74,23 | 0,00 | Rezerva na havarijní situace Rezerva je na základě usnesení orgánů města rozpouštěna do výdajů kapitoly; nedochází k její čerpání na položce 5901; zůstatek prostředků, které nebylo třeba užít. |
|  |  | 9034 |  | 240,00 | 110,76 | Spec. MŠ Mozartova Vzhledem k očekávanému převodu do majetku KÚ vynaložena jen poměrná část. |
|  |  | 600300 |  | 5.000,00 | 1.850,16 | IS Vrahovice, Armádního sboru Realizována pouze objízdná trasa s tím, že akce bude realizována ve II.Q.2007 z důvodu minimálního vlivu na občany. |
|  |  | 600405 |  | 38.120,00 | 35.532,82 | Průmyslová zóna, sektor „G“ Vzhledem k nedodělkům na díle nebránícím užívání díla nebyla uvolněna konečná faktura. |
|  |  | 600406 |  | 2.000,00 | 871,03 | Rejskova, CS a chodník Akce pozastavena rozhodnutím porady VM z důvodu návaznosti na rekonstrukci plynovodních přípojek. |
|  |  | 600605 |  | 8.000,00 | 660,07 | Okružní křižovatka Anglická Akce bude realizována v I. pololetí r. 2007 z důvodu zkrácení lhůty výstavby a realizace v optimálních klimatických podmínkách. |
|  |  | 600806 |  | 18.991,00 | 14.142,60 | 47 b.j. DPS K nižšímu užití vlastních prostředků došlo zvýšením státní dotace v roce 2006. |
|  |  | 601006 |  | 500,00 | 135,30 | Smetanovy sady Realizován pouze průchod v oplocení; nutno přehodnotit další postup vzhledem ke stanovisku org. pam. péče. |
|  |  | 601206 |  | 1.188,00 | 413,16 | Chodník Krasická Nevyřešeny majetkoprávní vztahy. |
|  |  | 601304 |  | 500,00 | 140,00 | Vnější okruh Brněnská - Plumlovská Pouze PD pro ÚŘ; chybí některá kladná stanoviska dotčených orgánů. |
|  |  | 601503 |  | 10.000,00 | 6.920,69 | Wolkerova, parkoviště Ve vztahu k očekávaným stavebním úpravám křižovatky Wolkerova - Tylova byla realizována pouze část díla. |
|  |  | 602005 |  | 2.000,00 | 1.536,01 | Parkoviště Moravská Došlo k úspoře oproti předpokladu. |
|  |  | 602106 |  | 30,00 | 9,80 | Dětské hřiště Krasice PD dokončena. |
|  |  | 602306 |  | 2.200,00 | 1.432,57 | Ochranné ostrůvky Dotace KÚ. |
|  |  | 602506 |  | 250,00 | 100,98 | PD parkoviště u městského hřbitova Z časových důvodů připravena pouze PD pro ÚŘ. |
|  |  | 603204 |  | 5 000,00 | 1.377,20 | Velodrom Dle harmonogramu prací vítězné firmy bude postupováno v lepších klimatických podmínkách v roce 2007. |