č.

M a t e r i á l

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 26.6.2007

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – odbor rozvoje a investic

Komunikace Ovesná, Ječná

Předkládá:		Rada města Prostějova

Miroslav Pišťák, místostarosta

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

schvaluje rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 2212 | 6121 |  | 1 | 86000000 | 1 400 000 |
| Komunikace Ovesná, ječná |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 1 400 000 |
| Fond rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Při realizaci investiční akce : „ Rekonstrukce ulic Ovesná, Ječná v Prostějově “, došlo k nepředpokládaným

vícepracem, které vyvolávají potřebu rozšíření díla a navýšení ceny díla v rozsahu cca 1400 tis. Kč.

Vícepráce, které hlavním způsobem ovlivňují stavbu v ulicích  Ječná, Ovesná, Čechovická a v území mezi ulicemi Ječná  a Ovesná je možno rozdělit do několika částí:

- stávající dešťová kanalizace v ulici Čechovická – stávající nefunkční kanalizace byla v průběhu projekční

přípravy monitorována pouze z patrných a přístupných šachet kamerovou sondou. Některé souvislosti,

především ve vztahu k niveletám vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek nemohly být zjištěny.

-  v území mezi ulicemi Ječná a Ovesná je možné odkanalizování pouze technicky komplikovaným způsobem,

který nelze realizovat následně po dokončení komunikace v ulici Ječná. Vlivem nivelety území a polohy

stávající splaškové i dešťové kanalizace je třeba, vybudovat společnou kanalizaci, která je zaústěna do

stávající splaškové kanalizace.

-  v ulici Ječná bylo z technologických důvodů vhodné prodloužit vodovodní potrubí DN 80 o cca 100 m.

(aby  v  následujících letech nedocházelo k zásahům do komunikace).

-   celá akce musela být realizována tak, že výkopy pro  jednotlivé sítě byly prováděny z výškové úrovně

stávajícího stavu s okamžitými zpětnými zásypy a to z důvodu přístupnosti velmi  prostorově sevřeného

území. ( PD a její výkaz výměr je zpracována pro běžný postup kdy je proveden výkopek do hloubky

cca 500 mm pro budoucí komunikaci a na jeho dně jsou prováděny výkopy rýh pro sítě)

V případě, že nebude možno uvolnit prostředky potřebné na tyto práce, bude nutno omezit rozsah díla

při provádění a nebudou provedeny živičné povrchy v části ulice Ječná a mezi ulicemi Ječná a Ovesná.

Rada města Prostějova dne 22.5.2007 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7432 schválit  výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP  dne 18.6.2007.

Prostějov 	7.6.2007

Zpracovala: 	Drahomíra Zhánělová

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic