MATERIÁL									číslo:

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova konané dne 26. 6. 2007

Název materiálu: 	Schválení změny části usnesení Zastupitelstva města Prostějova

č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 a schválení prodeje pozemků p.č. 310/3, p.č. 310/19 a p.č. 310/2, vše v k.ú. Kralice na Hané

Předkládá:		Rada města Prostějova

Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta města

Návrh usnesení:

# Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se závazku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do tří let po uzavření kupní smlouvy tak, že do tří let po podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě (v případě že  povolení nebudou v uvedeném termínu vydána, bude lhůta pro jejich vydání   přiměřeně prodloužena),  a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu na převáděných nemovitostech dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudační souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

- prodej pozemku p.č. 310/3 – orná půda  o výměře 935 m2, p.č. 310/19 – ostatní plocha o výměře 361 m2 a p.č. 310/2 – ostatní plocha  o výměře 640  m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ: 00546542, za následujících podmínek:

a)   kupní  cena  bude  stanovena  ve  výši  dle  znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,-

Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným

pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

- v kupní smlouvě bude sjednána podmínka, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy

bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě (v případě že  povolení nebudou v uvedeném termínu vydána, bude lhůta pro jejich vydání   přiměřeně prodloužena), a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu na převáděných nemovitostech dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

d)  náklady  na  zpracování  znaleckého  posudku  a  správní  poplatek  spojený  s podáním

návrhu na povolení vkladu  práv  do katastru  nemovitostí uhradí společnost Železárny-

Annahütte, spol. s r.o.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Prostějova dne 24. 4. 2007 usnesením č. 17080 schválilo prodej pozemku p.č. 310/18 – orná půda o výměře 49 591 m2 a pozemku p.č. 310/6 – orná půda o výměře 20 364 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané a pozemků p.č. 8266 – orná půda o výměře  1 652 m2, p.č. 8268/2 – orná půda o výměře 4622 m2, p.č. 8265 – orná půda o výměře 2149 m2, p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře 842 m2 a p.č. 7428/45 – orná půda o výměře 1194 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ : 00546542, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

- v kupní smlouvě se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

Uvedeným usnesením byl schválen prodej pozemků města Prostějova v sektoru A průmyslové zóny společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., za účelem výstavby výrobního areálu.

Na základě tohoto usnesení zpracoval odbor správy majetku města návrh kupní smlouvy a zaslal ji společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., k odsouhlasení. Následně se ve věci připravené kupní smlouvy uskutečnilo jednání se zástupci společnosti, při kterém požadovali provést několik úprav v této smlouvě. Jedna z těchto úprav ale není v souladu s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva města Prostějova a v případě jejího zapracování do kupní smlouvy by muselo dojít ke schválení změny části usnesení. Jedná se o závazek společnosti provést výstavbu výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy. Tato podmínka je zcela standardní a je obsažena ve všech předchozích kupních smlouvách na prodej pozemků v průmyslové zóně. Zástupci společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., akceptují uvedenou dobu tří let, ale nesouhlasí se započetím této lhůty dnem uzavření kupní smlouvy. Dle jejich vyjádření bude nový areál na rozdíl od většiny ostatních areálů v průmyslové zóně areálem výrobním, pro jehož realizaci je jednou z klíčových podmínek napojení na inženýrské sítě o dostatečné dimenzi a v tomto případě i napojení na železniční vlečku. Jednání se správci inženýrských sítí, vlastníky vlečky a Drážním úřadem mohou být časově náročná a společnost nemá zájem oddalovat uzavření kupní smlouvy. Současně ale musí zajistit podmínky nutné k zahájení realizace výrobního areálu a požaduje proto provést změnu v kupní smlouvě. Na základě vzneseného požadavku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., je v usnesení tohoto materiálu navrženo schválit změnu výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Prostějova v části týkající se lhůty ukončení výstavby výrobního areálu  tak, že do tří let po podpisu kupní smlouvy bude vydáno stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu.

Při jednání dále společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., požádala o odkoupení dalších třech menších pozemků města Prostějova, a to p.č. 310/3, p.č. 310/2 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané. Tyto pozemky jsou využity jako součásti zeleného pásu podél železniční vlečky. Společnost odkoupení těchto pozemků původně nepožadovala, ale dle současného návrhu výstavby výrobního areálu budou tyto pozemky dotčeny realizací napojení na železniční vlečku. Z toho důvodu je v usnesení tohoto materiálu navrženo schválit prodej uvedených pozemků, a to za stejných podmínek, za kterých byl schválen prodej předchozích pozemků.

Rada města Prostějova dne 5. 6. 2007 usnesením č. 7511 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se závazku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do tří let po uzavření kupní smlouvy tak, že do tří let po podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudační souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějov smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit, a

vyhlásila záměr prodeje pozemku p.č. 310/3 – orná půda  o výměře 935 m2, p.č. 310/19 – ostatní plocha o výměře 361 m2 a p.č. 310/2 – ostatní plocha  o výměře 640  m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ: 00546542, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,

- v kupní smlouvě bude sjednána podmínka, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějov smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Městského úřadu v Prostějově a způsobem umožňujícím dálkový přístup po zákonem stanovenou dobu. V této době se k záměru nikdo nepřihlásil.

Odbor správy majetku města – na základě požadavku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., doporučuje schválit změnu předmětné části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.  17080 ze dne 24. 4. 2007 a schválit prodej pozemků p.č. 310/3, p.č. 310/2 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané.

Žadatel není dle údajů programu GINIS přístupných odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově dlužník města Prostějova.

Přílohy: situační mapa

V Prostějově: 15. 6. 2007

Osoba odpovědná za zpracování materiálu : Ing. Miroslav Grepl,

vedoucí odboru správy majetku města

Zpracoval: Lukáš Skládal,

odborný referent oddělení nakládání s majetkem města odboru SMM