| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 30. 10. 2007 |
| Název materiálu: | Ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějov“ |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Ing. Jan Tesař, starosta města |
| Návrh usnesení: |
| Zastupitelstvo města Prostějova po projednání |
| s c h v a l u j e |
| ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějov“. |

Důvodová zpráva:

Pořízení dokumentu „Regulační plán centra města Prostějov“, dále jen RP, bylo schváleno dne 19. 4. 2001 usnesením č. 11042 na 14. řádném zasedání Zastupitelstva  města Prostějova. Ve výběrovém řízení uspěla projektová organizace CAD Projekt Plus s. r. o., která v roce 2001 provedla podle smlouvy první fázi pořizovaného dokumentu – průzkumy a rozbory.

RP zahrnuje území o ploše 58 ha, vymezené vnitřním městským dopravním okruhem včetně ploch pozemků přiléhajících k vnitřnímu okruhu. Území je dále rozšířeno o plochy vymezené ulicemi Mlýnská, Vodní, Na hrázi a ulicí  Žeranovská.

Zadání RP bylo dokončeno v dubnu roku 2002, bylo řádně projednáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb. a schváleno Zastupitelstvem města Prostějova usnesením č. 12119 ze 22. řádného zasedání dne 20. 6. 2002.

Schválené zadání bylo předáno projekční organizaci jako výchozí podklad pro vypracování konceptu řešení RP. Hotový koncept řešení byl předán v listopadu 2002 odboru koncepce a rozvoje MěÚ v Prostějově. Po převzetí díla byla shledána řada závad, po opravách a doplnění byl koncept řešení RP řádně projednán v intencích tehdy platného stavebního zákona. Veřejné projednání proběhlo v březnu roku 2003 a na základě připomínek bylo do konce roku 2003 vypracováno souborné stanovisko. Toto však už nebylo dohodnuto s dotčenými orgány státní správy a pořizování RP bylo pozastaveno. V průběhu veřejných projednávání a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy vyplynula totiž řada problémů vzhledem k velikosti řešeného území a vyvstal reálný předpoklad, že po schválení takto postaveného RP dojde k okamžitému pořizování jeho změn.

Regulační plán podle dříve platného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. představoval nástroj územního plánování navazující na historické funkce územního plánování při regulaci výstavby obcí a měst, rozvržení jednotlivých pozemků, stanovení jejich funkčního využití s velmi přísnými regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání, řešení přístupu ke stavbám a napojení na technickou infrastrukturu.

Dopracování  RP v zamýšlené podobě by nesplňovalo podmínky nového zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon). Ve srovnání s dříve platnou právní úpravou dochází k zásadní koncepční změně. Nová právní úprava stanovila (§ 61 odst.2), že regulační plán nahrazuje v řešené ploše a ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, tj. rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Lze jím tedy nahradit územní rozhodnutí pro vymezení a využití pozemků staveb veřejné infrastruktury, včetně pozemků veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.

Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví nový prováděcí právní předpis vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, liší se zásadně od obsahu regulačního plánu pořizovaného podle dřívějšího stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Dopracování RP do podoby dle současně platné legislativy by přineslo další zbytečně vynaložené finanční prostředky.

Cena a platby dle Smlouvy o dílo na zhotovení RP

Celková cena  včetně DPH za zpracování RP                                   1. 687. 980,-  Kč

Dosud zaplaceno

záloha  ( 10% z ceny díla)                                                                160. 760,-  Kč

průzkumy a rozbory                                                                          600. 000,-  Kč

koncept  řešení                                                                                  607. 992,-  Kč

-----------------------------

celkem zaplaceno                                                                          1. 368. 752,-  Kč

Materiál o ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějov“ byl předložen na poradě vedení Městského úřadu v Prostějově, konané dne 21. 5. 2007 a vedení MěÚ schválilo ukončení pořizování tohoto dokumentu. Materiál zabývající se stejnou problematikou byl předložen na schůzi Rady města Prostějova, která proběhla 1. 10. 2007, na níž Rada města Prostějova doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit ukončení pořizování této územně plánovací dokumentace.

Dne 28. 5. 2007 proběhlo na oddělení územního plánování SÚ Prostějov jednání s Ing. arch. Ladislavem Langerem, jednatelem společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., která je zpracovatelem územně plánovací dokumentace „Regulační plán centra města Prostějov“. Ing. arch. Langer byl seznámen se záměrem ukončit pořizování jmenovaného dokumentu a se stanoviskem vedení MěÚ k této problematice. Konečné rozhodnutí, které je plně v kompetenci Zastupitelstva města Prostějova, zda pořizování dokumentace RP bude ukončeno, bude společnosti CAD PROJEKT  PLUS, s.r.o.,  následně sděleno a zároveň budou projednány podrobnosti finančního dořešení celé problematiky spojené s ukončením pořizování dokumentu.

Dosud zpracované materiály budou použity jako podklady při tvorbě a zpracování územně analytických podkladů, popř. urbanistických studií a budou vhodnou pomůckou při vypracování průzkumů a rozborů nového územního plánu města Prostějova.

Závěr: Předložený materiál projednala Rada města Prostějova na své schůzi  dne  1.10.2007 a usnesením č. 7746 doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova ukončit pořizování „Regulačního plánu centra města Prostějov“.

| V Prostějově: | 16. října 2007 |
| --- | --- |
| Zpracoval(a): | Ing. Jan Košťál, vedoucí stavebního úřadu Ing. Hana Dostálová, oddělení územního plánování |