| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 22.4.2008 |
| Název materiálu: | Změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (Ing. Jindřich Hlaváč) |
| Předkládá: | Rada města Prostějova |
|  | Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta města |
| Návrh usnesení: |
| Zastupitelstvo města Prostějova po projednání s c h v a l u j e změnu podmínky prodeje objektu č.p. 922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na pozemku p.č. 1506 a pozemků p.č. 1506 a p.č. 1507, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005, a to následovně: kupující bude povinen v termínu do 31.7.2008 dokončit rekonstrukci převáděného objektu č.p. 922 na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s rekonstrukcí objektu, změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005. |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Prostějova dne 21.9.2004 usnesením č. 14219 schválilo prodej objektu bydlení č.p. 922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na pozemku p.č. 1506 a pozemků p.č. 1506 - zastavěná plocha o výměře   403 m2 a p.č. 1507 - zahrada o výměře 611 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- do tří let od podpisu kupní smlouvy bude objekt č.p. 922 na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov zrekonstruován (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí) nebo provedena do dvou let od podpisu kupní smlouvy jeho demolice a do pěti let od podpisu kupní smlouvy vystavěn nový objekt na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov s odsunem stavební čáry (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí); pro případ nesplnění kterékoliv podmínky se stanovuje smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s rekonstrukcí objektu nebo jeho demolicí nebo výstavbou nového objektu a možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem do doby rekonstrukce objektu (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí) nebo do doby výstavby nového objektu (včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí) na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:

- Ing. Jindřich Hlaváč, za nabídnutou kupní cenu ve výši 810.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy,

- Jaromír Baron, každý id. 1/2 nemovitostí, za nabídnutou kupní cenu ve výši 780.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy,

- Michal Bernatík, za nabídnutou kupní cenu ve výši 650.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Na základě výše uvedeného usnesení byla dne 23.3.2005 uzavřena kupní smlouva se zájemcem uvedeným na prvním místě dle schváleného pořadí zájemců.

Na odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově se dne 20.3.2008 obrátil Ing. Jindřich Hlaváč s žádostí o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce předmětného objektu do 31.7.2008. Jako důvody zpoždění dokončení rekonstrukce uvedl žadatel následující skutečnosti:

- po odkrytí stávajících nosných konstrukcí (zdiva, stropů včetně konstrukce krovu) bylo zjištěno, že jsou v havarijním stavu. Byla provedena jejich postupná demolice a postupně byly tyto konstrukce provedeny nové,

- štítové zdi byly staticky zajištěny novými konstrukcemi,

- vysoká pracnost je ovlivněna prováděnými rekonstrukcemi pouze ručně bez možnosti nasazení mechanizace. Vzhledem ke značnému silničnímu provozu na ul. Plumlovská je zásobování stavby materiály prováděno převážně v ranních nebo večerních hodinách,

- v průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že stávající plynovodní přípojka je rovněž v havarijním stavu. Byla zpracována projektová dokumentace přípojky, bylo požádáno o vydání stavebního povolení a přípojka bude provedena nová,

- termín dokončení stavby dle stavebního povolení byl z výše uvedených důvodů na základě žádosti stanoven do 31.7.2008.

Rada města Prostějova dne 1.4.2008 usnesením č. 8291 doporučila schválit změnu podmínky prodeje objektu č.p. 922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na pozemku p.č. 1506 a pozemků p.č. 1506 a p.č. 1507, vše v k.ú. Prostějov, uvedené v čl. VI. kupní smlouvy č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005, a to následovně:

- kupující bude povinen v termínu do 31.7.2008 dokončit rekonstrukci převáděného objektu č.p. 922 na pozemku p.č. 1506 v k.ú. Prostějov včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí; pro případ nesplnění této podmínky bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení,

- změna podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku ke kupní smlouvě č. 2005/16/029 uzavřené dne 23.3.2005.

Odbor SMM nemá námitek ke schválení změny podmínky prodeje předmětných nemovitostí dle návrhu usnesení (tj. o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce předmětného objektu o cca 4 měsíce). V případě, že rekonstrukce předmětného objektu nebude dokončena v náhradním termínu (31.7.2008), bude uplatněna sjednaná smluvní pokuta.

Žadatel není dle údajů programu GINIS přístupných odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově dlužníkem města Prostějova.

V Prostějově dne 3.4.2008

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:		Ing. Miroslav Grepl

vedoucí odboru správy majetku města

Zpracoval:	Vladimír Hofman

odborný referent oddělení nakládání s majetkem města odboru SMM