# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  20. 12. 2011

Název materiálu:	CS Olomoucká – Havlíčkova – Dod. č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta, v.r.

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu

Důvodová zpráva:

#### Zastupitelstvo města Prostějova na své schůzi dne 21. 9. 2010 schválilo realizaci společné investiční akce s investorem SŽDC – „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“ a pověřilo Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího Odboru rozvoje a investic, k jednání

#### o smlouvě o příspěvku na realizaci investiční akce „Přejezdové zabezpečovací zařízení – přejezd pro pěší

#### a cyklisty v km 1,524 trati Prostějov – Chornice“.

Smlouva byla uzavřena dne 8. 12. 2010 a Město Prostějov poukázalo finanční částku 2 000 000 Kč na realizaci předmětné akce SŽDC.

Příjemce příspěvku společnost SŽDC žádá o prodloužení termínu využití příspěvku do roku 2012,

údajně z důvodu změny železničních předpisů v rámci rozhodnutí evropské unie.

Na základě žádosti SŽDC předkládá Odbor rozvoje a investic návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524), který mění článek II., bod 4.

Návrh Dodatku č.1 včetně Žádosti společnosti SŽDC je uveden v přílohách.

Rada města Prostějova dne 22. 11. 2011 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 0923

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku a o určení vzájemných práv a povinností při výstavbě (výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 1,424 a v km 1,500 (1,524) trati Prostějov – Chornice, 1. etapa – přejezd pro pěší a cyklisty v km 1,524) dle předloženého návrhu.

Příloha:		Žádost SŽDC

Dodatek č. 1

Prostějov 	1. 12. 2011

Zpracovala:     	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.