# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 14. 2. 2012

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

„ Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově

v Prostějově“

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, místostarosta, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3632 | 6121 |  |  | 44000000 | 1 330 000 |
| Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 6409 | 5901 |  |  | 707100 | 1 330 000 |
| Rezerva RMP |

Důvodová zpráva:

V rozpočtu města Prostějov na rok 2012 byla schválena investiční akce „ Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově,“.

Ve výběrovém řízení v roce 2011 předložila nejvýhodnější nabídku firma KELTEX spol. s.r.o., se sídlem Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno. Finanční částka je cca 1,550 tis. Kč vč. DPH.

Schválená finanční částka pro letošní rok činí 700 tis. Kč.

Investiční akce měla být zahájena v roce 2011 po 2. 11. – památce zesnulých.

Zhotovitel si v souladu se smlouvou o dílo převzal staveniště a provedl pouze průzkumné práce, které nebyly finančně náročné.

Na základě zjištěných skutečností při průzkumných pracích a dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy, byla dopracována projektová dokumentace a provedeno ocenění nových prací dodavatelskou firmou.

Práce požadované nad rámec rozpočtu činí 480 tis.Kč. vč. DPH.

Celková částka za realizaci celé stavby v roce 2012 je 2,030 tis. Kč vč. DPH.

Rozpočtové opatření pro realizaci celého díla je ve výši 1, 330 tis. Kč.

ORI v roce 2011 měl schválené finanční prostředky ve výši 2,200. tis Kč, které byly vráceny do fondu rezerv a rozvoje v závěru roku.

Rada města Prostějova dne 24. 1. 2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 2084

schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 2. 2. 2012

Příloha:          situace

Prostějov         27. 1. 2012

Zpracovala:     Drahomíra Zhánělová

Za správnost:  Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.