# Sp.Zn.: OSMM 524/2007							2010/50/084

dodatek č. 2 ke

Smlouvě o budoucích smlouvách

mezi

městem Prostějov

a

manthelLan a.s.

ze dne ____________ 2011

dodatek ke SMLOUVě O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách č. 2010/50/184 ze dne 16.07.2010 („Dodatek”) uzavírají:

(1)	město Prostějov se sídlem mám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 002 88 659, DIČ: CZ00288659, jednající Miroslavem Pišťákem, starostou města, a Mgr. Jiřím Pospíšilem, místostarostou města,

(„Město”); a

(2)	manthelLan a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ 779 00, IČ 282 05 618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10064, jednající Richardem Morávkem, předsedou představenstva, a Mgr. Luďkem Schmidtem a Ing. Lukášem Čepelkou, členy představenstva („Investor” a společně s Městem „Strany”).

preambule

(A)	Město a Investor uzavřeli dne 16.07.2010 Smlouvu o budoucích smlouvách č. 2010/50/084 a dne 22.12.2010 dodatek č. 1 k ní („Smlouva“).

(B)	Investor konstatuje, že rozvoj Projektu pokročil a že jeho aktuální stav předpokládá sloučení dříve ve Smlouvě předpokládaných Etap 1, 2 a 4 do jedné Etapy z hlediska architektonického, ekonomického a časového. Strany proto budou nadále postupovat v rámci plnění Smlouvy tak, že aktuální stav Projektu předpokládá jeho realizaci ve dvou Etapách: (1) jedna Etapa sestávající z původních Etap 1, 2 a 4 – obchodní centrum, a (2) druhá etapa sestávající z původní Etapy 3 – bytový dům. Bez ohledu na výše uvedené a proto, že může dojít ještě k dalšímu vývoji Projektu se Strany rozhodly neměnit definice Etap a jednotlivých Projektových nemovitostí tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě.

(C)	Strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

NYNÍ, PROTO, Strany tímto sjednávají následující:

- Definice, výklad

Pojmy používané v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem, ale v něm nedefinované, mají význam určený jim ve Smlouvě.

- Změny Smlouvy

  - Odstavec 1.1 Smlouvy.  V odstavci 1.1 Smlouvy se tímto definice pojmu „Konečný termín“ zcela nahrazuje následujícím zněním:

„„Konečný termín“ je 31.12.2017 s tím, že tento termín bude automaticky prodloužen o lhůtu mezi dnem uzavření této Smlouvy a  dnem, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v bodech (i), (ii) a (iii) odstavce 2.2 Smlouvy;“

  - Odstavec 1.2 Smlouvy.  Na konci odstavce 1.2 Smlouvy se za písmeno (g) tímto doplňuje nové písmeno (h) následujícího znění:

„(h)	Pokud tato smlouva používá pojem „územní rozhodnutí“, je možné takové územní rozhodnutí nahradit dle příslušných ustanovení Stavebního zákona regulačním plánem, pokud takový regulační plán nahrazuje příslušné územní rozhodnutí v plném rozsahu.“

  - Odstavec 2.1 (e) Smlouvy.  Písmeno (e) odstavce 2.1 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„(e)	Město potvrzuje, že si je vědomo skutečnosti, že bez jistoty kontroly nad Spoluvlastněnými pozemky není Investor schopen projektovat Projekt. Proto se Strany dohodly, že lhůta pro splnění povinnosti Investora dle odstavce 2.2(a) a (b) se ve vztahu ke každé Etapě prodlouží o lhůtu, po kterou budou ostatní spoluvlastníci Spoluvlastněných pozemků nebo jakékoliv třetí osoby nárokující si jakákoliv vlastnická, spoluvlastnická nebo jiná práva ke Spoluvlastněným pozemkům činit jakékoliv právní úkony nebo kroky ovlivňující schopnost splnění povinnosti Investora dle odstavce 2.2(a) a (b), včetně podání jakýchkoliv námitek, nesouhlasných stanovisek, žalob, odporů nebo odvolání v rámci jakýchkoliv správních řízení týkajících se Spoluvlastněných pozemků, nebo budou tyto jejich úkony nebo kroky zdržovat skončení příslušných správních řízení.“

  - Odstavec 2.1 (h) Smlouvy.  Písmeno (h) odstavce 2.1 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„(h)	V případě porušení povinnosti Města dle tohoto odstavce 2.1 je Investor oprávněn (nikoliv však povinen) získat vlastnické právo (nebo jiné právo umožňující realizaci a provoz Projektu) ke zbývajícím ideálním spoluvlastnickým podílům na Spoluvlastněných pozemcích,  které nevlastní Město. V takovém případě bude předmětem koupě dle Kupních smluv pouze spoluvlastnický podíl Města na Spoluvlastněných pozemcích vlastněný k okamžiku prodeje příslušných Pozemků Investorovi.“

  - Odstavec 2.2 Smlouvy.  Odstavec 2.2 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„2.2	Povolení.  Investor se zavazuje:

do 12 (dvanácti) měsíců od uzavření této Smlouvy podat pro každou Etapu oznámení záměru případně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí či jiné obdobné podání za účelem splnění povinností dle Zákona o EIA, pokud Zákon o EIA takové podání vyžaduje;

do 6 (šesti) měsíců od nabytí právní moci stanoviska k posouzení vlivů provedení kterékoliv Etapy na životní prostředí ve smyslu Zákona o EIA nebo vyjádření příslušného orgánu, že příslušná Etapa nebude posuzována dle Zákona o EIA, nejpozději však do 24 (dvaceti čtyř) měsíců po uzavření této Smlouvy podat návrh na vydání územního rozhodnutí pro takovou Etapu;

do 6 měsíců od nabytí právní moci posledního územního rozhodnutí umožňujícího umístění všech staveb kterékoliv Etapy na příslušných pozemcích patřících do Nemovitostí, podat návrh na vydání stavebního povolení pro takovou Etapu;

do 12 (dvanácti) měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení umožňujícího výstavbu všech staveb příslušné Etapy na příslušných pozemcích patřících do Nemovitostí, zahájit výstavbu takové Etapy

s tím, že povinnosti dle tohoto odstavce 2.2 jsou podmíněny a lhůta 12 (dvanácti) měsíců dle písmene (a) a lhůta 24 (dvaceti čtyř) měsíců dle písmene (b) tohoto odstavce 2.2 v případě každé Etapy začnou běžet namísto uzavřením této Smlouvy až splněním všech následujících podmínek:

(i)	dosažením vydání veškeré potřebné územně plánovací dokumentace vztahující se k Nemovitostem v souladu s Návrhem (nebo aktuálním stavem Projektu připraveným Investorem) ze strany Města jako pořizovatele takové územně plánovací dokumentace, včetně funkčního využití území a minimální míry využití území,

(ii)	získáním výlučného vlastnického práva Města ke Spoluvlastněným pozemkům nebo zajištěním ze strany města jiných práv ve prospěch Investora splňujících podmínku písmene (b) odstavce 2.1 Smlouvy, a

(iii)	schválením architektonické studie Kulturního centra a/nebo architektonické studie Tržnice oběma Stranami dle odstavce 2.3 a 2.4. Pokud výše uvedené architektonické studie nebudou schváleny oběma Stranami do 31.12.2012 (a bude tedy nepochybné, že Město nevyužije pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy na výstavbu Kulturního centra a/nebo Tržnice), lhůta 12 (dvanácti) měsíců dle písmene (a) a lhůta 24 (dvaceti čtyř) měsíců dle písmene (b) tohoto odstavce 2.2 začnou běžet namísto uzavřením této Smlouvy až od 1.1.2013 (pokud nebudou jinak prodlouženy v souladu s odstavcem 2.1 nebo bodem (i) nebo bodem (ii) tohoto odstavce 2.2).“

2.6	Odstavec 2.3 Smlouvy. Odstavec 2.3 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„2.3	Kulturní centrum.

    - Město zvažuje výstavbu Kulturního centra na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy. Pokud se Město rozhodne využít pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy pro výstavbu Kulturního centra, předloží Město Investorovi návrh architektonické studie Kulturního centra (připravený Městem) do 30.9.2012 a Investor poskytne Městu na své náklady do 31.12.2012 součinnost v rovině konzultací při dopracování architektonické studie Kulturního centra. Architektonická studie a celkový rozvoj Kulturního centra budou respektovat předpokládané parkovací plochy ve 2. podzemním podlaží a výjezd a výstup z nich, vše nacházející se na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy, které budou součástí budov Projektu Investora plánovaném na Nemovitostech 1., 2. a 4. etapy (obchodní centrum).

    - Po odsouhlasení architektonické studie Kulturního centra oběma Stranami (která bude obsahovat i případné umístění Kulturního centra na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy a rozsah věcných břemen dle následujících ustanovení tohoto odstavce 2.3), nejpozději však do 31.12.2012 je Město oprávněno oznámit Investorovi, že má v úmyslu pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy (pouze v plném rozsahu a nikoliv jejich část) využít pro potřeby výstavby Kulturního centra v souladu se schválenou architektonickou studií.

    - Pokud Město řádně a včas doručí Investorovi oznámení o svém úmyslu využít pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy pro potřeby výstavby Kulturního centra, je Investor oprávněn učinit rozhodnutí, zda Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem (i) koupě podle článku 3 této Smlouvy nebo (ii) věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy. Investor je povinen doručit Městu oznámení o svém rozhodnutí nejpozději společně s výzvou k uzavření Kupní smlouvy na Nemovitosti 3. etapy.

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem koupě podle článku 3 této Smlouvy, zavazuje se Investor zřídit ve prospěch Města věcná břemena nezbytná pro realizaci výstavby Kulturního centra. V takovém případě se na věcná břemena uplatní mutatis mutandis podmínky článku 5 této Smlouvy s tím, že ke zřízení věcných břemen bude Město oprávněno vyzvat Investora kdykoliv po obdržení Výzvy Investora k uzavření Kupní smlouvy na Nemovitosti 3. etapy a převodu těchto nemovitostí do vlastnictví Investora).

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy, zavazují se Strany postupovat s ohledem na Nemovitosti 3. etapy v souladu s článkem 5 této Smlouvy (který se na Nemovitosti 3. etapy bude nadále vztahovat) a nikoliv podle článku 3 této Smlouvy (který se na Nemovitosti 3. etapy již nadále nebude vztahovat).

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy, Město vyvine maximální úsilí, aby nabídlo Investorovi pro realizaci bytového domu, který je popsán v Návrhu v rámci 3. etapy, ke koupi pozemky ve srovnatelné výměře a lokalitě jako Nemovitosti 3. etapy za stejnou cenu na 1m2 jaká je stanovena v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Investor takovou nabídku není povinen přijmout.

    - Město se zavazuje nezahájit realizaci výstavby Kulturního centra na Nemovitostech 3. etapy do doby dokončení podzemních podlaží příslušné Etapy na Nemovitostech 3. etapy ze strany Investora.

    - Pro potřeby realizace výstavby Kulturního centra se Investor zavazuje na výzvu Města, v obvyklé přiměřené lhůtě, pokud to bude potřeba, zřídit vhodná bezúplatná věcná břemena na dobu neurčitou odpovídající právu vstupu a vjezdu a případně uložení vedení infrastruktury zatěžující Projektové nemovitosti již vlastněné Investorem v minimálním nezbytném rozsahu ve prospěch pozemků tvořících Nemovitosti 3. etapy a/nebo Města. Taková věcná břemena nesmí znemožnit nebo omezit realizaci a provoz Projektu Investora.“

2.7	Odstavec 2.4 Smlouvy. Odstavec 2.4 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„2.4	Tržnice.

    - Město zvažuje výstavbu Tržnice na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy nebo zcela mimo Projektové nemovitosti. Pokud se Město rozhodne využít pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy pro výstavbu Tržnice, předloží Město Investorovi návrh architektonické studie Tržnice (připravený Městem) do 30.9.2012 a Investor poskytne Městu na své náklady do 31.12.2012 součinnost v rovině konzultací při dopracování architektonické studie Tržnice. Architektonická studie a celkový rozvoj Tržnice budou respektovat předpokládané parkovací plochy ve 2. podzemním podlaží a výjezd a výstup z nich, vše nacházející se na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy, které budou součástí budov Projektu Investora plánovaném na Nemovitostech 1., 2. a 4. etapy (obchodní centrum).

    - Po odsouhlasení architektonické studie Tržnice oběma Stranami (která bude obsahovat i případné umístění Tržnice na pozemcích tvořících Nemovitosti 3. etapy a rozsah věcných břemen dle následujících ustanovení tohoto odstavce 2.4), nejpozději však do 31.12.2012 je Město oprávněno oznámit Investorovi, že má v úmyslu pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy (pouze v plném rozsahu a nikoliv jejich část) využít pro potřeby výstavby Tržnice v souladu se schválenou architektonickou studií.

    - Pokud Město řádně a včas doručí Investorovi oznámení o svém úmyslu využít pozemky tvořící Nemovitosti 3. etapy pro potřeby výstavby Tržnice, je Investor oprávněn učinit rozhodnutí, zda Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem (i) koupě podle článku 3 této Smlouvy nebo (ii) věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy. Investor je povinen doručit Městu oznámení o svém rozhodnutí nejpozději společně s výzvou k uzavření Kupní smlouvy na Nemovitosti 3. etapy.

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem koupě podle článku 3 této Smlouvy, zavazuje se Investor zřídit ve prospěch Města věcná břemena nezbytná pro realizaci výstavby Tržnice. V takovém případě se na věcná břemena uplatní mutatis mutandis podmínky článku 5 této Smlouvy s tím, že ke zřízení věcných břemen bude Město oprávněno vyzvat Investora kdykoliv po obdržení Výzvy Investora k uzavření Kupní smlouvy na Nemovitosti 3. etapy (a převodu těchto nemovitostí do vlastnictví Investora).

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy, zavazují se Strany postupovat s ohledem na Nemovitosti 3. etapy v souladu s článkem 5 této Smlouvy (který se na Nemovitosti 3. etapy bude nadále vztahovat) a nikoliv podle článku 3 této Smlouvy (který se na Nemovitosti 3. etapy již nadále nebude vztahovat).

    - V případě, že se Investor rozhodne, že Nemovitosti 3. etapy budou nadále předmětem věcného břemene podle článku 5 této Smlouvy a nikoliv koupě podle článku 3 této Smlouvy, Město vyvine maximální úsilí, aby nabídlo Investorovi pro realizaci bytového domu, který je popsán v Návrhu v rámci 3. etapy, ke koupi pozemky ve srovnatelné výměře a lokalitě jako Nemovitosti 3. etapy za stejnou cenu na 1m2 jaká je stanovena v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Investor takovou nabídku není povinen přijmout.

    - Město se zavazuje nezahájit realizaci výstavby Tržnice na Nemovitostech 3. etapy do doby dokončení podzemních podlaží příslušné Etapy na Nemovitostech 3. etapy ze strany Investora.

    - Pro potřeby realizace výstavby Tržnice se Investor zavazuje na výzvu Města, v obvyklé přiměřené lhůtě, pokud to bude potřeba, zřídit vhodná bezúplatná věcná břemena na dobu neurčitou odpovídající právu vstupu a vjezdu a případně uložení vedení infrastruktury zatěžující Projektové nemovitosti již vlastněné Investorem v minimálním nezbytném rozsahu ve prospěch pozemků tvořících Nemovitosti 3. etapy a/nebo Města. Taková věcná břemena nesmí znemožnit nebo omezit realizaci a provoz Projektu Investora.

    - V souvislosti s výstavbou Tržnice se Investor dále zavazuje na výzvu Města a v obvyklé přiměřené lhůtě provést nezbytné povrchové úpravy (asfalt, zámková dlažba nebo jiné cenově srovnatelné materiály) pozemků tvořících Nemovitosti 3. etapy (s tím, že Investor není povinen zahájit požadované práce před zahájením výstavby staveb jakékoliv Etapy první v časovém pořadí). Povinnosti Investora podle předchozí věty jsou podmíněny tím, že pozemky určené pro realizaci Tržnice budou umístěny v katastru města Prostějov a budou mít rozlohu maximálně 1.000 m2.“

2.8	Odstavec 3.1 Smlouvy. Odstavec 3.1 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„(a)	Investor je oprávněn vyzvat Město k uzavření Kupní smlouvy na Projektové nemovitosti každé Etapy (s výjimkou Projektových nemovitostí, které v souladu s články 2.3 a 2.4 této Smlouvy mají zůstat ve vlastnictví Města) kdykoliv po nabytí právní moci posledního územního rozhodnutí potřebného pro realizaci takové Etapy. Investor je povinen vyzvat Město k uzavření Kupní smlouvy na Projektové nemovitosti každé Etapy vždy do 12 (dvanácti) měsíců poté, co nabylo právní moci poslední stavební povolení potřebné pro výstavbu takové Etapy, nejpozději však do dne zahájení demoličních prací stavby technického vybavení bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 83 a objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemku parc.č. 93 nebo stavebních prací týkajících se hlavního stavebního objektu příslušné Etapy (za takové práce se nepovažují přípravné práce, infrastrukturní práce, terénní úpravy ani příprava staveniště). Součástí výzvy Investora bude vždy návrh příslušné Kupní smlouvy, jehož nedílnou součástí bude za podmínek odstavce 2.5 geometrický plán.

(b)	Právo a povinnost Investora vyzvat Město k uzavření jakékoliv Kupní smlouvy končí uplynutím Konečného termínu.“

2.9	Odstavec 3.2 Smlouvy. Odstavec 3.2. Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„3.2  	Závazek uzavřít Kupní smlouvu.  Město se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu týkající se příslušných Projektových nemovitostí vždy do 3 (tří) měsíců poté, co obdrží od Investora písemnou výzvu k jejímu uzavření v souladu s odstavcem 3.1.“

2.10 	Odstavec 3.3 Smlouvy. Odstavec 3.3 Smlouvy se na konci doplňuje o ujednání v následujícím znění:

„Celková výše nájemného, o níž se sníží kupní ceny dle všech Kupních smluv, nesmí převýšit maximální možnou podporu de minimis, kterou může Město Investorovi poskytnout, tj. 200.000 EUR za rozhodné období fiskálního roku, v němž bude uzavírána Kupní smlouva, a předchozích dvou fiskálních let (tzn. že celková poskytnutá podpora Města Investorovi podle pravidla de minimis dle Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikovaného v Úředním věstníku EU dne 28.12.2006 v částce L 379) nesmí přesáhnout uvedenou částku 200.000 EUR).“

2.11	Odstavec 3.4 (a) Smlouvy. Odstavec 3.4 (a) Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

“(a) 	Kupní cena dle každé Kupní smlouvy bude zaplacena složením do (i) notářské úschovy u notáře v Prostějově, kterého určí Město a který s Investorem (a případně Městem) sepsal záznam o žádosti o přijetí kupní ceny do notářské úschovy, nebo (ii) bankovní úschovy u banky s pobočkou v Prostějově, Olomouci nebo Brně, kterou určí Investor, vždy před podpisem Kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uvolněna Městu po provedení vkladu vlastnického práva Investora k příslušným Projektovým nemovitostem do katastru nemovitostí.”

2.12	Odstavec 5.5 Smlouvy. Odstavec 5.5 Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„5.5	Úplata. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši, která bude stanovená znalcem, konkrétně společností Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., IČ 25599186, se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 79602, nejvýše však ve výši kupní ceny na 1 m čtvereční sjednané dle článku 3.3(a) této Smlouvy.“

2.13	Odstavec 5.6 (a). Odstavec 5.6 (a) Smlouvy se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

“(a) 	Úplata dle každé Smlouvy o VB bude zaplacena složením (i) notářské úschovy u notáře v Prostějově, kterého určí Město a který s Investorem (a případně Městem) sepsal záznam o žádosti o přijetí úplaty za zřízení věcného břemene do notářské úschovy, nebo (ii) bankovní úschovy u banky s pobočkou v Prostějově, Olomouci nebo Brně, kterou určí Investor, vždy před podpisem Smlouvy o VB s tím, že úplata za zřízení věcného břemene bude uvolněna Městu po provedení vkladu věcného břemene k příslušným Dalším nemovitostem do katastru nemovitostí.”

2.14	Příloha 2. Příloha 2 Smlouvy (Další pozemky) se rozšiřuje o následující pozemky:

č.parc.		výměra	(m2)	druh_________________

7911		784		ostatní plocha

7918		1.346		ostatní plocha

7902		471		ostatní plocha

2.15 	Příloha 4 Smlouvy – článek 2.4.  Článek 2.4 Přílohy 4 Smlouvy (Vzor Kupní smlouvy) se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„Splatnost. Kupní cena byla uhrazena Investorem před podpisem této smlouvy složením do [notářské úschovy/bankovní úschovy] a bude uvolněna Městu po provedení vkladu vlastnického práva Investora k Projektovým nemovitostem do katastru nemovitostí.“

2.16 	Příloha 4 Smlouvy – články 2.6 a 2.7.  Na konci Článku 2 Přílohy 4 Smlouvy (Vzor kupní smlouvy) se za odstavec 2.5 doplňují nové odstavce 2.6 a 2.7 následujícího znění:

„2.6.	V případě, že nebude na Projektových nemovitostech v termínu do 5 let ode dne rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, o povolení vkladu vlastnického práva Investora k Projektovým nemovitostem dle této Smlouvy dokončena stavba příslušné Etapy Projektu Investora v souladu s ujednáními SOSB, je Investor povinen nabídnout Projektové nemovitosti v právním a faktickém stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, Městu zpět k odkupu za shodnou kupní cenu, za kterou ji Investor odkoupil od Města dle této Smlouvy, a podle shodné kupní smlouvy, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uplynutí výše v tomto odstavci uvedené 5leté lhůty pro dokončení příslušné Etapy. Dokončením příslušné Etapy se rozumí nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, povolení k předčasnému užívání či povolení ke zkušebnímu provozu. V případě prodlení Investora s předložením nabídky prodeje Projektových nemovitostí Městu, které nebude napraveno ani v dodatečné lhůtě 2 měsíců ode dne písemné výzvy Města k nápravě takového prodlení, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení Města od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy Investorovi.

2.7 	Investor se zavazuje, že ode dne uzavření této Smlouvy do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, povolení k předčasnému užívání či povolení ke zkušebnímu provozu stavby příslušné Etapy Projektu v souladu s ujednáními SOSB na Projektových nemovitostech, neprodá, nepřevede ani jinak nezcizí Projektové nemovitosti ani jakoukoliv jejich část bez předchozího písemného souhlasu Města. Investor je oprávněn bez dalšího souhlasu Města kdykoliv zřídit na Projektových nemovitostech zástavní právo ve prospěch banky financující akvizici Projektových nemovitostí a/nebo výstavbu Etapy Projektu a zřídit věcná břemena a nájmy potřebné pro realizaci Etapy Projektu nebo jeho části.“

2.17 	Příloha 6 Smlouvy.  Článek 2.5 Přílohy 6 Smlouvy (Vzor Smlouvy o zřízení věcného břemene) se tímto zcela nahrazuje následujícím zněním:

„Splatnost. Úplata byla uhrazena Investorem před podpisem této smlouvy složením do [notářské úschovy/bankovní úschovy] a bude uvolněna Městu po provedení vkladu věcného břemene na Zatížených pozemcích do katastru nemovitostí.“

2.18 	Příloha 6 Smlouvy – článek 2.8.  Na konci Článku 2 Přílohy 6 Smlouvy (Vzor Smlouvy o zřízení věcného břemene) se za odstavec 2.7 doplňuje nový odstavec 2.8 následujícího znění:

„2.8.	V případě, že nebude na Zatížených pozemcích v termínu do 5 let ode dne rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov, o povolení vkladu Věcného břemene k Zatíženým pozemkům dle této Smlouvy dokončena stavba příslušné Etapy Projektu Investora v souladu s ujednáními SOSB, je Investor povinen nabídnout Městu zrušení Věcného břemene a uvedení Zatížených pozemků do právního a faktického stavu, v jakém byly před zřízením Věcného břemene, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, za shodnou úplatu za zřízení Věcného břemene, kterou Investor zaplatil Městu dle této Smlouvy, a to ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uplynutí výše v tomto odstavci uvedené 5leté lhůty pro dokončení příslušné Etapy. Dokončením příslušné Etapy se rozumí nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, povolení k předčasnému užívání či povolení ke zkušebnímu provozu. V případě prodlení Investora s předložením nabídky na zrušení Věcného břemene a uvedením Zatížených pozemků do právního a faktického stavu, v jakém byly před zřízením věcného břemene, které nebude napraveno ani v dodatečné lhůtě 2 měsíců ode dne písemné výzvy Města k nápravě takového prodlení, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení Města od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy Investorovi.“

- Závěrečná ustanovení

  - Explicitní změny.  S výjimkou změn výslovně uvedených v tomto Dodatku zůstávají ustanovení Smlouvy nadále plně platná a účinná.

  - Smlouva.  Odkazy ve Smlouvě na „Smlouvu” znamenají odkazy na Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

  - Změny a doplňky. Tento Dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke Smlouvě nebo samostatnými dohodami podepsaným oběma Stranami.

  - Stejnopisy.  Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží dva (2) stejnopisy.

  - Platnost Smlouvy.  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že případná neplatnost tohoto Dodatku či kteréhokoliv jeho ustanovení z jakéhokoliv důvodu neohrozí a nijak se nedotkne Smlouvy ve znění před uzavřením tohoto Dodatku a Smlouva v tomto původním znění bude v takovém případě dále platná a účinná v plném rozsahu. Strany se však pro případ takové neplatnosti Dodatku zavazují jednat za účelem dosažení záměru jím předvídaného.

  - Platnost a účinnost.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 1.1.2012.

  - Schválení. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne ……….. usnesením č. …………..

  - Závěrečné prohlášení.  Strany si tento Dodatek přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jeho obsahu a že jej uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, ne v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

[podpisy jsou uvedeny na další straně]

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany v den podpisu poslední Strany uvedený níže uzavřely a vzájemně si doručily tento Dodatek.

manthelLan a.s.					Město Prostějov

Podpis: _________________________			Podpis: _________________________

Jméno: Richard Morávek				Jméno: Miroslav Pišťák

Funkce: předseda představenstva			Funkce: starosta

Datum: 							Datum:

Podpis: _________________________			Podpis: _________________________

Jméno: Mgr. Luděk Schmidt				Jméno: Mgr. Jiří Pospíšil

Funkce: člen představenstva				Funkce: místostarosta

Datum:							Datum:

Podpis: _________________________

Jméno: Ing. Lukáš Čepelka

Funkce: člen představenstva

Datum: