# Č.

# MATERIÁL

pro zasedání

# Zastupitelstva města Prostějova konané dne 14.02.2012

Název materiálu:      	Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva

č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009

Předkládá:	         Rada města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města v.r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvu města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova, a to do 30.06.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 16.12.2011 se na Město Prostějov obrátili kupující, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 uzavřené dne 26.02.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadateli jako kupujícími na prodej pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 26.02.2012. Žádost o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu odůvodňují žadatelé tím, že v době, kdy pozemek kupovali, dlouhodobě bydleli v Německu a do Prostějova se vrátili až 31.07.2009. Po vyřízení nezbytných administrativních formalit a plánů pro stavbu začali stavět rodinný dům až v únoru 2010, a proto pravděpodobně stavbu do stanoveného termínu nestihnou dokončit, resp. se jim nepodaří získat souhlas Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jejím užíváním. Dle sdělení žadatelů je v současné době dokončená hrubá stavba, betonové podlahy, rozvody vody, elektřiny, plynu a topení, jsou dokončovány vnitřní omítky, ale z důvodu očekávaných poklesů venkovních teplot bude nutné práce pravděpodobně přerušit. Z uvedených důvodů žádají o posunutí termínu dokončení stavby na 30.06.2012. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Rada města Prostějova usnesením č. 2036 ze dne 10.01.2012 doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s jeho užíváním na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova, a to do 30.06.2012. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 zůstanou nezměněny.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/55 v k.ú. Čechovice u Prostějova do 30.06.2012 dle návrhu usnesení.

Žadatelé nejsou dle údajů programu GINIS přístupných Odboru správy a údržby majetku města Městského úřadu Prostějov dlužníky města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Městském úřadě Prostějov.

Příloha: situační mapa

V Prostějově dne 26.01.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: 	Ing. Jaroslav Štěpaník

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města v.r.

Zpracovala: 	Libuše Vylášková, zaměstnanec oddělení nakládání s majetkem města OSÚMM v.r.