MATERIÁL									číslo:

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 17. 4. 2012

Název materiálu:		Další postup při pořizování územního plánu Prostějov

Předkládá:	Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v.r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e   n a   v ě d o m í  podklad pro úpravu ÚP

r e v o k u j e  část usnesení č. 10239, která se týká dalšího postupu při pořizování návrhu územního plánu Prostějov a

s c h v a l u j e nový postup při pořizování úpravy návrhu územního plánu v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona

- předání podkladů pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Prostějov zpracovateli

- zpracování podstatné úpravy ÚP zpracovatelem

- přiměřené projednání úpravy s dotčenými orgány

- opakované veřejné projednávání

- rozhodnutí o námitkách a připomínkách

- vydání územního plánu Prostějov

Důvodová zpráva:

Současně platný územní plán sídelního útvaru Prostějov byl schválen dne 14. 12. 1995 a následovalo jeho 11 změn, které reagovaly jednak na změny společenského vývoje, dále na požadavky občanů města i podnikatelských subjektů a na záměry města změnit některé nevyhovující funkční určení vymezených ploch. V září 2010 schválilo zastupitelstvo města zadání nového územního plánu. Následovaly tyto kroky:

17. ledna 2011       - seminář pro zastupitele

18. února 2011        - odevzdání návrhu ÚP

srpen 2011             - dokončení projednávání návrhu ÚP Prostějov s dotčenými orgány

19. srpna 2011        - oznámení řízení o územním plánu (veřejná vyhláška)

4. října 2011           - veřejné projednání návrhu ÚP v Národním domě

31. října 2011          - pracovní jednání nad návrhem vypořádání za účasti pověřeného zastupitele, zpracovatele a pořizovatele

20. prosince 2011   - informace o návrhu způsobu vypořádání námitek a připomínek k návrhu ÚP Prostějov a schválení dalšího postupu při pořizování ÚP Prostějov v zastupitelstvu města

leden 2012               - jednání o dalším postupu se zpracovatelem a určeným zastupitelem

19. ledna 2012         - projednání některých problémových okruhů v návrhu ÚP ve skupině prostějovských architektů

2. března 2012         - projednání návrhu ÚP v Komisi architektury a urbanismu a projednání vybraných problémových lokalit s výstupem doporučení na jejich řešení

14. března 2012      - seminář pro zastupitele města o návrhu řešení vybraných problémových lokalit

Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 14. 11. 2011 byla zvolena varianta pomalejšího projednávání návrhu územního plánu, která měla ponechat prostor pro úpravu územního plánu a další projednání s veřejností. Na jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 20. 12. 2011 bylo usnesením č. 10239 schválen další postup  při pořizování územního plánu Prostějov. Tento postup byl navržen podle dosavadního vývoje pořizování v souladu s § 53 odst. 3 stavebního zákona přes vypracování „pokynů“ pro zpracovatele a další postup by se vrátil až na úroveň pořizování nového návrhu územního plánu.

V odborných komisích se projednala vybraná problémová řešení dle návrhu ÚP, konal se odborný seminář pro zastupitele, postupně se zpracovávaly komplikovanější připomínky a námitky podané v rámci veřejného projednání. Po těchto jednáních a konzultaci s nadřízeným orgánem pro územní plánování došel pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem k názoru, že nedojde ke změně koncepce navrženého řešení a nebude tak nutné zpracovávat „pokyny“ pro tvorbu nového přepracovaného návrhu územního plánu dle § 53 odst. 3 stavebního zákona; tento postup by byl nad rámec smluvního vztahu se zpracovatelem.

Některé zohledněné připomínky a námitky, ale také úpravy řešení problémových lokalit, však vyvolávají podstatnou úpravu návrhu územního plánu Prostějov, která si v souladu s §53 odst. 2 stavebního zákona vyžádá nové veřejné projednání. Zpracovateli bude poskytnut „Podklad pro úpravu ÚP“ jako zadání pro zpracování úpravy ÚP Prostějov. Po zapracování pořizovatel úpravu návrhu územního plánu přiměřeně projedná s dotčenými orgány a bude se následně konat opakované veřejné projednávání. Způsob vypořádání nových připomínek a námitek bude předložen zastupitelstvu spolu s těmi, které byly podány při veřejném projednávání v minulém roce. Dále bude předložen zastupitelstvu návrh na vydání územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy. Je předpoklad, že by celý proces mohl být uzavřen do konce tohoto roku.

Na základě výše uvedených postupů je nutno revokovat část usnesení č. 10239 z jednání Zastupitelstva města Prostějova ze dne 20. 12. 2011, která se týkala stanovení dalšího postupu při pořizování návrhu územního plánu Prostějov v souladu s § 53 odst. 3 stavebního zákona a schválit nový postup při pořizování návrhu územního plánu Prostějov v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona.

Nový postup při pořizování návrhu územního plánu Prostějov:

- předání podkladů pro podstatnou úpravu návrhu územního plánu Prostějov zpracovateli

- zpracování podstatné úpravy ÚP zpracovatelem

- přiměřené projednání úpravy s dotčenými orgány

- opakované veřejné projednávání

- rozhodnutí o námitkách a připomínkách

- vydání územního plánu Prostějov

Přílohy :

Podklad pro úpravu ÚP

Prostějov 3. 4. 2012

Zpracovala: Ing. Hana Dostálová, v.r.

Ing. Jana Římská, v.r.

Za správnost: Ing. Jan Košťál, v.r.