| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 17.04.2012 |
| Název materiálu: | Revokace usnesení ZMP č. 10133 ze dne 14.06.2011 a odstoupení od kupních smluv |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

1)   	r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy, a

2)   	s c h v a l u j e

odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Důvodová zpráva:

Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 prodalo město Prostějov do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Komořanská 326/63, IČ: 492 40 005, pozemky v sektoru G průmyslové zóny o celkové výměře 72.871 m2 za účelem výstavby nového výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Prodej pozemků této společnosti byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 26.06.2007 usnesením č. 17137 a Zastupitelstva města Prostějova dne 26.02.2008 usnesením č. 18031. Ke dni 01.04.2011 došlo ke změně obchodní firmy společnosti Modřanská potrubní, a.s., nově na MODŘANY Power, a.s.

V souladu s článkem IV. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a článkem V. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 se společnost zavázala, že nejpozději do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy provede výstavbu výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, a to včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude užívání předmětné stavby povoleno. V případě prodlení společnosti Modřanská potrubní, a.s., se splněním tohoto závazku se tato společnost zavázala zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích nebude ze strany společnosti ve lhůtě do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy vůbec zahájena, má město Prostějov právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Společnost MODŘANY Power, a.s., se dne 10.05.2011 obrátila na Odbor správ majetku města Městského úřadu Prostějov se sdělením, že z důvodu finanční krize a nepříznivého vývoje na trhu došlo ke zpoždění realizace plánovaného výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Dle sdělení společnosti bylo k výstavbě areálu vydáno stavební povolení, jeho platnost byla v prosinci 2010 prodloužena o dva roky. Společnost v dopise ze dne 05.05.2011 uváděla, že plánuje zahájit výstavbu areálu v roce 2011. Společnost rovněž upozornila na skutečnost, že již došlo k odnětí předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu a společnost za toto odnětí zaplatila částku ve výši 877.145 Kč (z toho činil příjem pro město Prostějov 355.858 Kč).

Na základě výše uvedených skutečností žádala společnost MODŘANY Power, a.s., město Prostějov o prodloužení lhůty pro dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převedených pozemcích o dva roky, tj. ze současných tří let na pět let od uzavření kupní smlouvy. Záležitost je řešena pod sp. zn.  OSUMM 75/2011.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 14.06.2011 usnesením č. 10133 schválilo změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatků ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 zůstanou nezměněny.

O rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova informoval společnost MODŘANY Power, a.s., Odbor správy majetku města Městského úřadu Prostějov dne 23.06.2011. Dopisem ze dne 12.07.2011 informoval Odbor správy a údržby majetku města společnost MODŘANY Power, a.s., o skutečnosti, že při přípravě dodatků ke smlouvám v souladu s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva města Prostějova bylo zjištěno, že v mezidobí došlo u společnosti MODŘANY Power, a.s., ke změnám ve statutárním orgánu společnosti, zejména ke změně na postu předsedy představenstva, a z toho důvodu žádal o vyjádření, zda má společnost MODŘANY Power, a.s., i nadále zájem pokračovat v realizaci projektu výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, s informací, že v případě, že by společnost MODŘANY Power, a.s., neměla do budoucna zájem o realizaci předmětného projektu v průmyslové zóně města Prostějova pokračovat, nebrání se město Prostějov jednání ve věci případného navrácení předmětných pozemků do vlastnictví města Prostějova. Dále bylo zjištěno, že pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, jsou zatíženy smluvním zástavním právem ve prospěch společnosti GE Money Bank, a.s., na zajištění

- budoucí pohledávky vyplývající z bankovní záruky až do výše 140.000.000 Kč,

- pohledávky ve výši 50.000.000 Kč ze smlouvy o kontokorentním úvěru,

- pohledávky ve výši 50.000.000 ze smlouvy o úvěru a

- jiné pohledávky vzniklé do 31.12.2025 do výše 430.000.000 Kč,

Odbor správy a údržby majetku města proto žádal společnost MODŘANY Power, a.s., o předložení dokladů týkajících se zřízení předmětných zástavních práv ve prospěch GE Money Bank, a.s., za účelem prověření, zda zřízením uvedených zástavních práv nedošlo k porušení závazku společnosti MODŘANY Power, a.s., uvedených v čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a v čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 do doby dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova nezatížit předmět převodu zástavním právem ve prospěch třetí osoby. V případě, že uvedená zástavní práva ve prospěch společnosti GE Money Bank, a.s., nebyla na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, zřízena za účelem zajištění bankovních půjček poskytnutých bankou k financování projektu výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu společnosti MODŘANY Power, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, žádal Odbor SÚMM, aby byla neprodleně z uvedených pozemků odstraněna.

Následně bylo na jednání konaném dne 04.08.2011 zástupci společnosti MODŘANY Power, a.s., Ing. Vladimírem Machátem (člen představenstva) a Ing. Karlem Štádlerem (vedoucí úseku Služby) sděleno, že současná nepříznivá ekonomická situace společnosti MODŘANY Power, a.s., a zvyšující se požadavky financujících bank na zajištění výstavby nového výrobního areálu z vlastních zdrojů společnosti neumožňuje společnosti MODŘANY Power, a.s., pokračovat v realizaci projektu a z toho důvodu dle vyjádření Ing. Macháta je společnost nucena od svého původního investičního záměru odstoupit a navrhuje pozemky odprodat zpět městu Prostějovu. Uvedené pak bylo písemně potvrzeno v dopise společnosti MODŘANY Power, a.s., ze dne 10.08.2011, kde předseda představenstva společnosti MODŘANY Power, a.s., Ing. Ladislav Krajňák, uvádí, že ačkoliv se záměr společnosti ještě na počátku roku 2011 jevil jako realizovatelný, a v tomto směru bylo získáno prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2012, současná ekonomická situace společnosti tento záměr v uvedených lhůtách neumožňuje realizovat. Důvodem jsou zejména otázky zajištění financování výstavby a následné doby náběhu provozu nového závodu. Situace je taková, že financující banky požadují jednak financování podstatné části investice z vlastních zdrojů společnosti, jednak takové záruky bonity projektu, které společnost nemůže v současné době poskytnout. Nakolik je výstavba nového závodu provozní potřebou a strategickým cílem společnosti, ekonomická realita nutí společnost MODŘANY Power, a.s., zahájit jednání o navrácení předmětných pozemků do vlastnictví města Prostějova.

Na jednání konaném dne 02.09.2011 seznámil Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města Prostějova, Ing. Vladimíra Macháta, člena představenstva společnosti MODŘANY Power, a.s., s podmínkami možného zpětného odkupu pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ze strany města Prostějova, a to:

- 	odstranění zástavního práva z pozemků p.č. 7346 o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov,

- 	doložení dokladu o tom, že zástavní právo bylo zřízeno ve prospěch banky za účelem zajištění bankovních půjček poskytovaných bankou k financování projektu výstavby výrobního areálu na předmětných pozemcích,

- 	v kupní smlouvě bude na kupní cenu za předmětné pozemky započtena smluvní pokuta ve výši ke dni podpisu smlouvy (ke dni 02.09.2011 činila výše smluvní pokuty 750.000 Kč) a daň z převodu nemovitostí, kterou město Prostějov vynaložilo při prodeji pozemků společnosti Modřanská potrubní, a.s., v celkové výši 913.110 Kč.

Ing. Vladimír Machát v návaznosti na výše uvedené uvedl, že dle společnosti MODŘANY Power, a.s., vzrostla cena pozemků od doby prodeje do vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., o hodnotu investice, kterou společnost MODŘANY Power, a.s., vložila do přípravy projektu výstavby závodu, mimo jiné tím, že bylo provedeno vynětí ze zemědělského půdního fondu (uvedené tvrzení bylo konzultováno s Odborem životního prostředí a bylo zjištěno, že vynětí půdy ze ZPF je prováděno pouze pro daný konkrétní projekt a je pro budoucí vlastníky pozemků nevyužitelné – pozn. OSÚMM). Dle sdělení Ing. Macháta měly být výsledky jednání projednány na jednání představenstva společnosti MODŘANY Power, a.s., dne 20.09.2011 s tím, že městu Prostějovu bude zasláno oficiální vyjádření společnosti.

Vzhledem k tomu, že vyjádření ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., nebylo v následujícím období sděleno, vyzýval Odbor správy a údržby majetku města i Mgr. Jiří Pospíšil, místostarosta města Prostějova, společnost MODŘANY Power, a.s., několikrát k vyjádření k otázce zpětného převodu pozemků do vlastnictví města Prostějova a jeho podmínek (žádosti o vyjádření zasílány dne 21.10.2011, 15.11.2011, 07.02.2012, 05.03.2012 a 07.03.2012) s tím, že dne 07.02.2012 byl společnosti MODŘANY Power, a.s., zaslán k vyjádření i konkrétní návrh kupní smlouvy. Na výzvy Odboru SÚMM a Mgr. Pospíšila reagoval člen představenstva společnosti MODŘANY Power, a.s., Ing. Vladimír Machát, e-mailem dne 06.03.2012 sdělením, že dostal v dané věci instrukci prozatím se pozdržet jednání jménem společnosti z důvodu zájmu majitelů skupiny na takovém řešení situace, které bude pro společnost MODŘANY Power, a.s., snázeji akceptovatelné.

V návaznosti na vývoj předmětné záležitosti a na déletrvající nečinnost ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., doporučil Odbor správy a údržby majetku města odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 z důvodu nezahájení výstavby nového objektu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích ve smluvně dohodnutých termínech a předložil ve výše uvedené záležitosti materiál Radě města Prostějova na schůzi konané dne 27.03.2012. Odbor správy a údržby majetku města zároveň upozorňoval, že v případě, že se statutární město Prostějov prostřednictvím svých orgánů rozhodne odstoupit od výše uvedených smluv, je zároveň nutné revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení prodloužení lhůty k výstavbě ze tří na pět let.

Rada města Prostějova na schůzi konané dne 27.03.2012 usnesením č. 2266 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy, a

2) schválit odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Následně Odbor správy a údržby majetku města v souladu s ujednáními obou kupních smluv, dle kterých je nutné nejméně 1 měsíc před odstoupením od smlouvy zaslat společnosti MODŘANY Power, a.s., písemné upozornění, že statutární město Prostějov uvažuje o odstoupení od smlouvy, s tím, že odstoupení od smlouvy je možné až po uplynutí této lhůty určené k nápravě, zaslal společnosti MODŘANY Power, a.s., výše uvedené upozornění.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný úkon statutárního města Prostějova, který musí mít písemnou podobu, a je účinný dnem doručení odstoupení od smlouvy společnosti MODŘANY Power, a.s. (dle smluvního ujednání je odstoupení od smluv v tomto případě možné až po uplynutí 1 měsíční lhůty určené k nápravě).

Důsledkem odstoupení od smluv je zrušení smluv od počátku, tedy závazky plnit z takto uzavřených smluv odpadají (nebylo-li dosud plněno) a bylo-li na základě takto zrušených smluv plněno, jde o bezdůvodné obohacení získané plněním bez právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), a každý z účastníků zrušené smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal (§ 457 obč. zák.).

Pro zápis obnoveného vlastnického práva statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům v katastru nemovitostí bude třeba součinnost společnosti MODŘANY Power, a.s. (v případě, že ke změně zápisu o vlastnictví k pozemkům v katastru nemovitostí nedojde z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., bude nutné podat u příslušného soudu žalobu na určení vlastnictví předmětných pozemků, případně na vydání předmětných pozemků v případě, že předmětné pozemky nebudou ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s, statutárnímu městu Prostějovu dobrovolně fyzicky předány).

Statutární město Prostějov bude muset vrátit společnosti MODŘANY Power, a.s., zaplacenou kupní cenu za předmětné pozemky, tj. 30.436.950 Kč, přičemž na vratku kupní ceny by bylo možné jednostranným úkonem nebo dohodou započíst splatné smluvní pokuty (ke dni 26.03.2012 činí splatné smluvní pokuty celkem 1.450.000 Kč a každý další měsíc prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu narůstají o 100.000 Kč; další smluvní pokuty v celkové výši 4.000.000 Kč vzniklé tím, že pozemky byly v rozporu se smlouvami zatíženy zástavním právem, doposud nebyly potvrzeny – je nutné opětovně vyzvat společnost MODŘANY Power, a.s., k doložení dokladů o tom, zda byla zástavní práva zřízena ve prospěch banky za účelem zajištění bankovních půjček poskytnutých bankou k financování projektu výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích – pokud bude zjištěno, že ano, smluvní pokuty nevznikly).

Nárok na zaplacení smluvních pokut vzniklý před odstoupením od smluv nezanikne, trvá i nadále, jak potvrdila i judikatura Nejvyššího soudu České republiky.

Co se týká otázky zatížení předmětných pozemků zástavními právy, z judikátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 5061/2008 ze dne 26.01.2010 lze dovodit, že zástavní práva vzniklá smlouvami mezi společností MODŘANY Power, a.s., a společností GE Money Bank, a.s., na pozemcích, u nichž bude „obnoveno“ vlastnické právo statutárního města Prostějova z důvodu odstoupení od smluv, by neměla zatěžovat předmětné pozemky z toho důvodu, neboť zástavní smlouvy budou v částech týkajících se předmětných pozemků neplatné, neboť byly uzavřeny s jinou osobou, než s vlastníkem uvedených pozemků a bez souhlasu tohoto vlastníka, tj. statutárního města Prostějova (z uvedeného lze dovozovat, že vlastnické právo statutárního města Prostějova by se v katastru nemovitostí mělo obnovit ve stejné podobě, jako kdyby k uzavření kupních smluv vůbec nikdy nedošlo a tedy jako kdyby se společnost MODŘANY Power, a.s., nikdy nestala jejich vlastníkem, tudíž pozemky by měly patřit opět statutárnímu městu Prostějovu nezatížené zástavními právy). Z informací z Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj má však Odbor SÚMM neoficiální informace, že ze strany katastrálního úřadu nedojde k výmazu zástavního práva automaticky a lze tudíž s největší pravděpodobností předpokládat, že pozemky, pokud budou zapsány zpět do vlastnictví statutárního města Prostějova, budou zástavním právem stále zatíženy a statutárnímu městu Prostějovu nezbude než se domáhat odstranění zatížení pozemků zástavními právy soudní cestou formou žaloby na určení neexistence zástavních práv pro pohledávky GE Money Bank, a.s., k předmětným pozemkům.

Jakmile se statutární město Prostějov stane opětovně vlastníkem předmětných pozemků a jakmile budou tyto pozemky zapsány opětovně na listu vlastnictví statutárního města Prostějova, je možné je opětovně nabízet formou záměru prodeje potencionálním investorům (prodej pozemků podléhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválení Zastupitelstva města Prostějova.

Daň z převodu nemovitostí zaplacená při převodu pozemků společnosti MODŘANY Power, a.s., městem Prostějovem v celkové výši 913.110 Kč, nebude v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, statutárnímu městu Prostějovu vrácena a zůstane příjmem státu. Při dalším prodeji předmětných pozemků bude statutární město Prostějov opětovně poplatníkem daně z převodu nemovitostí, která činí 3 % ze sjednané ceny.

Odbor správy a údržby majetku města doporučuje revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 a schválit odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Vzhledem k tomu, že vrácení kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., není kryto rozpočtem statutárního města Prostějova pro rok 2012, bude následně, až bude známá výše částky, která by měla být vyplacena společnosti MODŘANY Power, a.s., předložen orgánům statutárního města Prostějova návrh na schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.

Příloha:  situační mapa

V Prostějově dne 03.04.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM