| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 17.04.2012 |
| Název materiálu: | Schválení prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod na částech pozemků v k.ú. Ptení obcí Ptení |
| Předkládá: | Rada města Prostějova |
|  | Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a obcí Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ 798

43, IČ 002 88 691, jako budoucím kupujícím v části týkající se lhůty pro výstavbu čističky odpadních vod na částech pozemků statutárního města Prostějova ve zjednodušené evidenci

– parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, obcí Ptení následovně:

a)	lhůta pro výstavbu čističky odpadních vod na výše uvedených pozemcích se prodlužuje do 31.12.2015,

b)	změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006,

c)	ostatní podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2011 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Prostějova na svém jednání konaném dne 14.02.2006 usnesením č. 16031 schválilo prodej částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 o výměře cca 250 m2 a p.č. 3613 o výměře cca 70 m2 oba v k.ú. Ptení (přesná výměra pozemků bude známa po zpracování geometrického plánu) obci Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ: 798 43, IČ: 00288691, za následujících podmínek:

- 	kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (tržní ocenění aktuální ke dni uzavření kupní smlouvy),

- 	kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- 	náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- 	kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby čističky odpadních vod na pozemcích města Prostějova ve zjednodušené evidenci - parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, a jejím skutečném zaměření; do zaměření stavby čističky odpadních vod na uvedených pozemcích bude mezi městem Prostějovem a obcí Ptení uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcel původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 o výměře cca 250 m2 a p.č. 3613 o výměře cca 70 m2 oba v k.ú. Ptení obci Ptení.

Následně dne 29.06.2006 byla uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi městem Prostějovem a obcí Ptení. V čl. V odst. 8 uvedené smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly na tom, že nebude-li z jakéhokoliv důvodu stavby čističky odpadních vod na předmětných pozemcích města Prostějova pravomocně zkolaudovaná v termínu do 31.12.2010, má město Prostějov právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Vzhledem k tomu, že tento termín již uplynul a obec Ptení nedodala městu Prostějovu žádné doklady týkající se stavby ČOV na pozemcích statutárního města Prostějova v k.ú. Ptení, požádal bývalý Odbor správy majetku města dopisem ze dne 17.05.2011 a opětovně Odbor správy a údržby majetku města dne 08.09.2011 obec Ptení o sdělení, v jaké fázi se plánovaná stavba čističky odpadních vod nachází a o doložení geometrického plánu se zaměřením dotčených částí pozemků města Prostějova a znaleckého posudku na stanovení tržní ceny předmětných částí pozemků města Prostějova tak, aby mohla být uzavřena kupní smlouva dle podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.06.2006. Záležitost je řešena pod sp. zn. MUPV 23965/2005 50.

Obec Ptení následně sdělila, že na tuto akci byl již zpracovaný projekt a následně vydané územní rozhodnutí. Nicméně výše uvedený projekt počítal s účastí společnosti Javořice a.s., se sídlem Ptení, Ptenský Dvorek 100, PSČ 798 43, IČ 634 92 202, která následně po ekonomických problémech ztratila zájem spolupodílet se na výstavbě ČOV. Vydanému územnímu rozhodnutí mezitím skončila platnost. Obec Ptení se proto musela vypořádat se stávající situací a rozhodla se začít od počátku a projekt přepracovat. V současné době má obec Ptení uzavřenou smlouvu se společností, která pro ně zajišťuje zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Dodací lhůta pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení je naplánovaná na červen 2012. Od tohoto se odvíjí i následné kroky včetně získání státní dotace na uvedenou stavbu ČOV, o kterou obec Ptení hodlá požádat. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby ČOV by měl být na podzim roku 2012.

Z výše uvedeného důvodu žádá obec Ptení o prodloužení termínu uvedeného v čl. V odst. 8 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006, do něhož by měla být stavba ČOV částečně umístěná na pozemcích města Prostějova v k.ú. Ptení pravomocně zkolaudovaná.

Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 10.01.2012 usnesením č. 2038 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a obcí Ptení, se sídlem Ptení č. 36, PSČ 798 43, IČ 002 88 691, jako budoucím kupujícím v části týkající se lhůty pro výstavbu čističky odpadních vod na částech pozemků města Prostějova ve zjednodušené evidenci – parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, obcí Ptení následovně:

a)	lhůta pro výstavbu čističky odpadních vod na výše uvedených pozemcích se prodlužuje do 31.12.2015,

b)	změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006,

c)	ostatní podmínky Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2011 zůstanou nezměněny.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitek ke schválení změny Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2006/16/114 ze dne 29.06.2006 v části týkající se lhůty pro výstavbu čističky odpadních vod na částech pozemků statutárního města Prostějova ve zjednodušené evidenci – parcelách původ Pozemkový katastr p.č. 1283/2 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení, obcí Ptení, spočívající v jejím prodloužení do 31.12.2015, za podmínek uvedených v návrhu usnesení.

Obec Ptení není dle údajů programu GINIS přístupných Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova dlužníkem statutárního města Prostějova.

Příloha:	situační mapa

Prostějov:	03.04.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:  Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí Odboru SÚMM v. r.

Zpracoval:	 Jiří Grygar, odborný referent oddělení nakládání s majetkem města Odboru SÚMM v. r.