# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  18. 12. 2012

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova - Dykova

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 2212 | 6121 |  |  | 369000000 | 197 000 |
| Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova - Dykova |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 6409 | 5901 |  |  | 707100 | 197 000 |
| Rezerva RMP |

Důvodová zpráva:

V rozpočtu města Prostějova na rok 2012 byla schválena investiční akce – Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova - Dykova v objemu 5,100.000,-- Kč.

Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno. Finanční náklad akce činí 4,846.647,-- Kč vč. DPH.

Doposud byly vynaloženy finanční prostředky na zpracování PD a vypsání VŘ na zhotovitele stavby.

Dále bylo nutné uzavřít mandátní smlouvy na zajištění soutěže a koordinátora BOZP a následně uhradit závazky z nich vyplývající (50.000,- Kč).

Na jednání rady města dne 20. 11. 2012 byl předložen materiál, na základě kterého bylo rozhodnuto zadat zakázku firmě EUROVIA CS, a.s., zhotoviteli stavby.

V rámci stavby došlo k vícepracím ve výši 395.442,13 Kč.

Jedná se o bezbariérovou úpravu cyklostezky v ulici Melantrichova, prodloužení provizorního značení po dobu stavby, úpravy chodníků, které navazují do okolních ulic, sadové úpravy, sanace neúnosného podloží. Částka nad schválený rozpočet činí 197.000,-- Kč.

Na dokončení celého díla je třeba v roce 2012 uvolnit 197.000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 4. 12. 2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 2958

schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 11. 12. 2012.

Prostějov          	4. 12. 2012

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová

Za správnost:   	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.