| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 18.09.2012 |
| Název materiálu: | MODŘANY Power, a.s., MPS Holding, a.s. – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

varianta A:

1)   	r e v o k u j e

a) 	bod 2 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 týkající se schválení  odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,

b) 	bod 1 článku I. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12124 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města, na pokrytí vratky kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., ve výši 24.786.950 Kč,

2) 	n e v y u ž í v á

předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, za kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč,

3) 	s o u h l a s í

s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu,

4) 	s c h v a l u j e

a) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

b) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

c) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

d) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

e) 	uzavření kupní smlouvy mezi společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, společností MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, a statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v části B smlouvy o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu a

f) 	výkup pozemků p.č. 7346 – orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, od společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 materiálu.

varianta B:

- n e s o u h l a s í

s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738,

- u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,

zajistit veškeré právní kroky směřující k odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 v co nejkratším termínu.

Důvodová zpráva:

Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 prodalo město Prostějov do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Komořanská 326/63, IČ: 492 40 005, pozemky v sektoru G průmyslové zóny o celkové výměře 72.871 m2 za účelem výstavby nového výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Prodej pozemků této společnosti byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 26.06.2007 usnesením č. 17137 a Zastupitelstva města Prostějova dne 26.02.2008 usnesením č. 18031. Ke dni 01.04.2011 došlo ke změně obchodní firmy společnosti Modřanská potrubní, a.s., nově na MODŘANY Power, a.s.

V souladu s článkem IV. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a článkem V. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 se společnost zavázala, že nejpozději do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy provede výstavbu výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, a to včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude užívání předmětné stavby povoleno. V případě prodlení společnosti Modřanská potrubní, a.s., se splněním tohoto závazku se tato společnost zavázala zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích nebude ze strany společnosti ve lhůtě do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy vůbec zahájena, má město Prostějov právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Společnost MODŘANY Power, a.s., se dne 10.05.2011 obrátila na Odbor správ majetku města Městského úřadu Prostějov se sdělením, že z důvodu finanční krize a nepříznivého vývoje na trhu došlo ke zpoždění realizace plánovaného výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Dle sdělení společnosti bylo k výstavbě areálu vydáno stavební povolení, jeho platnost byla v prosinci 2010 prodloužena o dva roky. Společnost v dopise ze dne 05.05.2011 uváděla, že plánuje zahájit výstavbu areálu v roce 2011. Společnost rovněž upozornila na skutečnost, že již došlo k odnětí předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu a společnost za toto odnětí zaplatila částku ve výši 877.145 Kč (z toho činil příjem pro město Prostějov 355.858 Kč).

Na základě výše uvedených skutečností žádala společnost MODŘANY Power, a.s., město Prostějov o prodloužení lhůty pro dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převedených pozemcích o dva roky, tj. ze současných tří let na pět let od uzavření kupní smlouvy. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSUMM 75/2011.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 14.06.2011 usnesením č. 10133 schválilo změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatků ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 zůstanou nezměněny.

K podpisu dodatků ke kupním smlouvám nedošlo a společnost MODŘANY Power, a.s., městu Prostějovu sdělila, že současná nepříznivá ekonomická situace společnosti a zvyšující se požadavky financujících bank na zajištění výstavby nového výrobního areálu z vlastních zdrojů společnosti neumožňuje společnosti pokračovat v realizaci projektu, a z toho důvodu je společnost nucena od svého původního investičního záměru odstoupit. Vzhledem ke shora uvedenému a ke skutečnosti, že jednání mezi zástupci statutárního města Prostějova a společnosti MODŘANY Power, a.s., ve věci možného zpětného odkupu předmětných pozemků statutárním městem Prostějovem či jiného společného vyřešení předmětné záležitosti nebyla úspěšná, a v návaznosti na déletrvající nečinnost ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., předložil Odbor správy a údržby majetku města orgánům města Prostějova materiál, v němž navrhoval odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 z důvodu nezahájení výstavby nového objektu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích ve smluvně dohodnutých termínech.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 17.04.2012 usnesením č. 12090

- revokovalo usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy, a

- schválilo odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný úkon statutárního města Prostějova, který musí mít písemnou podobu, a je účinný dnem doručení odstoupení od smlouvy společnosti MODŘANY Power, a.s.

Důsledkem odstoupení od smluv bude zrušení smluv od počátku, tedy závazky plnit z takto uzavřených smluv odstoupením odpadají (nebylo-li dosud plněno) a bylo-li na základě takto zrušených smluv plněno, jde o bezdůvodné obohacení získané plněním bez právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), a každý z účastníků zrušené smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal (§ 457 obč. zák.).

Statutární město Prostějov bude muset vrátit společnosti MODŘANY Power, a.s., zaplacenou kupní cenu za předmětné pozemky, tj. 30.436.950 Kč, přičemž na vratku kupní ceny je dle našeho názoru možné započíst splatné smluvní pokuty (ke dni 05.09.2012 činí splatné smluvní pokuty celkem 5.950.000 Kč a každý další měsíc prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu narůstají o 100.000 Kč) - část ve výši 1.950.000 Kč činí smluvní pokuty za prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu dle ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a čl. V odst. 4  Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a část ve výši 4.000.000 Kč činí smluvní pokuty vzniklé tím, že pozemky byly v rozporu s ujednáními čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 zatíženy zástavním právem.

Zaslání odstoupení od smluv společnosti MODŘANY Power, a.s., se předpokládalo poté, co bude zajištěno finanční krytí uvedeného úkonu, tj. schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města dle návrhu usnesení s tím, že ke dni odstoupení od kupních smluv bude také možno stanovit aktuální výši splatných smluvních pokut.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 29.05.2012 a usnes. č. 2471

1)   schválila

započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí,

2)  doporučila

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3639 | 6130 |  |  |  | 24.786.950 |
| zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s. |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 24.786.950 |
| Fond rezerv a rozvoje |

Dne 15.06.2012 byl primátorovi statutárního města Prostějova doručen dopis společnosti MPS Holding, a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, ve které společnost MPS Holding, a.s., mimo jiné sděluje, že vstoupila v jednání se společností MODŘANY Power, a.s., o možném odkupu pozemků v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v současnosti vlastněných společností MODŘANY Power, a.s., na nichž by chtěla společnost MPS Holding, a.s., vybudovat výrobní areál a sklad hutního materiálu, a společnost MODŘANY Power, a.s., projevila svoji vůli uvedené pozemky prodat MPS Holdingu, a.s. Společnost MPS Holding, a.s, v uvedeném dopise projevuje zájem o koupi předmětných pozemků a současně se zavazuje, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy, na základě které by nabyla uvedené pozemky od společnosti MODŘANY Power, a.s., vybuduje na těchto pozemcích výrobní areál a sklad hutního materiálu, zavazuje se zachovat překupní právo statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům, tedy pro město by zůstala zachována všechna práva (povinnost MPS Holdingu, a.s., vybudovat výrobní areál a sklad hutního materiálu a oprávnění města Prostějova spočívající v předkupním právu k předmětným nemovitostem). Z uvedeného důvodu žádá společnost MPS Holding, a.s., aby příslušný orgán města Prostějova rozhodl, že pozemky v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v současnosti vlastněné společností MODŘANY Power, a.s., může nabýt společnost MPS Holding, a.s., přičemž zůstane zachováno předkupní právo města Prostějova, a současně, aby byla stanovena nová lhůta pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu pro společnost MPS Holding, a.s., za stejných podmínek, jako u společnosti MODŘANY Power, a.s, a to tříletá lhůta počínající běžet ode dne uzavření kupní smlouvy k předmětným nemovitostem, kde bude kupujícím společnost MPS Holding, a.s.

V návaznosti na výše uvedené Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 12124 ze dne 19.06.2012

I. schválilo

1) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3639 | 6130 |  |  |  | 24.786.950 |
| zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s. |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 24.786.950 |
| Fond rezerv a rozvoje |

2) odložení odstoupení statutárního města Prostějova od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, dle bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012, a to do zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 18.09.2012,

II. pověřilo

Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, k dalšímu jednání se společnostmi MPS Holding a.s., a MODŘANY Power, a.s., v záležitosti možného převodu pozemků nacházejících se v průmyslové zóně statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

V následujícím období byl ze strany společností MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding, a.s., předložen návrh smluvní dokumentace, která by měla řešit změnu podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, a umožnit jejich převod z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., a dne 01.08.2012 byla též doručena žádost společnosti MODŘANY Power, a.s., o prominutí smluvních pokut vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008. Svou žádost o prominutí smluvní pokuty společnost MODŘANY Power, a.s., odůvodňuje tím, že společnost MODŘANY Power, a.s., neporušila uvedené smlouvy svévolně, ale stalo se tak v důsledku hospodářské krize, která vypukla po podpisu uvedených smluv a která ve svém důsledku způsobila, že společnost MODŘANY Power, a.s., nebyla schopna svůj záměr naplnit. Společnost MODŘANY Power, a.s, poukazuje na skutečnost, že za období posledních 5 let významně přispěla k pozvednutí úrovně sportu ve městě Prostějově, kdy sponzorovala sportovní činnost několika klubů (tenis, volejbal, hokej), a to v úhrnné částce 65,5 mil. Kč. Společnost MODŘANY Power, a.s, taktéž poznamenala, že od uzavření kupních smluv pracovala na záměru výstavby nového závodu a v této souvislosti spolupracovala s firmami z Prostějovska, které zaměstnávají občany města a okolí, a těmto firmám při přípravě záměru a v průběhu stavebního řízení zadala práci za přibližně 22 mil. Kč, což jistě přispělo ke zlepšení zaměstnanosti v regionu a posílení ekonomické síly obyvatel. Vzhledem k shora uvedenému se společnost MODŘANY Power, a.s, domnívá, že jsou zde důvody, aby statutární město Prostějov jejich žádosti o prominutí smluvních pokut vyhovělo.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 28.08.2012 a usnesením č. 2624 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova

1)	r e v o k o v a t

a) 	bod 2 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 týkající se schválení  odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,

b) 	bod 1 článku I. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12124 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města, na pokrytí vratky kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., ve výši 24.786.950 Kč,

2)	n e v y u ž í t

předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, za kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč,

3)	s o u h l a s i t

s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu,

4)	s c h v á l i t

a) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

b) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

c) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

d) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

e) 	uzavření kupní smlouvy mezi společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, společností MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, a statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v části B smlouvy o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu a

f) 	výkup pozemků p.č. 7346 – orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, od společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 materiálu.

Odbor správy a údržby majetku města k uvedenému uvádí:

Dle předloženého návrhu smluvní dokumentace by mělo dojít následně poté, co bude ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., podán u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz všech zástavních práv váznoucích na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z katastru nemovitostí (společnost MODŘANY Power, a.s., se v budoucí smlouvě zavazuje uvedený závazek splnit nejpozději do 30.09.2012), k prodeji pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., (k uzavření kupní smlouvy by mělo dojít nejpozději do 31.10. 2012) s tím, že společnost MPS Holding, a.s., se v kupní smlouvě zaváže, že provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích, a to včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích. V případě prodlení společnosti MPS Holding, a.s., se splněním výše uvedeného závazku se společnost MPS Holding, a.s., zavazuje zaplatit statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý měsíc prodlení. Společnost MPS Holding, a.s., se v kupní smlouvě dále zavazuje, že do doby dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích nepřevede tyto pozemky nebo jejich části na třetí osobu, nevloží je nebo jejich části do jiné společnosti, nepronajme je, ani je nezatíží zástavním právem, věcným břemenem či jiným věcným právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí příslušných státních orgánů nebo vzniklých ze zákona. V případě nedodržení tohoto závazku se společnost MPS Holding, a.s., zavazuje zaplatit statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč.

Společnost MODŘANY Power, a.s., podmiňuje podpis navržené smlouvy tím, že ze strany statutárního města Prostějova budou prominuty veškeré smluvní pokuty vyplývající z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008. Tuto svou podmínku v průběhu vyjednávání o konkrétním znění smluvní dokumentace zmírnila v tom smyslu, že část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s prodlením s výstavbou výrobního areálu a skladu hutního materiálu již nepožaduje prominout okamžitě, nýbrž až po kolaudaci výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích ze strany společnosti MPS Holding, a.s., v termínu do 31.03.2016, teprve tehdy, když bylo ze strany statutárního města Prostějova sděleno, že v případě prominutí všech smluvních pokut v celkové výši dosahujících téměř 6 mil. Kč společnosti MODŘANY Power, a.s., by došlo ze strany statutárního města Prostějova k finanční podpoře, kterou zakazují normy Evropské unie, resp. by její poskytnutí vyžadovalo notifikaci Evropské komise, což by dle vyjádření vedoucího Finančního odboru Magistrátu města Prostějova Ing. Radima Cardy způsobilo zpoždění s možným podpisem kupní smlouvy ze strany statutárního města Prostějova minimálně o půl roku až jeden rok. Jako poslední návrh je ze strany společností MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding, a.s., tedy požadováno, aby část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s neoprávněným zřízením zástavních práv na předmětných pozemcích ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., v celkové výši 4.000.000 Kč byla prominuta ze strany statutárního města Prostějova dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou předmětné nemovitosti zatíženy žádným zástavním právem, a část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s prodlením s výstavbou výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v celkové výši, která bude konkrétně stanovena ke dni podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., (ke dni 22.08.2012 činí aktuální výše těchto smluvních pokut 1.950.000 Kč) byla společnosti MODŘANY Power, a.s., prominuta ze strany statutárního města Prostějova ke dni 01.04.2016 za podmínky, že společnost MPS Holding, a.s., provede v termínu do 31.03.2016 na předmětných pozemcích výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno jeho užívání na předmětných pozemcích v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova.

V případě prominutí smluvních pokut společnosti MODŘANY Power, a.s., dle navrženého řešení se bude jednat o poskytnutí podpory, zřejmě de minimis. Při jejím poskytování musí být dodrženy podmínky, které jsou obsaženy v Nařízení Evropské komise č. 1998/2006 z 15.12.2006 (zejména je nutné ověřit u příjemce, že poskytnutím podpory z jeho strany nebude překročen limit 200.000 EUR za rozhodné období tří fiskálních let, je nutné informovat příjemce, že podpora má charakter de minimis, evidovat záznamy o podpoře po dobu 10 let a další).

Finanční odbor k poskytnutí veřejné podpory uvádí následující:

Veřejnou podporou je poskytnutí veřejných prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo odvětví a ovlivňují obchod mezi členskými státy.

Mezi veřejnou podporu řadíme dotace, granty, úvěry, zvýhodněné půjčky, garance, záruky a rovněž prominutí poplatků a plateb. Dle metodických materiálů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se mezi nejčastější formy veřejných podpor ze strany obcí řadí také promíjení a nevymáhání pokut. Pokud obec v takovém případě vyhodnotí prominutí jako poskytnutí veřejného podpory v režimu de minimis, má povinnost zapsat tuto podporu do registru podpor de minimis. V rámci poskytnutí podpory de minimis může činit obcí poskytnutá výše podpory maximálně 200.000 EUR (cca 5 mil.Kč) za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky. V opačném případě má obec povinnost oznámit podporu Evropské komisi a poskytnout podporu až po jejím schválení (notifikaci) nebo případně spolupracovat s EK na navrácení protiprávně poskytnuté veřejné podpoře.

Jako institut zajišťující, že společnost MPS Holding, a.s., provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, a to včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na těchto pozemcích, byla kromě smluvní pokuty navržena forma uzavření kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., zpět do vlastnictví statutárního města Prostějova (viz příloha č. 2 materiálu), jejíž podpis bude neprodleně následovat po podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s, a bude v držení statutárního města Prostějova. Tato kupní smlouva je koncipována tak, že nenabude nikdy účinnosti v případě, že společnost MPS Holding, a.s., provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu či obdobného rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na těchto pozemcích, a návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, je statutární město Prostějov oprávněno podat nejdříve 01.10.2015, pokud společnost MPS Holding, a.s., uvedenou podmínku nesplní. V případě realizace tohoto zajišťovacího institutu bude statutární město Prostějov povinno zaplatit společnosti MPS Holding, a.s., za pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč.

Přílohy:  	č. 1 - smlouva o smlouvě budoucí

č. 2 – kupní smlouva

situační mapa

V Prostějově dne 05.09.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM