| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 18.09.2012 |
| Název materiálu: | Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.10.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 25.05.2012 se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátili žadatelé, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 uzavřené dne 10.11.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadateli jako kupujícími na prodej pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 10.11.2012. Důvodem žádosti o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu je nepředpokládaná délka trvání stavebních prací způsobená nedostatkem finančních prostředků žadatelů. Protože žadatelům nebyl poskytnut mimo úvěru 300 tis. od Státního fondu rozvoje bydlení jiný úvěr, provádí stavební práce svépomocí, což s růstem cen stavebních materiálů prodlužuje celkový termín výstavby. Souhlas s provedením ohlášené stavby byl vydán 19.03.2010. V současné době je dokončena hrubá stavba domu, zabudovány okna a dveře a instalovány vodovodní rozvody. Z uvedených důvodů se žadatelům nepodaří dodržet termín kolaudace, a proto žádají o prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu do 30.10.2013. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM  304/2006.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 26.06.2012 a usnesením č. 2533 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.10.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/65 k.ú. Čechovice u Prostějova do 30.10.2013 dle návrhu usnesení.

Žadatelé nejsou dlužníky statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Příloha: situační mapa

V Prostějově dne  29.08.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník, v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Libuše Vylášková, zaměstnanec oddělení nakládání s majetkem města OSÚMM v. r.