| Kapitola 60 – Rozvoj a investice |
| --- |
| Rozbor plnění příjmů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 10.942,49 | 10.927,49 | 99,86 | Nekonsolidované příjmy |
| 10.942,49 | 10.927,49 | 99,86 | Konsolidované příjmy |
| Stručný komentář k celkovému vývoji plnění příjmů kapitoly ve sledovaném období |
| Příjmy kapitoly ve sledovaném období jsou naplněny výhradně přijetím dotací ze státních fondů a regionálních rad na 99,86%(rozpočet 10.927,49 tis. Kč; skutečnost 10.927,49 tis. Kč; plnění 100%). |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném plnění příjmů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organizace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | Komentář |
| 6171 | 2133 2310 |  |  | 5,00 10,00 | 0,00 0,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátkodob. a DDM Pokud dojde k prodeji, budou prostředky přijaty ve II. pololetí. |
| Rozbor čerpání výdajů rozpočtu kapitoly |
| Rozpočet upravený v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | SK/RU v % | Komentář |
| 136.500,30 | 28.722,45 | 21,04 | Nekonsolidované výdaje |
| 136.500,30 | 28.722,45 | 21,04 | Konsolidované výdaje |
| Stručný komentář k celkovému vývoji čerpání výdajů kapitoly ve sledovaném období |
| Čerpání ve výši přesahující 21% je ve vztahu k realizaci stavebních investic standardní, neboť stavební práce jsou zahajovány převážně až ve II. čtvrtletí a platby za již provedené práce jsou zaúčtovány v měsíci, který následuje po ukončení prací. V souvislosti se změnou zákona o zadávání veřejných zakázek došlo k posunutí termínu zahájení větších investičních akcí. Stavby s účastí státních dotací jsou realizovány v souladu s jejich podmínkami. |
| Komentář k položkám (akcím), které vykázaly abnormalitu v řádném čerpání výdajů rozpočtu kapitoly ve sledovaném období |
| Oddíl, paragraf | Položka | Organizace | Účelový zdroj | Upravený rozpočet v tis. Kč | Skutečnost v tis. Kč | Komentář |
| 3322 | 5171 |  |  | 3.762,00 | 449,56 | Zámek – fasáda sever, malby, oprava pavlače (dotace regenerace MPR, dotace OlK) Smlouvy o dílo uzavřeny, práce zahájeny, fakturace ve II. pololetí. |
| 3636 | 5166 |  |  | 100,00 | 0,00 | Prověřovací studie rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity ROZOP chváleno v 6/2012, smlouva uzavřena, fakturace následně. |
| 6171 | 5171 |  |  | 100,00 | 0,00 | Oprava klimatizace Školní 4 ROZOP chváleno v 6/2012, smlouva uzavřena, fakturace následně. |
| 3113 | 5171 | 600336 |  | 375,00 | 0,00 | ZŠ Kollárova – oprava kanalizace Práce zahájeny v prázdninovém období. |
|  |  | 603004 |  | 200,00 | 23,00 | Chodníky Práce probíhají průběžně v celém roce. |
|  |  | 603006 |  | 600,00 | 69,80 | Projekty - konzultace Financování v návaznosti na potřeby města. |
|  |  | 607008 | 5 | 200,00 | 0,00 | Škola designu a módy – rekonstrukce učebny Zpracovaná PD, zadáno výběrové řízení na zhotovitele. |
|  |  | 607027 | 5 | 200,00 | 0,00 | SZŠ – rekonstrukce podlah Zadáno výběrové řízení. |
|  |  | 607030 | 5 | 500,00 | 0,00 | SPŠ a SOU Lidická – okna Investiční akce zahájena. |
|  |  | 607032 | 5 | 275,00 | 0,00 | SOU Stavební - okna Investiční akce zahájena. |
|  |  | 607076 |  | 449,60 | 0,00 | Škodní události Plnění je v návaznosti na způsobených škodách na majetku města. |
|  |  | 42000000 | 0,2 | 1.300,00 | 5,00 | Národní dům – stavební úpravy, předprodej, scénické osvětlení Projekčně připraveno, akce zahájeny (realizace nutná v období divadelních prázdnin). |
|  |  | 44000000 |  | 4.530,00 | 794,16 | Hřbitov – rekonstrukce WC, obřadní síň Stavební práce dokončeny, fakturace následně. Obřadní síň – bude vypsáno výběrové řízení. |
|  |  | 51000000 | 1 | 15.000,00 | 441,97 | Radnice – rekonstrukce Stavební práce zahájeny. |
|  |  | 55000000 |  | 1.000,00 | 10,00 | Vnější okruh Brněnská – Plumlovská Vypsáno VŘ na PD dokončení propojení. Zpracovává se PD na protihlukovou zeď. |
|  |  | 57000000 |  | 700,00 | 25,22 | Autobusové zastávky Připravuje se výběrové řízení. |
|  |  | 77000000 |  | 4.000,00 | 0,00 | Smetanovy sady PD dokončena, připravuje se VŘ na zhotovitele. |
|  |  | 117000000 |  | 1.500,00 | 29,00 | Regenerace sídliště E. Beneše Nebyla přidělena dotace. |
|  |  | 119000000 |  | 620,00 | 0,00 | Středisko mládeže kopané Akce zahájena (úprava tribuny, PD parkoviště). |
|  |  | 194000000 |  | 5.000,00 | 41,40 | EÚO ZŠ Dr. Horáka Podána žádost o dotaci. |
|  |  | 200000000 |  | 5.000,00 | 0,00 | Rekonstrukce komunikace Svolinského PD připravena, vypsáno výběrové řízení. |
|  |  | 242000000 |  | 2.000,00 | 13,40 | CS Sídliště svobody - Jungmannova Stavba zahájena. |
|  |  | 243000000 |  | 100,00 | 6,00 | PD CS biokoridor Hloučela Podána žádost o dotaci.. |
|  |  | 244000000 |  | 30,00 | 0,00 | ZŠ Dr. Horáka – sluneční kolektor Vyhodnocení v souladu s požadavky dotace. |
|  |  | 263000000 |  | 200,00 | 49,94 | CS Žešov Zpracována PD, pokračování v přípravě dalších etap – ROZP červen 2012. |
|  |  | 270000000 |  | 40,00 | 0,00 | EÚO ZŠ E. Valenty Vyhodnocení dotace v souladu s požadavky. |
|  |  | 271000000 |  | 500,00 | 47,44 | Revitalizace sídliště Šárka Majetkoprávní problémy – úprava PD. |
|  |  | 274000000 |  | 70,00 | 0,00 | PD revitalizace Kolářových sadů, úprava Mlýnského náhonu Zpracovává se PD pro žádost o dotaci. |
|  |  | 275000000 |  | 750,00 | 54,12 | PD CS Vrahovická První etapa dokončena, zpracovává se PD na II. etapu. |
|  |  | 282000000 |  | 1000,00 | 0,00 | Revitalizace školních zahrad MŠ PD dokončena, příprava VŘ, realizace ve II. pololetí. |
|  |  | 286000000 |  | 800,00 | 0,00 | Revitalizace školních zahrad ZŠ Zpracovává se PD, realizace ve II. pololetí. |
|  |  | 295000000 |  | 500,00 | 0,00 | CS Kostelecká – VSH Stavba dokončena, fakturace následně. |
|  |  | 302000000 |  | 120,00 | 19,00 | Komunikace Bří Čapků – přeložka sloupu NN Záloha uhrazena, doúčtování ze strany investora E.ON následně. |
|  |  | 318000000 |  | 40,00 | 0,00 | Botanická zahrada Dotace nebyla přidělena. |
|  |  | 338000000 |  | 1.800,00 | 354,26 | Úpravy komunikace a chodníků Foerstrova, Čechovická PD a stavebně povolovací proces ukončen, stavební práce zahájeny. |
|  |  | 353000000 |  | 100,00 | 0,00 | Rekonstrukce mlýnského náhonu v PZ Zpracována PD, fakturace následně. |
|  |  | 354000000 |  | 500,00 | 0,00 | Křižovatka na Poděbradově nám. Zpracovává se PD. |
|  |  | 355000000 |  | 275,00 | 0,00 | SŠ automobilní – okna Investiční akce zahájena. |
|  |  | 357000000 | 0,1 | 14.800,00 | 2,00 | Koupaliště v areálu za Kosteleckou ulicí Dotace nebyla přidělena. |
|  |  | 364000000 |  | 500,00 | 0,00 | Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka Zadána PD (ROZOP 6/2012). |
|  |  | 365000000 |  | 85,00 | 4,80 | Parkování u rybníka – Na hrázi Stavba zahájena. |
|  |  | 366000000 |  | 100,00 | 0,00 | PD křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského (OlK) Jednání s Olomouckým krajem a SŽDC. |
|  |  | 367000000 |  | 20,00 | 0,00 | PD odbočovací pruh Olomoucká – Vápenice (OlK) Zadána PD pro územní řízení. |
|  |  | 368000000 |  | 2.000,00 | 9,60 | EÚO MŠ Šárka Podána žádost o dotaci. |
|  |  | 369000000 |  | 4.000,00 | 12,75 | Komunikace Melantrichova – Dykova Ukončeno VŘ na zhotovitele, realizace II. pololetí. |
|  |  | 370000000 |  | 4.000,00 | 12,00 | EÚO MŠ Husova Podána žádost o dotaci. |
|  |  | 371000000 |  | 120,00 | 0,00 | PD veřejné WC Smetanovy sady Zracovávají se varianty řešení na základě úkolu orgánu města. |
|  |  | 373000000 |  | 400,00 | 0,00 | Chodník V. Talicha Zadána projektová dokumentace. |
|  |  | 374000000 |  | 1.000,00 | 48,00 | MŠ Partyzánská (A. Krále) – rekonstrukce kotelny Nebyla přidělena dotace. Bude vypsáno VŘ na zhotovitele. |
|  |  | 375000000 |  | 300,00 | 0,00 | ZUŠ Vápenice – okna Stavba zahájena, práce probíhají v době letních prázdnin. |
|  |  | 376000000 |  | 300,00 | 0,00 | Chodník hřbitov Vrahovice VO Byla zpracována PD, realizace po VŘ na zhotovitele. |
|  |  | 377000000 |  | 200,00 | 2,64 | Chodník Vrahovice - požární zbrojnice Byla zpracována PD, realizace po VŘ na zhotovitele. |
| 4357 | 6121 | 381000000 |  | 300,00 | 0,00 | PD DPS Dotace nebyla přidělena, bude vypsáno VŘ na projektanta. |
|  |  | 383000000 |  | 100,00 | 0,00 | Autobusová zastávka Foerstrova Zpracována PD, vypsáno VŘ na zhotovitele. |
|  |  | 384000000 |  | 1.210,00 | 12,00 | Zámek – bezbariérový přístup PD zpracována, vypsáno VŘ na zhotovitele. |
|  |  | 386000000 |  | 80,00 | 0,00 | Zámek – zádlažba nádvorního prostoru Zpracovává se projektová dokumentace. |
|  |  | 387000000 |  | 100,00 | 0,00 | Infrastruktura pro RD v ul. M. Alše Probíhají jednání. |
|  |  | 388000000 |  | 200,00 | 0,00 | Oranžové hřiště Čechovice Dotace nebyla přidělena. Zadána příprava PD. |
|  |  | 392000000 |  | 150,00 | 0,00 | Provizorní křižovatka Dolní, Okružní Je zadána příprava projektové dokumentace. |
|  |  | 393000000 |  | 50,00 | 0,00 | Revitalizace rybníka Zpracována VŘ na zhotovitele stavby, fakturace následně. |
|  |  | 394000000 |  | 30,00 | 0,00 | PD VO Jilemnického, Vrahovice Zadána PD. |
|  |  | 395000000 |  | 50,00 | 0,00 | VO ulice Předina ROZOP 6/2012, bude zadána PD. |
|  |  | 398000000 |  | 100,00 | 0,00 | PD rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů PD dokončena, fakturace následně. |
|  |  | 399000000 |  | 30,00 | 0,00 | Urnové hroby na hřbitově v Krasicích ROZOP 6/2012, bude zadána PD. |
|  |  | 400000000 |  | 24,00 | 0,00 | PD CS Martinákova – Pod Kosířem ROZOP 6/2012, bude zadána PD. |
|  |  | 401000000 |  | 30,00 | 0,00 | Zádlažba Kramářské uličky ROZOP 6/2012, zadána příprava PD. |
|  |  | 402000000 |  | 100,00 | 0,00 | Odbočovací pruh Dolní, Šárka ROZOP 6/2012, bude zadána PD. |
|  |  | 403000000 |  | 4.200,00 | 0,00 | Zámek – fasáda jih Stavba realizována v souladu s podmínkami dotace. |
|  |  | 404000000 |  | 150,00 | 0,00 | Chodníky v lokalitě Čechovice – Domamyslice ROZOP 6/2012, bude zadána PD. |

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     1

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:00:48

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   P L N Ě N Í   P Ř Í J M Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB132 22022011 15:09

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000000000000 000000 4213 00090909 Program GIS-zelená úsporám                                       0,00           2 886,26       2 886 255,00   ******   100,00

0060 0000000000000 000000 4213          Investiční přijaté transfery ze státních fondů                   0,00           2 886,26       2 886 255,00   ******   100,00

0060 0000000000000 000000 4223 38187501 ROP                                                              0,00             441,79         441 794,96   ******   100,00

0060 0000000000000 000000 4223 38587505 Invest.dotace prostředky RR-EU                                   0,00           7 599,44       7 599 441,10   ******   100,00

0060 0000000000000 000000 4223          Investiční přijaté transfery od regionálních rad                 0,00           8 041,24       8 041 236,06   ******   100,00

0060 0000000000000 000000               Bez ODPA                                                         0,00          10 927,49      10 927 491,06   ******   100,00

0060 0000000000000 006171 2133 00000000 Nespecifikováno                                                  5,00               5,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000000000 006171 2133          Příjmy z pronájmu movitých věcí                                  5,00               5,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000000000 006171 2310 00000000 Nespecifikováno                                                 10,00              10,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000000000 006171 2310          Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk              10,00              10,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000000000 006171               Činnost místní správy                                           15,00              15,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000000000                                                                                      15,00          10 942,49      10 927 491,06   ******    99,86

0060                                    Odbor rozvoje a investic                                        15,00          10 942,49      10 927 491,06   ******    99,86

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

00XX                                                                                                    15,00          10 942,49      10 927 491,06   ******    99,86

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Příjmy celkem                                                                                           15,00          10 942,49      10 927 491,06   ******    99,86

=====================================================================================================================================================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NS: 00288659

Topologické omezení:

IČO: 00288659

Pevné omezení dat:

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     1

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:18

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000000000000 003123 5171 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00              50,00           4 375,20   ******     8,75

0060 0000000000000 003123 5171          Opravy a udržování                                               0,00              50,00           4 375,20   ******     8,75

0060 0000000000000 003123               Střední odborná učiliště a učiliště                              0,00              50,00           4 375,20   ******     8,75

0060 0000000000000 003314 5331 00000000 Nespecifikováno                                                100,00             100,00          50 000,00    50,00    50,00

0060 0000000000000 003314 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             100,00             100,00          50 000,00    50,00    50,00

0060 0000000000000 003314               Činnosti knihovnické                                           100,00             100,00          50 000,00    50,00    50,00

0060 0000000000000 003322 5166 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              15,00          15 000,00   ******   100,00

0060 0000000000000 003322 5166          Konzultační, poradenské a právní služby                          0,00              15,00          15 000,00   ******   100,00

0060 0000000000000 003322 5171 00000000 Nespecifikováno                                                400,00           3 747,00         434 555,20   108,64    11,60

0060 0000000000000 003322 5171          Opravy a udržování                                             400,00           3 747,00         434 555,20   108,64    11,60

0060 0000000000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                          400,00           3 762,00         449 555,20   112,39    11,95

0060 0000000000000 003326 5171 00000000 Nespecifikováno                                                400,00             598,00         359 364,00    89,84    60,09

0060 0000000000000 003326 5171          Opravy a udržování                                             400,00             598,00         359 364,00    89,84    60,09

0060 0000000000000 003326               Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo             400,00             598,00         359 364,00    89,84    60,09

0060 0000000000000 003330 5223 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              40,00          40 000,00   ******   100,00

0060 0000000000000 003330 5223          Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem               0,00              40,00          40 000,00   ******   100,00

0060 0000000000000 003330               Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.                   0,00              40,00          40 000,00   ******   100,00

0060 0000000000000 003412 6322 00000001 Fond rezerv a rozvoje                                            0,00           1 498,57               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 003412 6322          Investiční transfery občanským sdružením                         0,00           1 498,57               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 003412               Sportovní zařízení v majetku obce                                0,00           1 498,57               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 003636 5166 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 003636 5166          Konzultační, poradenské a právní služby                          0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 003636               Územní rozvoj                                                    0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 006171 5171 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 006171 5171          Opravy a udržování                                               0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000 006171               Činnost místní správy                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000000000                                                                                     900,00           6 248,57         903 294,40   100,37    14,46

0060 0000000600322 003111 5331 00000000 Nespecifikováno                                                260,00             260,00         130 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600322 003111 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             260,00             260,00         130 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600322 003111               Předškolní zařízení                                            260,00             260,00         130 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600322                      ORAI, MŠ Rumunská 23, PV                                       260,00             260,00         130 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600325 003111 5171 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              73,40          72 956,20   ******    99,40

0060 0000000600325 003111 5171          Opravy a udržování                                               0,00              73,40          72 956,20   ******    99,40

0060 0000000600325 003111 5331 00000000 Nespecifikováno                                                340,00             340,00         170 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600325 003111 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             340,00             340,00         170 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600325 003111               Předškolní zařízení                                            340,00             413,40         242 956,20    71,46    58,77

0060 0000000600325                      ORAI, MŠ Šárka 4, PV                                           340,00             413,40         242 956,20    71,46    58,77

0060 0000000600327 003111 5331 00000000 Nespecifikováno                                                390,00             390,00         195 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600327 003111 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             390,00             390,00         195 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600327 003111               Předškolní zařízení                                            390,00             390,00         195 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600327                      ORAI, MŠ Partyzánská                                           390,00             390,00         195 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600328 003111 5331 00000000 Nespecifikováno                                                250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600328 003111 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600328 003111               Předškolní zařízení                                            250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600328                      ORAI, MŠ Smetanova                                             250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600330 003111 5331 00000000 Nespecifikováno                                                250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600330 003111 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600330 003111               Předškolní zařízení                                            250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600330                      ORAI, MŠ Moravská                                              250,00             250,00         125 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600332 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                503,00             503,00         251 500,00    50,00    50,00

0060 0000000600332 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             503,00             503,00         251 500,00    50,00    50,00

0060 0000000600332 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              45,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000600332 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              45,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000600332 003113               Základní školy                                                 503,00             548,00         251 500,00    50,00    45,89

0060 0000000600332                      ORAI, ZŠ Palackého                                             503,00             548,00         251 500,00    50,00    45,89

0060 0000000600336 003113 5171 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             375,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000600336 003113 5171          Opravy a udržování                                               0,00             375,00               0,00   ******     0,00

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     2

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:18

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000000600336 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                370,00             370,00         185 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600336 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             370,00             370,00         185 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600336 003113               Základní školy                                                 370,00             745,00         185 000,00    50,00    24,83

0060 0000000600336                      ORAI, ZŠ Kollárova                                             370,00             745,00         185 000,00    50,00    24,83

0060 0000000600337 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                750,00             750,00         375 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600337 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             750,00             750,00         375 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600337 003113               Základní školy                                                 750,00             750,00         375 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600337                      ORAI, MŠ a ZŠ Sídl. svobody                                    750,00             750,00         375 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600338 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                450,00             450,00         225 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600338 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             450,00             450,00         225 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600338 003113               Základní školy                                                 450,00             450,00         225 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600338                      ORAI, ZŠ Melantrichova                                         450,00             450,00         225 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600339 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                190,00             190,00          95 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600339 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             190,00             190,00          95 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600339 003113               Základní školy                                                 190,00             190,00          95 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600339                      ORAI, ZŠ Majakovského                                          190,00             190,00          95 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600340 003121 5331 00000000 Nespecifikováno                                                530,00             530,00         265 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600340 003121 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             530,00             530,00         265 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600340 003121               Gymnázia                                                       530,00             530,00         265 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600340                      ORAI, RG a ZŠ Studentská                                       530,00             530,00         265 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600341 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                464,00           1 464,00         232 000,00    50,00    15,85

0060 0000000600341 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             464,00           1 464,00         232 000,00    50,00    15,85

0060 0000000600341 003113               Základní školy                                                 464,00           1 464,00         232 000,00    50,00    15,85

0060 0000000600341                      ORAI, ZŠ Dr. Horáka                                            464,00           1 464,00         232 000,00    50,00    15,85

0060 0000000600344 003113 5331 00000000 Nespecifikováno                                                460,00             460,00         230 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600344 003113 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             460,00             460,00         230 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600344 003113               Základní školy                                                 460,00             460,00         230 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600344                      ORAI, ZŠ Valenty                                               460,00             460,00         230 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600399 003421 5331 00000000 Nespecifikováno                                                360,00             360,00         180 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600399 003421 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             360,00             360,00         180 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600399 003421               Využití volného času dětí a mládeže                            360,00             360,00         180 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600399                      ORAI, Sporcentrum                                              360,00             360,00         180 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600400 003231 5331 00000000 Nespecifikováno                                                210,00             210,00         105 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600400 003231 5331          Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ             210,00             210,00         105 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600400 003231               Základní umělecké školy                                        210,00             210,00         105 000,00    50,00    50,00

0060 0000000600400                      ORAI, ZUŠ Vl. Ambrose                                          210,00             210,00         105 000,00    50,00    50,00

0060 0000000603004 002219 5171 00000000 Nespecifikováno                                                200,00             200,00          22 997,00    11,50    11,50

0060 0000000603004 002219 5171          Opravy a udržování                                             200,00             200,00          22 997,00    11,50    11,50

0060 0000000603004 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       200,00             200,00          22 997,00    11,50    11,50

0060 0000000603004                      Chodníky                                                       200,00             200,00          22 997,00    11,50    11,50

0060 0000000603005 003639 5139 00000000 Nespecifikováno                                                  5,00               5,00             581,00    11,62    11,62

0060 0000000603005 003639 5139          Nákup materiálu j.n.                                             5,00               5,00             581,00    11,62    11,62

0060 0000000603005 003639 5154 00000000 Nespecifikováno                                                 50,00              50,00          18 800,00    37,60    37,60

0060 0000000603005 003639 5154          Elektrická energie                                              50,00              50,00          18 800,00    37,60    37,60

0060 0000000603005 003639 5162 00000000 Nespecifikováno                                                 10,00              10,00             972,12     9,72     9,72

0060 0000000603005 003639 5162          Služby telekomunikací a radiokomunikací                         10,00              10,00             972,12     9,72     9,72

0060 0000000603005 003639 5169 00000000 Nespecifikováno                                                  5,00               5,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000603005 003639 5169          Nákup ostatních služeb                                           5,00               5,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000603005 003639 5171 00000000 Nespecifikováno                                                 30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000603005 003639 5171          Opravy a udržování                                              30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000000603005 003639               Komunální služby a územní rozvoj j.n.                          100,00             100,00          20 353,12    20,35    20,35

0060 0000000603005                      Sklad Peckova                                                  100,00             100,00          20 353,12    20,35    20,35

0060 0000000603006 006171 5166 00000000 Nespecifikováno                                                200,00             200,00          30 000,00    15,00    15,00

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     3

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:18

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000000603006 006171 5166          Konzultační, poradenské a právní služby                        200,00             200,00          30 000,00    15,00    15,00

0060 0000000603006 006171 5169 00000000 Nespecifikováno                                                400,00             400,00          39 804,00     9,95     9,95

0060 0000000603006 006171 5169          Nákup ostatních služeb                                         400,00             400,00          39 804,00     9,95     9,95

0060 0000000603006 006171               Činnost místní správy                                          600,00             600,00          69 804,00    11,63    11,63

0060 0000000603006                      ORAI, Projekty - konzultace                                    600,00             600,00          69 804,00    11,63    11,63

0060 0000000603007 003639 5169 00000000 Nespecifikováno                                              1 500,00           1 500,00         571 280,00    38,09    38,09

0060 0000000603007 003639 5169          Nákup ostatních služeb                                       1 500,00           1 500,00         571 280,00    38,09    38,09

0060 0000000603007 003639               Komunální služby a územní rozvoj j.n.                        1 500,00           1 500,00         571 280,00    38,09    38,09

0060 0000000603007                      ORAI, Asanace                                                1 500,00           1 500,00         571 280,00    38,09    38,09

0060 0000000607008 003122 6121 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607008 003122 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607008 003122               Střední odborné školy                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607008                      SPŠO                                                             0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607027 003122 6121 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607027 003122 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607027 003122               Střední odborné školy                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607027                      SZŠ                                                              0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607030 003123 6121 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607030 003123 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607030 003123               Střední odborná učiliště a učiliště                              0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607030                      SPŠ a SOU                                                        0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607032 003123 6121 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607032 003123 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607032 003123               Střední odborná učiliště a učiliště                              0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607032                      SOU stavební                                                     0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000000607076 006409 5901 00000000 Nespecifikováno                                                523,00             449,60               0,00     0,00     0,00

0060 0000000607076 006409 5901          Nespecifikované rezervy                                        523,00             449,60               0,00     0,00     0,00

0060 0000000607076 006409               Ostatní činnosti j.n.                                          523,00             449,60               0,00     0,00     0,00

0060 0000000607076                      ORAI, Škodní události                                          523,00             449,60               0,00     0,00     0,00

0060 0000042000000 003322 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000042000000 003322 6121 00000002 Fond národního domu                                          1 200,00           1 200,00           5 000,00     0,42     0,42

0060 0000042000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 200,00           1 300,00           5 000,00     0,42     0,38

0060 0000042000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                        1 200,00           1 300,00           5 000,00     0,42     0,38

0060 0000042000000                      ORAI, ND - restaurace, výv., výčep. zázemí,EZS               1 200,00           1 300,00           5 000,00     0,42     0,38

0060 0000044000000 003632 6121 00000000 Nespecifikováno                                                700,00           4 530,00         794 158,00   113,45    17,53

0060 0000044000000 003632 6121          Budovy, haly a stavby                                          700,00           4 530,00         794 158,00   113,45    17,53

0060 0000044000000 003632               Pohřebnictví                                                   700,00           4 530,00         794 158,00   113,45    17,53

0060 0000044000000                      ORAI, Hřbitov - obřadní síň, urnové hroby                      700,00           4 530,00         794 158,00   113,45    17,53

0060 0000051000000 003322 6121 00000001 Fond rezerv a rozvoje                                       15 000,00          15 000,00         441 967,20     2,95     2,95

0060 0000051000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                       15 000,00          15 000,00         441 967,20     2,95     2,95

0060 0000051000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                       15 000,00          15 000,00         441 967,20     2,95     2,95

0060 0000051000000                      ORAI, Radnice vnitřní omítky a prvky                        15 000,00          15 000,00         441 967,20     2,95     2,95

0060 0000055000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 000,00           1 000,00          10 000,00     1,00     1,00

0060 0000055000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 000,00           1 000,00          10 000,00     1,00     1,00

0060 0000055000000 002212               Silnice                                                      1 000,00           1 000,00          10 000,00     1,00     1,00

0060 0000055000000                      ORAI, PD Brněnská - Plumlovská                               1 000,00           1 000,00          10 000,00     1,00     1,00

0060 0000057000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                700,00             700,00          25 222,80     3,60     3,60

0060 0000057000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          700,00             700,00          25 222,80     3,60     3,60

0060 0000057000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       700,00             700,00          25 222,80     3,60     3,60

0060 0000057000000                      ORAI, Autobusové zastávky                                      700,00             700,00          25 222,80     3,60     3,60

0060 0000077000000 003745 6121 00000000 Nespecifikováno                                              4 000,00           4 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000077000000 003745 6121          Budovy, haly a stavby                                        4 000,00           4 000,00               0,00     0,00     0,00

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     4

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:18

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000077000000 003745               Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          4 000,00           4 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000077000000                      ORAI,  Smetanovy sady PD                                     4 000,00           4 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000117000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 500,00           1 500,00          29 000,00     1,93     1,93

0060 0000117000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 500,00           1 500,00          29 000,00     1,93     1,93

0060 0000117000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     1 500,00           1 500,00          29 000,00     1,93     1,93

0060 0000117000000                      PD Regenerace sídl. E. Beneše                                1 500,00           1 500,00          29 000,00     1,93     1,93

0060 0000119000000 003412 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             620,00               0,00   ******     0,00

0060 0000119000000 003412 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             620,00               0,00   ******     0,00

0060 0000119000000 003412               Sportovní zařízení v majetku obce                                0,00             620,00               0,00   ******     0,00

0060 0000119000000                      PD fotbal. hřiště v ul. E. Valenty                               0,00             620,00               0,00   ******     0,00

0060 0000172000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                500,00             550,00         509 088,30   101,82    92,56

0060 0000172000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          500,00             550,00         509 088,30   101,82    92,56

0060 0000172000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       500,00             550,00         509 088,30   101,82    92,56

0060 0000172000000                      PD - cyklistická stezka Olomoucká, biokoditor.                 500,00             550,00         509 088,30   101,82    92,56

0060 0000173000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                500,00             500,00         262 027,20    52,41    52,41

0060 0000173000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                          500,00             500,00         262 027,20    52,41    52,41

0060 0000173000000 002212               Silnice                                                        500,00             500,00         262 027,20    52,41    52,41

0060 0000173000000                      Bezbariérová trasa                                             500,00             500,00         262 027,20    52,41    52,41

0060 0000174000000 003113 6121 00000001 Fond rezerv a rozvoje                                       20 000,00          20 000,00      14 198 240,80    70,99    70,99

0060 0000174000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                       20 000,00          20 000,00      14 198 240,80    70,99    70,99

0060 0000174000000 003113               Základní školy                                              20 000,00          20 000,00      14 198 240,80    70,99    70,99

0060 0000174000000                      ZŠ Majakovského-dostavba                                    20 000,00          20 000,00      14 198 240,80    70,99    70,99

0060 0000194000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                              5 000,00           5 000,00          41 400,00     0,83     0,83

0060 0000194000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                        5 000,00           5 000,00          41 400,00     0,83     0,83

0060 0000194000000 003113               Základní školy                                               5 000,00           5 000,00          41 400,00     0,83     0,83

0060 0000194000000                      PD EÚO ZŠ Dr. Horáka                                         5 000,00           5 000,00          41 400,00     0,83     0,83

0060 0000200000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                              5 000,00           5 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000200000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                        5 000,00           5 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000200000000 002212               Silnice                                                      5 000,00           5 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000200000000                      PD rekonstrukce komunikace ul. Svolinského                   5 000,00           5 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000242000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                              2 000,00           2 000,00          13 400,00     0,67     0,67

0060 0000242000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                        2 000,00           2 000,00          13 400,00     0,67     0,67

0060 0000242000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     2 000,00           2 000,00          13 400,00     0,67     0,67

0060 0000242000000                      PD-cyklostezka sídl.Svobody                                  2 000,00           2 000,00          13 400,00     0,67     0,67

0060 0000243000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00           6 000,00   ******     6,00

0060 0000243000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00           6 000,00   ******     6,00

0060 0000243000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00             100,00           6 000,00   ******     6,00

0060 0000243000000                      PD-cyklostezka biokorid.Hloučela                                 0,00             100,00           6 000,00   ******     6,00

0060 0000244000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                 30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000244000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                           30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000244000000 003113               Základní školy                                                  30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000244000000                      ZŠ Dr.Horáka-sluneční kolektor                                  30,00              30,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000263000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             200,00          49 940,00   ******    24,97

0060 0000263000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00          49 940,00   ******    24,97

0060 0000263000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00             200,00          49 940,00   ******    24,97

0060 0000263000000                      CS Žešov                                                         0,00             200,00          49 940,00   ******    24,97

0060 0000269000000 003111 6121 00000000 Nespecifikováno                                                 20,00              20,00           6 000,00    30,00    30,00

0060 0000269000000 003111 6121          Budovy, haly a stavby                                           20,00              20,00           6 000,00    30,00    30,00

0060 0000269000000 003111               Předškolní zařízení                                             20,00              20,00           6 000,00    30,00    30,00

0060 0000269000000                      EÚO MŠ Hanačka                                                  20,00              20,00           6 000,00    30,00    30,00

0060 0000270000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                 40,00              40,00               0,00     0,00     0,00

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     5

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:18

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000270000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                           40,00              40,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000270000000 003113               Základní školy                                                  40,00              40,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000270000000                      EÚO ZŠ E. Valenty                                               40,00              40,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000271000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                500,00             500,00          47 440,20     9,49     9,49

0060 0000271000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                          500,00             500,00          47 440,20     9,49     9,49

0060 0000271000000 002212               Silnice                                                        500,00             500,00          47 440,20     9,49     9,49

0060 0000271000000                      Revitalizace sídl. Šárka                                       500,00             500,00          47 440,20     9,49     9,49

0060 0000274000000 002334 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              70,00               0,00   ******     0,00

0060 0000274000000 002334 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              70,00               0,00   ******     0,00

0060 0000274000000 002334               Revitalizace říčních systémů                                     0,00              70,00               0,00   ******     0,00

0060 0000274000000                      PD - rev.op.lok. Kolář.sadů;tech. úpr. Mlýn.náhonu               0,00              70,00               0,00   ******     0,00

0060 0000275000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                750,00             750,00          54 120,00     7,22     7,22

0060 0000275000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          750,00             750,00          54 120,00     7,22     7,22

0060 0000275000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       750,00             750,00          54 120,00     7,22     7,22

0060 0000275000000                      PD-cyklostezka Vrahovická                                      750,00             750,00          54 120,00     7,22     7,22

0060 0000282000000 003111 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 000,00           1 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000282000000 003111 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 000,00           1 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000282000000 003111               Předškolní zařízení                                          1 000,00           1 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000282000000                      Revitalizace školních zahrad MŠ                              1 000,00           1 000,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000286000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                800,00             800,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000286000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                          800,00             800,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000286000000 003113               Základní školy                                                 800,00             800,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000286000000                      Revitalizace školních zahrad ZŠ                                800,00             800,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000295000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000295000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000295000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000295000000                      CS ul. Kostelecká - VSH                                        500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000301000000 003322 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00           3 400,00          40 364,00   ******     1,19

0060 0000301000000 003322 6121 00000001 Fond rezerv a rozvoje                                       10 000,00          10 000,00       5 112 793,55    51,13    51,13

0060 0000301000000 003322 6121 38187501 ROP                                                              0,00              36,36          36 356,31   ******   100,00

0060 0000301000000 003322 6121 38587505 Invest.dotace prostředky RR-EU                                   0,00             625,38         625 375,34   ******   100,00

0060 0000301000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                       10 000,00          14 061,73       5 814 889,20    58,15    41,35

0060 0000301000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                       10 000,00          14 061,73       5 814 889,20    58,15    41,35

0060 0000301000000                      Zámek - severní křídlo                                      10 000,00          14 061,73       5 814 889,20    58,15    41,35

0060 0000302000000 003631 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             120,00          19 000,00   ******    15,83

0060 0000302000000 003631 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             120,00          19 000,00   ******    15,83

0060 0000302000000 003631               Veřejné osvětlení                                                0,00             120,00          19 000,00   ******    15,83

0060 0000302000000                      Ul. Bratří Čapků                                                 0,00             120,00          19 000,00   ******    15,83

0060 0000304000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             200,00         198 000,00   ******    99,00

0060 0000304000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00         198 000,00   ******    99,00

0060 0000304000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00             200,00         198 000,00   ******    99,00

0060 0000304000000                      CS Dolní                                                         0,00             200,00         198 000,00   ******    99,00

0060 0000318000000 003745 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              40,00               0,00   ******     0,00

0060 0000318000000 003745 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              40,00               0,00   ******     0,00

0060 0000318000000 003745               Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                              0,00              40,00               0,00   ******     0,00

0060 0000318000000                      Botanická zahrada                                                0,00              40,00               0,00   ******     0,00

0060 0000320000000 006171 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 000,00           1 000,00       1 000 000,00   100,00   100,00

0060 0000320000000 006171 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 000,00           1 000,00       1 000 000,00   100,00   100,00

0060 0000320000000 006171               Činnost místní správy                                        1 000,00           1 000,00       1 000 000,00   100,00   100,00

0060 0000320000000                      Přemístění odboru dopravy                                    1 000,00           1 000,00       1 000 000,00   100,00   100,00

0060 0000338000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 800,00           1 800,00         354 263,70    19,68    19,68

0060 0000338000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 800,00           1 800,00         354 263,70    19,68    19,68

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     6

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:19

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000338000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     1 800,00           1 800,00         354 263,70    19,68    19,68

0060 0000338000000                      Úpravy komunikace a chodníků Foerstrova,Čechovická           1 800,00           1 800,00         354 263,70    19,68    19,68

0060 0000353000000 002333 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000353000000 002333 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000353000000 002333               Úpravy drobných vodních toků                                     0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000353000000                      Rekonstrukce mlýnského náhonu v PZ                               0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000354000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000354000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                          500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000354000000 002212               Silnice                                                        500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000354000000                      Křižovatka na Poděbradově nám.                                 500,00             500,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000355000000 003123 6121 00000005 Fond reinvestic nájemného                                        0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000355000000 003123 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000355000000 003123               Střední odborná učiliště a učiliště                              0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000355000000                      SŠ automobilní PV, s.r.o.                                        0,00             275,00               0,00   ******     0,00

0060 0000357000000 003412 6121 00000000 Nespecifikováno                                              9 323,78           9 123,78           2 000,00     0,02     0,02

0060 0000357000000 003412 6121 00000001 Fond rezerv a rozvoje                                        5 676,22           5 676,22               0,00     0,00     0,00

0060 0000357000000 003412 6121          Budovy, haly a stavby                                       15 000,00          14 800,00           2 000,00     0,01     0,01

0060 0000357000000 003412               Sportovní zařízení v majetku obce                           15 000,00          14 800,00           2 000,00     0,01     0,01

0060 0000357000000                      Koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul.                      15 000,00          14 800,00           2 000,00     0,01     0,01

0060 0000357000001 003412 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000357000001 003412 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000357000001 003412               Sportovní zařízení v majetku obce                                0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000357000001                      Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. - d               0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000363000000 003322 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              55,00          51 600,00   ******    93,82

0060 0000363000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              55,00          51 600,00   ******    93,82

0060 0000363000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                            0,00              55,00          51 600,00   ******    93,82

0060 0000363000000                      Zámek - rekonstr. mostku přes zámecký příkop                     0,00              55,00          51 600,00   ******    93,82

0060 0000364000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000364000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000364000000 002212               Silnice                                                          0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000364000000                      Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka                              0,00             500,00               0,00   ******     0,00

0060 0000365000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              85,00           4 800,00   ******     5,65

0060 0000365000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              85,00           4 800,00   ******     5,65

0060 0000365000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00              85,00           4 800,00   ******     5,65

0060 0000365000000                      Parkování u rybníka - Na hrázi                                   0,00              85,00           4 800,00   ******     5,65

0060 0000366000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                100,00             100,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000366000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                          100,00             100,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000366000000 002212               Silnice                                                        100,00             100,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000366000000                      aa                                                             100,00             100,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000367000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                 20,00              20,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000367000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                           20,00              20,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000367000000 002212               Silnice                                                         20,00              20,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000367000000                      aa                                                              20,00              20,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000368000000 003111 6121 00000000 Nespecifikováno                                              2 000,00           2 000,00           9 600,00     0,48     0,48

0060 0000368000000 003111 6121          Budovy, haly a stavby                                        2 000,00           2 000,00           9 600,00     0,48     0,48

0060 0000368000000 003111               Předškolní zařízení                                          2 000,00           2 000,00           9 600,00     0,48     0,48

0060 0000368000000                      aa                                                           2 000,00           2 000,00           9 600,00     0,48     0,48

0060 0000369000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                              4 000,00           4 000,00          12 750,00     0,32     0,32

0060 0000369000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                        4 000,00           4 000,00          12 750,00     0,32     0,32

0060 0000369000000 002212               Silnice                                                      4 000,00           4 000,00          12 750,00     0,32     0,32

0060 0000369000000                      aa                                                           4 000,00           4 000,00          12 750,00     0,32     0,32

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     7

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:19

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000370000000 003111 6121 00000000 Nespecifikováno                                              4 000,00           4 000,00          12 000,00     0,30     0,30

0060 0000370000000 003111 6121          Budovy, haly a stavby                                        4 000,00           4 000,00          12 000,00     0,30     0,30

0060 0000370000000 003111               Předškolní zařízení                                          4 000,00           4 000,00          12 000,00     0,30     0,30

0060 0000370000000                      aa                                                           4 000,00           4 000,00          12 000,00     0,30     0,30

0060 0000371000000 003745 6121 00000000 Nespecifikováno                                                120,00             120,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000371000000 003745 6121          Budovy, haly a stavby                                          120,00             120,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000371000000 003745               Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            120,00             120,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000371000000                      aa                                                             120,00             120,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000372000000 003322 6121 00000000 Nespecifikováno                                              2 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000372000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                        2 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000372000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                        2 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000372000000                      aa                                                           2 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000373000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                400,00             400,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000373000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          400,00             400,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000373000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       400,00             400,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000373000000                      aa                                                             400,00             400,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000374000000 003111 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 000,00           1 000,00          48 000,00     4,80     4,80

0060 0000374000000 003111 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 000,00           1 000,00          48 000,00     4,80     4,80

0060 0000374000000 003111               Předškolní zařízení                                          1 000,00           1 000,00          48 000,00     4,80     4,80

0060 0000374000000                      aa                                                           1 000,00           1 000,00          48 000,00     4,80     4,80

0060 0000375000000 003231 6121 00000000 Nespecifikováno                                                300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000375000000 003231 6121          Budovy, haly a stavby                                          300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000375000000 003231               Základní umělecké školy                                        300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000375000000                      aa                                                             300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000376000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000376000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000376000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000376000000                      aa                                                             300,00             300,00               0,00     0,00     0,00

0060 0000377000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                200,00             200,00           2 640,00     1,32     1,32

0060 0000377000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                          200,00             200,00           2 640,00     1,32     1,32

0060 0000377000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                       200,00             200,00           2 640,00     1,32     1,32

0060 0000377000000                      aa                                                             200,00             200,00           2 640,00     1,32     1,32

0060 0000378000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                              1 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000378000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                        1 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000378000000 003113               Základní školy                                               1 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000378000000                      aa                                                           1 000,00               0,00               0,00     0,00   ******

0060 0000379000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              50,00          39 600,00   ******    79,20

0060 0000379000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              50,00          39 600,00   ******    79,20

0060 0000379000000 003113               Základní školy                                                   0,00              50,00          39 600,00   ******    79,20

0060 0000379000000                      aa                                                               0,00              50,00          39 600,00   ******    79,20

0060 0000381000000 004357 6119 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              36,00          36 000,00   ******   100,00

0060 0000381000000 004357 6119          Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku                   0,00              36,00          36 000,00   ******   100,00

0060 0000381000000 004357 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             300,00               0,00   ******     0,00

0060 0000381000000 004357 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             300,00               0,00   ******     0,00

0060 0000381000000 004357               Domovy                                                           0,00             336,00          36 000,00   ******    10,71

0060 0000381000000                      Dům s PS                                                         0,00             336,00          36 000,00   ******    10,71

0060 0000383000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000383000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000383000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000383000000                      Autobus. zast. - ul. Foerstrova                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000384000000 003322 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00           1 210,00          12 000,00   ******     0,99

0060 0000384000000 003322 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00           1 210,00          12 000,00   ******     0,99

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     8

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:19

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000384000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                            0,00           1 210,00          12 000,00   ******     0,99

0060 0000384000000                      Zámek - bezbariérový přístup                                     0,00           1 210,00          12 000,00   ******     0,99

0060 0000385000000 003612 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              80,00          63 120,00   ******    78,90

0060 0000385000000 003612 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              80,00          63 120,00   ******    78,90

0060 0000385000000 003612               Bytové hospodářství                                              0,00              80,00          63 120,00   ******    78,90

0060 0000385000000                      Finská 9 - rekonstrukce kotelny                                  0,00              80,00          63 120,00   ******    78,90

0060 0000386000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              80,00               0,00   ******     0,00

0060 0000386000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              80,00               0,00   ******     0,00

0060 0000386000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00              80,00               0,00   ******     0,00

0060 0000386000000                      Zámek - zádlažba nádvorního prostoru                             0,00              80,00               0,00   ******     0,00

0060 0000387000000 003636 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000387000000 003636 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000387000000 003636               Územní rozvoj                                                    0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000387000000                      Infrastr. pro RD v ul. M. Alše, Vrahovice                        0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000388000000 003412 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000388000000 003412 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000388000000 003412               Sportovní zařízení v majetku obce                                0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000388000000                      Oranžové hřiště ZŠ Čechovice                                     0,00             200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000392000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000392000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000392000000 002212               Silnice                                                          0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000392000000                      Prov. okruž. křiž. z dálnice na ul. Dolní a Okružn               0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000393000000 002334 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000393000000 002334 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000393000000 002334               Revitalizace říčních systémů                                     0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000393000000                      Revitalizace rybníka                                             0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000394000000 003631 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000394000000 003631 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000394000000 003631               Veřejné osvětlení                                                0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000394000000                      Rozšíření kapacity diskového pole                                0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000395000000 003631 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000395000000 003631 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000395000000 003631               Veřejné osvětlení                                                0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000395000000                      Ulice Předina - VO                                               0,00              50,00               0,00   ******     0,00

0060 0000398000000 003113 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000398000000 003113 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000398000000 003113               Základní školy                                                   0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000398000000                      Rek. učeben ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů                 0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000399000000 003632 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000399000000 003632 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000399000000 003632               Pohřebnictví                                                     0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000399000000                      Urnové hroby na hřbitově v Krasicích                             0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000400000000 002219 6119 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              24,00               0,00   ******     0,00

0060 0000400000000 002219 6119          Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku                   0,00              24,00               0,00   ******     0,00

0060 0000400000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00              24,00               0,00   ******     0,00

0060 0000400000000                      CS Martinákova - Pod Kosířem                                     0,00              24,00               0,00   ******     0,00

0060 0000401000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000401000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000401000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000401000000                      Zádlažba Kramářské uličky                                        0,00              30,00               0,00   ******     0,00

0060 0000402000000 002212 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             100,00               0,00   ******     0,00

* * *   G O R D I C   s o f t w a r e - U C R   * * *                                             Strana:     9

*********************************************************************************************************************************************************************

IČO: 00288659  Statutární město PV                                                                                                                  Čas  :   08:19:19

UCS: 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                           Datum: 24.07.2012

R O Z B O R   Č E R P Á N Í   V Ý D A J Ů   R O Z P O Č T U  za období 06/2012

NS : 00288659  Statutární město Prostějov                                                                                                     UCRSB131 23022011 11:11

*********************************************************************************************************************************************************************

ORJ  ORG           ODPA   POL  UZ                                                                  RS tis. Kč         RU tis. Kč         Čerpání Kč   RS/Č %   RU/Č %

0060 0000402000000 002212 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000402000000 002212               Silnice                                                          0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000402000000                      Odbočovací pruh - Dolní, Šárka                                   0,00             100,00               0,00   ******     0,00

0060 0000403000000 003322 5171 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00           4 200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000403000000 003322 5171          Opravy a udržování                                               0,00           4 200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000403000000 003322               Zachování a obnova kulturních památek                            0,00           4 200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000403000000                      Zámek - fasáda jih                                               0,00           4 200,00               0,00   ******     0,00

0060 0000404000000 002219 6121 00000000 Nespecifikováno                                                  0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000404000000 002219 6121          Budovy, haly a stavby                                            0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000404000000 002219               Ostatní záležitosti pozemních komunikací                         0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060 0000404000000                      Chodníky v lokalitě Čechovice - Domamyslice                      0,00             150,00               0,00   ******     0,00

0060                                    Odbor rozvoje a investic                                   114 080,00         136 500,30      28 722 452,12    25,18    21,04

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

00XX                                                                                               114 080,00         136 500,30      28 722 452,12    25,18    21,04

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Výdaje celkem                                                                                      114 080,00         136 500,30      28 722 452,12    25,18    21,04

=====================================================================================================================================================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NS: 00288659

Topologické omezení:

IČO: 00288659

Pevné omezení dat: