| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 27.11.2012 |
| Název materiálu: | MODŘANY Power, a.s. – pozemky v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

varianta A:

- r e v o k u j e

body 2), 3) a 4) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12192 ze dne 18.09.2012,

- s c h v a l u j e

- odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,

- započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí, a

- rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3639 | 6130 |  |  |  | 24.236.950 |
| zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s. |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 24.236.950 |
| Fond rezerv a rozvoje |

- u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,

zajistit v co nejkratším termínu veškeré právní kroky směřující k odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

varianta B:

- r e v o k u j e

body 2), 3) a 4) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12192 ze dne 18.09.2012 a

- p o v ě ř u j e

Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, k dalšímu jednání se společností MODŘANY Power, a.s., ve věci možné budoucí výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích nacházejících se v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

Důvodová zpráva:

Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva (dále jen „Kupní smlouva“) č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 prodalo město Prostějov do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Komořanská 326/63, IČ: 492 40 005, pozemky v sektoru G průmyslové zóny o celkové výměře 72.871 m2 za účelem výstavby nového výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Prodej pozemků této společnosti byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 26.06.2007 usnesením č. 17137 a Zastupitelstva města Prostějova dne 26.02.2008 usnesením č. 18031. Ke dni 01.04.2011 došlo ke změně obchodní firmy společnosti Modřanská potrubní, a.s., nově na MODŘANY Power, a.s.

V souladu s článkem IV. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a článkem V. odst. 4 Kupní smlouvy č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 se společnost zavázala, že nejpozději do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy provede výstavbu výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, a to včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude užívání předmětné stavby povoleno. V případě prodlení společnosti Modřanská potrubní, a.s., se splněním tohoto závazku se tato společnost zavázala zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu a ve druhém případě výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích nebude ze strany společnosti ve lhůtě do tří let ode dne uzavření předmětné smlouvy vůbec zahájena, má město Prostějov právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Společnost MODŘANY Power, a.s., se dne 10.05.2011 obrátila na Odbor správ majetku města Městského úřadu Prostějov se sdělením, že z důvodu finanční krize a nepříznivého vývoje na trhu došlo ke zpoždění realizace plánovaného výrobního areálu a skladu hutního materiálu. Dle sdělení společnosti bylo k výstavbě areálu vydáno stavební povolení, jeho platnost byla v prosinci 2010 prodloužena o dva roky. Společnost v dopise ze dne 05.05.2011 uváděla, že plánuje zahájit výstavbu areálu v roce 2011. Společnost rovněž upozornila na skutečnost, že již došlo k odnětí předmětných pozemků ze zemědělského půdního fondu a společnost za toto odnětí zaplatila částku ve výši 877.145 Kč (z toho činil příjem pro město Prostějov 355.858 Kč).

Na základě výše uvedených skutečností žádala společnost MODŘANY Power, a.s., město Prostějov o prodloužení lhůty pro dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převedených pozemcích o dva roky, tj. ze současných tří let na pět let od uzavření kupní smlouvy. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSUMM 75/2011.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 14.06.2011 usnesením č. 10133 schválilo změnu podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy. Změna podmínek prodeje pozemků bude provedena formou dodatků ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19. 09. 2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07. 04. 2008 zůstanou nezměněny.

K podpisu dodatků ke kupním smlouvám nedošlo a společnost MODŘANY Power, a.s., městu Prostějovu sdělila, že současná nepříznivá ekonomická situace společnosti a zvyšující se požadavky financujících bank na zajištění výstavby nového výrobního areálu z vlastních zdrojů společnosti neumožňuje společnosti pokračovat v realizaci projektu, a z toho důvodu je společnost nucena od svého původního investičního záměru odstoupit. Vzhledem ke shora uvedenému a ke skutečnosti, že jednání mezi zástupci statutárního města Prostějova a společnosti MODŘANY Power, a.s., ve věci možného zpětného odkupu předmětných pozemků statutárním městem Prostějovem či jiného společného vyřešení předmětné záležitosti nebyla úspěšná, a v návaznosti na déletrvající nečinnost ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., předložil Odbor správy a údržby majetku města orgánům města Prostějova materiál, v němž navrhoval odstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 z důvodu nezahájení výstavby nového objektu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích ve smluvně dohodnutých termínech.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 17.04.2012 usnesením č. 12090

- revokovalo usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10133 ze dne 14.06.2011 týkající se schválení změn podmínek prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na pět let ode dne uzavření předmětné smlouvy, a

- schválilo odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech.

Zaslání odstoupení od smluv společnosti MODŘANY Power, a.s., se předpokládalo poté, co bude zajištěno finanční krytí uvedeného úkonu, tj. schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města, s tím, že ke dni odstoupení od kupních smluv bude také možno stanovit aktuální výši splatných smluvních pokut.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 29.05.2012 a usnesením č. 2471

1)   schválila

započtení pohledávky statutárního města Prostějova za společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, spočívající ve smluvních pokutách vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a pohledávky společnosti MODŘANY Power, a.s., za statutárním městem Prostějovem spočívající v kupní ceně za pozemky v současnosti označené jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v části, ve které se vzájemně kryjí,

2)  doporučila

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3639 | 6130 |  |  |  | 24.786.950 |
| zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s. |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 24.786.950 |
| Fond rezerv a rozvoje |

Dne 15.06.2012 byl primátorovi statutárního města Prostějova doručen dopis společnosti MPS Holding, a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, ve které společnost MPS Holding, a.s., mimo jiné sdělila, že vstoupila v jednání se společností MODŘANY Power, a.s., o možném odkupu pozemků v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v současnosti vlastněných společností MODŘANY Power, a.s., na nichž by chtěla společnost MPS Holding, a.s., vybudovat výrobní areál a sklad hutního materiálu, a společnost MODŘANY Power, a.s., projevila svoji vůli uvedené pozemky prodat MPS Holdingu, a.s. Společnost MPS Holding, a.s, v uvedeném dopise projevila zájem o koupi předmětných pozemků a současně se zavázala, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy, na základě které by nabyla uvedené pozemky od společnosti MODŘANY Power, a.s., vybuduje na těchto pozemcích výrobní areál a sklad hutního materiálu, zavázala se zachovat překupní právo statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům, tedy pro město by zůstala zachována všechna práva (povinnost MPS Holdingu, a.s., vybudovat výrobní areál a sklad hutního materiálu a oprávnění města Prostějova spočívající v předkupním právu k předmětným nemovitostem). Z uvedeného důvodu žádala společnost MPS Holding, a.s., aby příslušný orgán města Prostějova rozhodl, že pozemky v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v současnosti vlastněné společností MODŘANY Power, a.s., může nabýt společnost MPS Holding, a.s., přičemž zůstane zachováno předkupní právo města Prostějova, a současně, aby byla stanovena nová lhůta pro výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu pro společnost MPS Holding, a.s., za stejných podmínek, jako u společnosti MODŘANY Power, a.s, a to tříletá lhůta počínající běžet ode dne uzavření kupní smlouvy k předmětným nemovitostem, kde bude kupujícím společnost MPS Holding, a.s.

V návaznosti na výše uvedené Zastupitelstvo města Prostějova usnesením č. 12124 ze dne 19.06.2012

I. schválilo

1) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3639 | 6130 |  |  |  | 24.786.950 |
| zvýšení pol. 6130 – pozemky; vratka kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s. |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Org. | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 24.786.950 |
| Fond rezerv a rozvoje |

2) odložení odstoupení statutárního města Prostějova od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, dle bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012, a to do zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 18.09.2012,

II. pověřilo

Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, k dalšímu jednání se společnostmi MPS Holding a.s., a MODŘANY Power, a.s., v záležitosti možného převodu pozemků nacházejících se v průmyslové zóně statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov.

V následujícím období byl ze strany společností MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding, a.s., předložen návrh smluvní dokumentace, která by měla řešit změnu podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, a umožnit jejich převod z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., a dne 01.08.2012 byla též doručena žádost společnosti MODŘANY Power, a.s., o prominutí smluvních pokut vyplývajících z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008. Svou žádost o prominutí smluvní pokuty společnost MODŘANY Power, a.s., odůvodňovala tím, že společnost MODŘANY Power, a.s., neporušila uvedené smlouvy svévolně, ale stalo se tak v důsledku hospodářské krize, která vypukla po podpisu uvedených smluv a která ve svém důsledku způsobila, že společnost MODŘANY Power, a.s., nebyla schopna svůj záměr naplnit. Společnost MODŘANY Power, a.s, poukazovala na skutečnost, že za období posledních 5 let významně přispěla k pozvednutí úrovně sportu ve městě Prostějově, kdy sponzorovala sportovní činnost několika klubů (tenis, volejbal, hokej), a to v úhrnné částce 65,5 mil. Kč. Společnost MODŘANY Power, a.s, taktéž poznamenala, že od uzavření kupních smluv pracovala na záměru výstavby nového závodu a v této souvislosti spolupracovala s firmami z Prostějovska, které zaměstnávají občany města a okolí, a těmto firmám při přípravě záměru a v průběhu stavebního řízení zadala práci za přibližně 22 mil. Kč, což jistě přispělo ke zlepšení zaměstnanosti v regionu a posílení ekonomické síly obyvatel. Vzhledem k shora uvedenému se společnost MODŘANY Power, a.s, domnívala, že jsou zde důvody, aby statutární město Prostějov jejich žádosti o prominutí smluvních pokut vyhovělo.

Odbor správy a údržby majetku města k uvedenému uváděl:

Dle předloženého návrhu smluvní dokumentace mělo dojít následně poté, co bude ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., podán u příslušného katastrálního úřadu návrh na výmaz všech zástavních práv váznoucích na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z katastru nemovitostí (společnost MODŘANY Power, a.s., se v budoucí smlouvě zavázala uvedený závazek splnit nejpozději do 30.09.2012), k prodeji pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., (k uzavření kupní smlouvy mělo dojít nejpozději do 31.10. 2012) s tím, že společnost MPS Holding, a.s., se v kupní smlouvě zaváže, že provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích, a to včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích. V případě prodlení společnosti MPS Holding, a.s., se splněním výše uvedeného závazku se měla společnost MPS Holding, a.s., zavázat, že zaplatí statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý měsíc prodlení. Společnost MPS Holding, a.s., se měla v kupní smlouvě dále zavázat, že do doby dokončení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích nepřevede tyto pozemky nebo jejich části na třetí osobu, nevloží je nebo jejich části do jiné společnosti, nepronajme je, ani je nezatíží zástavním právem, věcným břemenem či jiným věcným právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou věcných břemen zřízených na základě rozhodnutí příslušných státních orgánů nebo vzniklých ze zákona. V případě nedodržení tohoto závazku se měla společnost MPS Holding, a.s., zavázat zaplatit statutárnímu městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč.

Společnost MODŘANY Power, a.s., podmiňovala podpis navržené smlouvy tím, že ze strany statutárního města Prostějova budou prominuty veškeré smluvní pokuty vyplývající z ujednání čl. IV odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a z ujednání čl. V odst. 4 a 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008. Tuto svou podmínku v průběhu vyjednávání o konkrétním znění smluvní dokumentace zmírnila v tom smyslu, že část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s prodlením s výstavbou výrobního areálu a skladu hutního materiálu již nepožadovala prominout okamžitě, nýbrž až po kolaudaci výrobního areálu a skladu hutního materiálu na předmětných pozemcích ze strany společnosti MPS Holding, a.s., v termínu do 30.09.2015, teprve tehdy, když bylo ze strany statutárního města Prostějova sděleno, že v případě prominutí všech smluvních pokut v celkové výši dosahujících téměř 6 mil. Kč společnosti MODŘANY Power, a.s., by došlo ze strany statutárního města Prostějova k finanční podpoře, kterou zakazují normy Evropské unie, resp. by její poskytnutí vyžadovalo notifikaci Evropské komise, což by dle vyjádření vedoucího Finančního odboru Magistrátu města Prostějova Ing. Radima Cardy způsobilo zpoždění s možným podpisem kupní smlouvy ze strany statutárního města Prostějova minimálně o půl roku až jeden rok. Jako poslední návrh bylo ze strany společností MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding, a.s., tedy požadováno, aby část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s neoprávněným zřízením zástavních práv na předmětných pozemcích ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., v celkové výši 4.000.000 Kč byla prominuta ze strany statutárního města Prostějova dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou předmětné nemovitosti zatíženy žádným zástavním právem, a část smluvních pokut vzniklých v souvislosti s prodlením s výstavbou výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, v celkové výši, která bude konkrétně stanovena ke dni podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., byla společnosti MODŘANY Power, a.s., prominuta ze strany statutárního města Prostějova ke dni 01.04.2016 za podmínky, že společnost MPS Holding, a.s., provede v termínu do 31.03.2016 na předmětných pozemcích výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno jeho užívání na předmětných pozemcích v sektoru G průmyslové zóny statutárního města Prostějova.

Jako institut zajišťující, že společnost MPS Holding, a.s., provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, a to včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na těchto pozemcích, byla kromě smluvní pokuty navržena forma uzavření kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s., zpět do vlastnictví statutárního města Prostějova, jejíž podpis měl neprodleně následovat po podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding, a.s, a měla být v držení statutárního města Prostějova. Tato kupní smlouva byla koncipována tak, že nenabude nikdy účinnosti v případě, že společnost MPS Holding, a.s., provede nejpozději do 30.09.2015 výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu či obdobného rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na těchto pozemcích, a návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj mělo být statutární město Prostějov oprávněno podat nejdříve 01.10.2015, pokud společnost MPS Holding, a.s., uvedenou podmínku nesplní. V případě realizace tohoto zajišťovacího institutu by vznikla statutárnímu městu Prostějovu povinnost zaplatit společnosti MPS Holding, a.s., za pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 18.09.2012 usnesením č. 12192

1) revokovalo

a) 	bod 2 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12090 ze dne 17.04.2012 týkající se schválení  odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech,

b) 	bod 1 článku I. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12124 ze dne 19.06.2012 týkající se schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města, na pokrytí vratky kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., ve výši 24.786.950 Kč,

2) nevyužilo

předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

ve vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, za kupní cenu ve výši 30.436.950 Kč,

3) souhlasilo

s převodem pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu,

4) schválilo

a) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

b) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008 ve výši 2.000.000 Kč, a to dne 01.11.2012 za podmínky, že ke dni 31.10.2012 nebudou pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,  zatíženy žádným zástavním právem,

c) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 19.09.2007, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

d) 	prominutí smluvní pokuty za porušení smluvního závazku vyplývajícího z ujednání čl. V odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., (dnes označena jako MODŘANY Power, a.s.) jako kupujícím dne 07.04.2008, v aktuální výši ke dni podpisu kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a to dne 01.04.2016 za podmínky, že v termínu do 31.03.2016 provede společnost MPS Holding, a.s., na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov,

e) 	uzavření kupní smlouvy mezi společností MODŘANY Power, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005, společností MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, a statutárním městem Prostějovem za podmínek uvedených v části B smlouvy o smlouvě budoucí uvedené v příloze č. 1 materiálu a

f) 	výkup pozemků p.č. 7346 - orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 - orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov, od společnosti MPS Holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 241 73 738, za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 materiálu.

Dne 23.09.2012 informovala společnost MPS Holding a.s. Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, že mezi společnostmi MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding a.s. byla dne 11.09.2012 uzavřena avizovaná smlouva o smlouvě budoucí, jejímž předmětem byl budoucí převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 7346 - orná půda o výměře 57.171 m2 a p.č. 7357/1 - orná půda o výměře 15.700 m2, oba v k.ú. Prostějov.

Následně pak dopisem ze dne 02.11.2012 (doručen Magistrátu města Prostějova dne 08.11.2012- pozn. OSÚMM) společnost MPS Holding a.s. oznámila, že vzhledem k tomu, že ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., nebyl splněn závazek zajistit výmaz veškerých smluvních zástavních práv váznoucích na předmětných pozemcích tak, že nejpozději do 30.09.2012 podají návrh na výmaz uvedených zástavních práv z katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, využila společnost MPS Holding a.s. svého práva odstoupit od smlouvy.

Zároveň pro případ, že statutární město Prostějov využije předkupního práva k předmětným pozemkům nebo odstoupí od smluv, na základě kterých společnost MODŘANY Power, a.s., nabyla předmětné pozemky, projevila společnost MPS Holding a.s. vážný zájem o koupi předmětných pozemků a chtěla by vstoupit do jednání o jejich koupi.

Dne 09.11.2012 se na Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, obrátil předseda dozorčí rady společnosti MODŘANY Power, a.s., a předseda představenstva společnosti CTY GROUP, a.s., (jediný akcionář společnosti MODŘANY Power, a.s.-pozn. OSÚMM) Ing. Ondrej Oravec, s informací, že banka, v jejíž prospěch bylo zřízeno zástavní právo na pozemcích v průmyslové zóně města Prostějova, není ochotna ustoupit od zástavní smlouvy a společnost MODŘANY Power, a.s., není schopna v krátkém čase uspokojit banku v plném rozsahu, i když zajistila náhradní zástavu ve prospěch banky, jednání mezi zástupci společností MODŘANY Power, a.s., a MPS Holding a.s. se nevyvíjí dle představ obou stran v důsledku různých podmínek jednotlivých stran a banky s tím, že pan Medek (předseda představenstva společnosti MPS Holding a.s.-pozn. OSÚMM) oznámil svůj záměr odstoupit od jednání, resp. nákupu pozemků, a společnost MODŘANY Power, a.s., přehodnotila svoji strategii a má zájem na výstavbě výrobního závodu v ČR. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla zajištěna/připravena projektová dokumentace výrobního závodu, která počítá s pozemkem v Prostějově, společnost MODŘANY Power, a.s., má velice reálný zájem na výstavbě závodu v lokalitě města Prostějova a z toho důvodu má Ing. Oravec zájem o společné setkání s cílem komunikovat některé detaily projektu.

Dne 12.11.2012 proběhlo v kanceláři Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora statutárního města Prostějova, jednání s RNDr. Jurajem Vronkem, členem představenstva společnosti MODŘANY Power, a.s., a členem představenstva a finančním ředitelem společnosti CTY GROUP, a.s., a Mgr. Jozefem Machkem, projektovým ředitelem společnosti CTY GROUP, a.s., kde bylo ze strany zástupců společnosti CTY GROUP, a.s., sděleno, že v návaznosti na připravovaný nový investiční záměr skupiny CTY GROUP v lokalitě sídla společnosti MODŘANY Power, a.s., v Praze 4 – Modřanech na ul. Komořanská (sídlí zde i další dvě společnosti vlastněné společností CTY GROUP, a.s., Modřanské strojírny DIZ, a.s., a Modřanské strojírny Praha, a.s.), bude nutné přemístit tyto společnosti jinam v rámci ČR a jedním z míst, která připadají v úvahu, je i Prostějov.

Sídla společností MODŘANY Power, a.s., Modřanské strojírny DIZ, a.s., a Modřanské strojírny Praha, a.s., včetně výroby, je nutno přemístit nejpozději v průběhu roku 2015.

Zahájení výstavby nového výrobního areálu v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova by tak bylo zahájeno v průběhu roku 2013.

Přesídlení společnosti MODŘANY Power, a.s., do Prostějova by dle sdělení RNDr. Vronky znamenalo přínos cca 500 pracovních míst (s tím, že cca polovina těchto zaměstnanců by však z důvodu jejich specializace nebyla nově přijímána z Prostějova a okolí, ale jednalo by se o stávající zaměstnance společnosti).

V případě, že by statutární město Prostějov uvažovalo o možnosti prosloužení termínu výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu společnosti MODŘANY Power, a.s., žádá zároveň společnost o prominutí všech splatných smluvních pokut (ke dni 15.11.2012 činí splatné smluvní pokuty celkem 6.200.000 Kč a každý další měsíc prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu narůstají o 100.000 Kč) - část ve výši 2.200.000 Kč činí smluvní pokuty za prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu dle ujednání čl. IV odst. 4 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a čl. V odst. 4  Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 a část ve výši 4.000.000 Kč činí smluvní pokuty vzniklé tím, že pozemky byly v rozporu s ujednáními čl. IV odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a čl. V odst. 5 Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 zatíženy zástavním právem.

Změnu postoje společnosti MODŘANY Power, a.s., v předmětné záležitosti vysvětlil RNDr. Vronka tak, že v období konce roku 2010 a v roce 2011 probíhaly ve společnosti MODŘANY Power, a.s., a v celé skupině CTY GROUP zásadní personální změny ve vedení, kdy nebyla možnost a vůle o takto strategických otázkách rozhodovat, nyní se však situace stabilizovala a nové vedení skupiny CTY GROUP má v současnosti opětovně zájem na výstavbě nového závodu v rámci ČR, resp. v Prostějově.

Společnost MODŘANY Power, a.s., proto žádá statutární město Prostějov o vyjádření, zda je ochotno o možnosti realizace výstavby v Prostějově ještě jednat. V případě, že by tato varianta byla pro statutární město Prostějov přijatelná, je společnost MODŘANY Power, a.s., připravena zahájit intenzivní jednání o úpravách stávající smluvní dokumentace a zahájit práce na úpravě projektu tak, aby byly dodrženy výše naznačené termíny stěhování společností skupiny CTY GROUP z Prahy do Prostějova.

Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, sdělil zástupcům společnosti MODŘANY Power, a.s., a CTY GROUP, a.s., že jejich návrh bude předložen k projednání Radě města Prostějova na schůzi dne 20.11.2012 a Zastupitelstvu města Prostějova dne 27.11.2012 a o výsledku je bude informovat.

Odbor správy a údržby majetku města k uvedenému uvádí:

V návaznosti na vývoj předmětné záležitosti je třeba revokovat body 2), 3) a 4) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12192 ze dne 18.09.2012 týkající se plánovaného převodu pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví společnosti MODŘANY Power, a.s., do vlastnictví společnosti MPS Holding a.s., a s tím souvisejících záležitostí.

V případě schválení varianty B návrhu usnesení bude zahájeno intenzivní jednání se zástupci společnosti MODŘANY Power, a.s., ve věci úpravy smluvní dokumentace tak, aby výstavba výrobního areálu a skladu hutního materiálu v sektoru G průmyslové zóny města Prostějova byla ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., zahájena a dokončena co nejdříve. Návrhy změn smluvní dokumentace by byly předloženy k projednání Zastupitelstvu města Prostějova v co nejkratším možném termínu.

V případě, že statutární město Prostějov již není ochotno se společností MODŘANY Power, a.s., dále jednat, nabízí se možnost odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2008/16/061 ze dne 07.04.2008 uzavřených mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 326/63, PSČ 143 14, IČ: 492 40 005 (nově označena jako MODŘANY Power, a.s.,), jako kupujícím, z důvodu nezahájení výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu na pozemcích převedených výše uvedenými smlouvami, tj. pozemcích v současnosti označených jako p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, ve smluvně dohodnutých termínech, tj. varianta A návrhu usnesení.

Odstoupení od smlouvy je jednostranný úkon statutárního města Prostějova, který musí mít písemnou podobu, a je účinný dnem doručení odstoupení od smlouvy společnosti MODŘANY Power, a.s.

Důsledkem odstoupení od smluv je zrušení smluv od počátku, tedy závazky plnit z takto uzavřených smluv odpadají (nebylo-li dosud plněno) a bylo-li na základě takto zrušených smluv plněno, jde o bezdůvodné obohacení získané plněním bez právního důvodu (§ 451 odst. 2 obč. zák.), a každý z účastníků zrušené smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal (§ 457 obč. zák.).

Pro zápis obnoveného vlastnického práva statutárního města Prostějova k předmětným pozemkům v katastru nemovitostí bude třeba součinnost společnosti MODŘANY Power, a.s. (v případě, že ke změně zápisu o vlastnictví k pozemkům v katastru nemovitostí nedojde z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s., bude nutné podat u příslušného soudu žalobu na určení vlastnictví předmětných pozemků, případně na vydání předmětných pozemků v případě, že předmětné pozemky nebudou ze strany společnosti MODŘANY Power, a.s, statutárnímu městu Prostějovu dobrovolně fyzicky předány).

Statutární město Prostějov bude muset vrátit společnosti MODŘANY Power, a.s., zaplacenou kupní cenu za předmětné pozemky, tj. 30.436.950 Kč, přičemž na vratku kupní ceny by bylo možné jednostranným úkonem nebo dohodou započíst splatné smluvní pokuty (ke dni 15.11.2012 činí splatné smluvní pokuty celkem 6.200.000 Kč a každý další měsíc prodlení s kolaudací stavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu narůstají o 100.000 Kč).

Nárok na zaplacení smluvních pokut vzniklý před odstoupením od smluv nezanikne, trvá i nadále, jak potvrdila i judikatura Nejvyššího soudu České republiky.

Co se týká otázky zatížení předmětných pozemků zástavními právy, z judikátu Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 5061/2008 ze dne 26.01.2010 lze dovodit, že zástavní práva vzniklá smlouvami mezi společností MODŘANY Power, a.s., a společností GE Money Bank, a.s., na pozemcích, u nichž bude „obnoveno“ vlastnické právo statutárního města Prostějova z důvodu odstoupení od smluv, by neměla zatěžovat předmětné pozemky z toho důvodu, neboť zástavní smlouvy budou v částech týkajících se předmětných pozemků neplatné, neboť byly uzavřeny s jinou osobou, než s vlastníkem uvedených pozemků a bez souhlasu tohoto vlastníka, tj. statutárního města Prostějova (z uvedeného lze dovozovat, že vlastnické právo statutárního města Prostějova by se v katastru nemovitostí mělo obnovit ve stejné podobě, jako kdyby k uzavření kupních smluv vůbec nikdy nedošlo a tedy jako kdyby se společnost MODŘANY Power, a.s., nikdy nestala jejich vlastníkem, tudíž pozemky by měly patřit opět statutárnímu městu Prostějovu nezatížené zástavními právy). Z informací z Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj má však Odbor SÚMM neoficiální informace, že ze strany katastrálního úřadu nedojde k výmazu zástavního práva automaticky a lze tudíž s největší pravděpodobností předpokládat, že pozemky, pokud budou zapsány zpět do vlastnictví statutárního města Prostějova, budou zástavním právem stále zatíženy a statutárnímu městu Prostějovu nezbude než se domáhat odstranění zatížení pozemků zástavními právy soudní cestou formou žaloby na určení neexistence zástavních práv pro pohledávky GE Money Bank, a.s., k předmětným pozemkům.

Jakmile se statutární město Prostějov stane opětovně vlastníkem předmětných pozemků a jakmile budou tyto pozemky zapsány na listu vlastnictví statutárního města Prostějova, je možné je nabízet formou záměru prodeje potencionálním investorům (prodej pozemků podléhá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválení Zastupitelstva města Prostějova.

Daň z převodu nemovitostí zaplacená při převodu pozemků společnosti MODŘANY Power, a.s., městem Prostějovem v celkové výši 913.110 Kč, nebude v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, statutárnímu městu Prostějovu vrácena a zůstane příjmem státu. Při dalším prodeji předmětných pozemků bude statutární město Prostějov opětovně poplatníkem daně z převodu nemovitostí, která činí 3 % ze sjednané ceny.

S ohledem na stávající postoj společnosti GE Money Bank, a.s., v jejíž prospěch je zřízeno zástavní právo na pozemcích p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, která dle informací nehodlá ustoupit od zástavní smlouvy, a zástavní právo z předmětných pozemků tím pádem nebude možné v blízké budoucnosti z pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, odstranit, lze předpokládat v případě schválení varianty A návrhu usnesení i několik let trvající soudní spory se společnostmi MODŘANY Power, a.s., a GE Money Bank, a.s., přičemž výsledek co se týká zástavních práv lze s ohledem na stávající ne příliš konstantní judikaturu k dané problematice jen těžko předvídat.

Vzhledem k tomu, že vrácení kupní ceny společnosti MODŘANY Power, a.s., není kryto rozpočtem statutárního města Prostějova pro rok 2012, je u varianty A návrhu usnesení zároveň předkládán návrh na schválení rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města ve výši vratky kupní ceny ponížené o aktuálně splatné smluvní pokuty.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 20.11.2012 a doporučila schválit variantu A návrhu usnesení.

Materiál bude předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 26.11.2012.

Příloha:  	situační mapa

V Prostějově dne 20.11.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM