# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  6. 11. 2012

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Nová radnice – rekonstrukce

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3322 | 6121 |  | 1 | 51000000 | 3 232 000 |
| Nová radnice – rekonstrukce |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 |  | 8115 |  | 1 |  | 3 232 000 |
| FRR |

Důvodová zpráva:

V rozpočtu města Prostějova na rok 2012 byla schválena investiční akce – Nová radnice – rekonstrukce v objemu 16.4 mil. Kč. Tento finanční objem byl vymezen v souladu s rozsahem prací pro rok 2012 rozhodnutím zastupitelstva města.

Ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku firma UNISTAV a.s, se sídlem příkop 6, 604 33 Brno. Finanční náklad akce činí 22,400.957,-- Kč vč. DPH.

V návaznosti na prováděné práce při rekonstrukci došlo k dalším požadavkům, které nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace:

- Změna nášlapných vrstev – Záměna linolea za koberce dle požadavků vedení města

- SDK předstěny 1.PP – odstranění sádrokartonového obložení stěn v suterénu z důvodu vlhkosti zdiva

- Rastrový podhled 2NP – demontáž a následná montáž rastrového podhledu v 2.NP

- Dřevěné sokly – demontáž dřevěných soklů u podlah z důvodu špatného stavu a kolize s nástěnnými kabelovody pro silnoproud a slaboproud.

- Nátěry otopných těles a dveřních zárubní – Stávající radiotáry je potřeba natřít. Stávající dřevěné zárubně je potřebné natřít.

- Trubkování EZS + demontáže – odstranění stávající chrániček z omítek a zasekání EZS pod omítku v budově A.

- Úprava sociálních zařízení – Na základě požadavku vedení, budou na WC ženy nainstalovány bidetová sedátka vč. elektroinstalace. V rámci PD nebyla položka na vyrovnání povrchu pod dlažbu.

- Barevná výmalba místností – barevná výmalba kanceláří, původně měly být bílé barvy.

- Vzduchotechnika v krytu – demontáž a montáž vzduchotechniky do krytu CO

- EPS budova B – v rámci rekonstrukce je nutné dokončit EPS vč. přenosu na centrální pult ochrany.

- Zvednutí otopných těles -   V rámci kolize se stěnovými kabelovody, je nutné provést přizvednutí radiátorů, které budou následně natřeny.

- Mobilní toalety pro veřejnost po dobu rekonstrukce – pronájem

- Ventilátor na sociálních zařízeních – osazení ventilátoru

- Úprava podkladu podlah – budova A – V rámci rekonstrukce je nutné provést úpravu  stávajících podlah pod linolea a koberce.

Jedná se o vícepráce odsoutěžené formou výzvy jednomu zájemci, kterou schválila RMP na svém zasedání dne 2.10.2012.

- Úprava sociálních zařízení budova B – na základě požadavku vedení, budou upraveny sociální zařízení na budově B

- Nátěr dveřních křídel v budově A – Stávající dveřní křídla je nutné upravit a provést nové nátěry.

Jedná se o informativní ocenění víceprácí, předložených společností UNISTAV a.s., které byly požadovány zadavatelem.

- Statické zajištění objektu B (rek. podlah) –  nutné provést úpravu podlah, která vykazuje po vystěhování nábytku a odstranění koberců značné statické poruchy, které je třeba vyřešit.

Ve 40 týdnu proběhlo statické posouzení autorizovaným statikem, v souladu s platnými norami.

Podstatná část stropů nevyhovuje.

V případě předpokládané částky se jedná o kvalifikovaný odhad na základě zpracovaného statického posudku.

Bez odsouhlasení orgánů zadavatele a schválení finančních prostředků, není možné zahájit práce na statickém zajištění objektu.

Na realizaci díla v rozsahu dle harmonogramu v roce 2012 je třeba uvolnit 3,232.000,-- Kč.

Příloha:		 statické posouzení je k nahlédnutí u Ing. Zdeňka Fišera, náměstka

Rada města Prostějova dne 16. 10. 2012 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 2776

schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 30. 10. 2012.

Prostějov          	17. 10. 2012

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová

Za správnost:   	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.