| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 06.11.2012 |
| Název materiálu: | Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 01.10.2012 se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátil  kupující se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova), která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 uzavřené dne 13.11.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadatelem jako kupujícím na prodej pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 13.11.2012. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Stavební povolení získal žadatel formou veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby na jaře roku 2010.  Vzhledem ke zpoždění některých dodavatelských prací však nestihne dle jeho sdělení stavbu do stanoveného termínu dokončit, resp. se mu nepodaří získat souhlas Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jejím užíváním. Z uvedených důvodů žádá o posunutí termínu dokončení stavby do 30.11.2013.

Souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem udělen a je založen ve spise.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 16. a 17.10.2012 a usnesením č. 2794 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 13.11.2009 zůstanou nezměněny.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294  ze dne 13.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/45 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/45 a st. p.č. 638, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) do 30.11.2013 dle návrhu usnesení.

Žadatel není dlužníkem statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Příloha: situační mapa

V Prostějově dne 22.10.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Libuše Vylášková, zaměstnanec oddělení nakládání s majetkem města OSÚMM v. r.