| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 06.11.2012 |
| Název materiálu: | Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353  ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 26.09.2012 se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátili kupující, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova), která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 uzavřené dne 26.10.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadateli jako kupujícími na prodej pozemku p.č.  318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 26.10.2012. Stavba rodinného domu byla řádně zahájena dle veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby na jaře roku 2010. Stavební práce na rodinném domě však nejsou ještě zcela dokončeny tak, aby mohl být řádně užíván a bylo možno i požádat o vydání souhlasu s užíváním stavby. Žadatelům se nepodaří dodržet termín kolaudace, a proto žádají o prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním do 30.11.2013. Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Rada města Prostějova projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 16. a 17.10.2012 a usnesením č. 2795 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 30.11.2013. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353  ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353  ze dne 26.10.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47  k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním do 30.11.2013 dle návrhu usnesení.

Žadatelé nejsou dlužníky statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Příloha: situační mapa

V Prostějově dne 22.10.2012

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Ing. Jaroslav Štěpaník v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala: Libuše Vylášková, zaměstnanec oddělení nakládání s majetkem města OSÚMM v. r.