| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 10.09.2013 |
| Název materiálu: | Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice vyplývající s ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 07.06.2013 se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátili kupující, se žádostí o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu kolaudace rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č. 93/7 a st. p.č. 720, oba v k.ú. Krasice) dle ujednání Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009. V žádosti žadatelé uvádějí, že práce na stavbě rodinného domu byly zahájeny hned na jaře 2010 po vypracování projektové dokumentace. Dle harmonogramu prací byla finalizace s kolaudací směřována k požadovanému datu. Z důvodu zpoždění realizace schodiště (poslední prvek stavby), jehož součástí je i zábradlí (nutná podmínka kolaudace), nestihli žadatelé termín kolaudace o tři měsíce. Ihned po dokončení schodiště a zábradlí požádali dne 08.10.2012 o souhlas s užíváním stavby. Rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova bylo vydáno dne 31.10.2012. Všechny ostatní regulativy dané výše zmíněnou Smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009 žadatelé v plném rozsahu dodrželi.

Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Odbor správy a údržby majetku města k výše uvedené žádosti uvádí, že dle ujednání čl. VI odst. 1 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009 (dále též „kupní smlouva“) se žadatelé zavázali provést nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 28.07.2012, na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice výstavbu rodinného domu včetně souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu v Prostějově s jeho užíváním, a to za dodržení kritérií pro výstavbu rodinných domů uvedených v příloze kupní smlouvy.

V čl. VI odst. 3 kupní smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že v případě prodlení kupujících se splněním závazku uvedeného v čl. VI odst. 1 kupní smlouvy zaplatí žadatelé městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý měsíc prodlení.

Sdělení Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova, že nemá námitek proti užívání „Novostavby rodinného domu“ (vznik 1 b.j. 5+1) nově po zaměření na pozemku p.č. st. 720 v k.ú. Krasice, která byla provedena na základě souhlasu s provedením ohlášené stavby Sp.Zn.: SÚ/1147/2010-Sach ze dne 13.05.2010, bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova dne 31.10.2012, tzn. s prodlením oproti smluvně dohodnutému termínu. Výše smluvní pokuty za prodlení žadatelů s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice v období od 29.07.2012 do 31.10.2012 činí 60.000 Kč.

Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 25.06.2013 usnesením č. 3515 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 60.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice vyplývající s ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/198 ze dne 28.07.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice ve výši 60.000 Kč.

Žadatelé nejsou vyjma výše uvedené smluvní pokuty dlužníky statutárního města Prostějova.

Materiál byl předložen k projednání na schůzi Finančního výboru dne 03.09.2013.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Příloha: 	situační mapa

V Prostějově dne 26.08.2013

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Bc. Libor Vojtek, v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková, v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM