MATERIÁL									číslo:

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova konané dne 11. 06. 2013

Název materiálu: 	Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010

Předkládá:		Rada města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, v.r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na čtyři roky ode dne vkladu práv dle předmětné smlouvy do katastru nemovitostí. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Smlouvou kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 (dále též jen „Kupní smlouva“) prodalo město Prostějov do vlastnictví společnosti PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, IČ: 494 47 408, pozemek p.č. 105/6 o výměře 1.192 m2 v k.ú. Krasice, za účelem výstavby patrových garáží v provedení obdobném objektu patrových garáží na pozemku p.č.st. 508 v k.ú. Krasice (právní účinky vkladu této smlouvy vznikly dnem 22. 12. 2010). Prodej tohoto pozemku byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 27. 04. 2010 usnesením č. 11072.

V souladu s článkem VI. Kupní smlouvy ze dne 15. 12. 2010 se kupující zavázal, že nejpozději do tří let ode dne vkladu práv dle Kupní smlouvy provede na převáděném pozemku výstavbu patrových garáží v provedení obdobném objektu patrových garáží na pozemku p.č. st. 508 v k.ú. Krasice, a to včetně kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání předmětných patrových garáží na převáděném pozemku. V případě prodlení kupujícího se splněním tohoto závazku se kupující zavázal zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba patrových garáží na převáděném pozemku nebude ze strany kupujícího ve lhůtě do tří let ode dne vkladu práv dle Kupní smlouvy vůbec zahájena, má město Prostějov právo od Kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

Společnost PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se dne 18. 03. 2013 obrátila na Odbor správy a údržby majetku města se žádostí o prodloužení termínu pro dokončení výstavby patrových garáží z původních tří let na pět let ode dne vkladu práv dle Kupní smlouvy (záležitost je řešena pod sp.zn.: OSUMM 136/2013). Předloženou žádost společnost odůvodňuje skutečností, že v rámci přípravy plánované stavby garáží bylo nutné dořešit umístění inženýrských sítí přes sousední pozemek p.č. 110/31 v k.ú. Krasice. Tento pozemek byl původně ve vlastnictví České republiky a příslušný s ním hospodařit byl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dle sdělení společnosti tento původní vlastník ale odmítl udělit souhlas s umístěním přípojek inženýrských sítí do uvedeného pozemku, a to z důvodu připravovaného převodu tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova. K tomuto převodu došlo v červnu 2012 a v druhé polovině roku 2012 bylo umístění přípojek inženýrských sítí majetkoprávně ošetřeno smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o. a statutárním městem Prostějovem. Vzhledem k tomu, že původní vlastník uvedeného pozemku p.č. 110/31 v k.ú. Krasice neudělil souhlas s realizací přípojek inženýrských sítí, nebylo možno vydat stavební povolení a společnost PFAFF – SERVIS, spol. s r.o. tak byla nucena počkat na uskutečnění převodu tohoto pozemku do vlastnictví statutárního města Prostějova. V současné době společnost PFAFF – SERVIS, spol. s r.o. požádala opětovně o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu patrových garáží.

Rada města Prostějova na schůzi konané dne 30. 04. 2013 usnesením č. 3344 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 105/6 v k.ú. Krasice dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a společností PFAFF – SERVIS, spol. s r.o., se sídlem Bohumíra Šmerala 3773/19, Prostějov, PSČ 79601, IČ: 494 47 408, jako kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, z původních tří let na čtyři roky ode dne vkladu práv dle předmětné smlouvy do katastru nemovitostí. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 zůstanou nezměněny.

Odbor správy a údržby majetku města – nemá námitek ke schválení požadované změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 ze dne 15. 12. 2010 spočívající v prodloužení termínu pro dokončení výstavby patrových garáží, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, dle návrhu usnesení.

Společnost PFAFF – SERVIS, spol. s r.o. není dlužníkem statutárního města Prostějova

Přílohy: situační mapa

V Prostějově: 27. 05. 2013

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: 	Bc. Libor Vojtek, v.r.

vedoucí Odboru SÚMM

Zpracoval: 	Mgr. Lukáš Skládal, v.r.

odborný referent oddělení nakládání s majetkem města Odboru SÚMM