MATERIÁL									číslo:

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 16. 4. 2013

Název materiálu:		Informace o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějov a nastínění dalšího postupu

Předkládá:	Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

b e r e   n a   v ě d o m í  informaci o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějov a návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Prostějov

Důvodová zpráva:

Přehled postupu pořizování nového územního plánu Prostějov po veřejném projednávání, které se konalo 4. 10. 2011.

Po 1. veřejném projednávání pořizovatel pracoval na vypořádání podaných námitek a připomínek. Dne 31. 10. 2011 proběhlo pracovní jednání nad návrhem vypořádání námitek a připomínek za účasti pověřeného zastupitele, zpracovatele a pořizovatele. Na zasedání dne 20. 12. 2011 vzalo Zastupitelstvo na vědomí předložené návrhy vypořádání s námitkami a připomínkami. Podanými během 1. veřejného projednávání. Bylo dohodnuto, že některé problémy, které vyplynuly z veřejného projednávání, budou zapracovány do podkladu pro úpravu návrhu územního plánu a v lednu 2012 se jednalo o dalším postupu pořizování územního plánu Prostějov.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 17. 4. 2012 vzalo na vědomí podklad pro úpravu ÚP Prostějov, který vyvstal po 1. veřejném projednávání a schválilo další postup pořizování tohoto územního plánu. Dne 19. 1. 2012 byly některé problémové okruhy v návrhu ÚP projednány s prostějovskými architekty a dne 2. 3. 2012 proběhlo jednání v Komisi architektury a urbanismu. Ještě v březnu (14. 3. 2012) byl uspořádán seminář pro zastupitele města o návrhu řešení vybraných problémových lokalit.

V rámci schváleného postupu a na základě podkladu projektant upravil návrh územního plánu Prostějov a tento byl odevzdán pořizovateli 28. 6. 2012. Opakované společné projednávání s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo 17. 7. 2012. Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům některých dotčených orgánů (Ministerstva dopravy ČR, krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Ministerstva životního prostředí ČR, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje – pracoviště Prostějov a Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova), musel pořizovatel s určeným zastupitelem a zpracovatelem vést s těmito dotčenými orgány řadu jednání, aby dospěl k dohodě v souladu s § 5 zákona 500/2004 Sb. správního řádu. Nejproblematičtější bylo získání dohody s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu – odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje a u ploch nad 10 ha s Ministerstvem životního prostředí ČR. Bylo nutno některé návrhové plochy pro bydlení smíšené převést do ploch rezervy. Dohoda s orgány ochrany ZPF byla získána začátkem ledna 2013.

Po zpracování veškerých podkladů, stanovisek a dohod byly společně s určeným zastupitelem dne 20. 2. 2013 vyhodnoceny výsledky projednávání dle § 51 stavebního zákona a zároveň i sem byly zahrnuty i některé změny vyplývající z novely stavebního zákon, která začala platit od 1. 1. 2013 a upravený návrhu územního plánu již musí splňovat požadavky nové legislativy. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracoval podklad pro úpravu návrhu územního plánu před veřejným projednáváním a dne 27. 2. 2013 byly výsledky projednávání, podklad pro úpravu návrhu a další postup pořizování územního plánu Prostějov konzultovány s nadřízeným orgánem – Odborem strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje za účasti určeného zastupitele.

Další postup pořizování územního plánu Prostějov

Po novele stavebního zákona (SZ) od 1. 1. 2013 v souladu se stanovenými přechodnými opatřeními se každá nová činnost provádí podle novely SZ. Na opakované společné jednání z 07/2012 se po novele SZ navazuje zpracováním tohoto Podkladu pro úpravou návrhu ÚP v souladu s novými předpisy a věcně s výsledky společného jednání. Zpracovatelem upravený návrh ÚP se v rozsahu provedených úprav znovu projedná na opakovaném veřejném projednání. V souladu s novým postupem po novele SZ pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách, podaných při prvním i druhém veřejném projednání a návrh vyhodnocení všech připomínek; tyto pak doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu a vyzve je, aby v zákonné lhůtě uplatnili svá stanoviska. Následně se územní plán dopracuje a zastupitelstvu města předloží návrh na jeho vydání včetně odůvodnění. Územní plán bude vydán opatřením obecné povahy.

V případě, že zastupitelstvo nebude souhlasit s předloženým návrhem ÚP nebo s výsledkem jeho projednání, vrátí návrh ÚP pořizovatele se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej celý zamítne.

Zde je nutno doplnit, že pokud bude po opakovaném veřejném projednávání návrh územního plánu Prostějov dále upravován, vrátí se opět pořizování k § 51 stavebního zákona a návrh bude opět projednáván s dotčenými orgány.

Navržený postup:

- Pořizovatel předá podklad pro úpravu územního plánu Prostějov včetně dohod s dotčenými orgány zpracovateli

- Podoba návrhu určená pro opakované společné projednávání s podkladem pro úpravu návrhu pro opakované veřejné projednávání bude předložena k vyjádření nadřízenému orgánu Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje spolu se zprávou o průběhu pořizování ÚP Prostějov, (tento krok je součástí § 50 stavebního zákona ještě před novelou, proto i vyjádření krajského úřadu bude provedeno podle staré legislativy v souladu s uvedeným § stavebního zákona)

- Zpracovatel předloží v rozpracovanosti upravovaný návrh ještě před dokončením ke konzultaci určenému zastupiteli a pořizovateli

- Po obdržení upraveného návrhu územního plánu Prostějov od zpracovatele, bude oznámeno opakované veřejné projednávání veřejnou vyhláškou

- Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednávání, bude zpracován s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách, podaných při prvním i druhém veřejném projednávání a návrh vyhodnocení všech připomínek z 1. a 2. veřejného projednávání

- Pořizovatel předloží oba návrhy dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim do 30 ti dnů uplatnily stanovisko

- Pořizovatel předloží Zastupitelstvu města Prostějova územní plán Prostějov k vydání

- Územní plán Prostějov bude vydán formou opatření obecné povahy

Prostějov dne 3. 4. 2013

Vypracovala: Ing. Hana Dostálová, vedoucí oddělení územního plánování, v. r.

Za správnost: Ing. Jan Košťál, vedoucí stavebního úřadu, v. r.