| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 16.04.2013 |
| Název materiálu: | Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2014, za následujících podmínek:

- změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,

- ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny,

- v souvislosti s prodlením kupujících s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 11.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 20.02.2013 (doručen na Odbor SÚMM dne 08.03.2013) se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátili kupující, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova, která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 uzavřené dne 10.11.2009 mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadateli jako kupujícími na prodej pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 10.11.2012.

Žádost o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu odůvodňují žadatelé ve své žádosti ze dne 20.02.2013 tím, že pozemek získali v aukci v roce 2009 za kupní cenu ve výši 1.178.600 Kč (oproti stejným pozemkům v ulici Wichterlova řádově o 200.000 Kč více) s tím, že koncem roku 2009 bylo provedeno oplocení pozemku. Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že pod cca 20 až 30 cm navezené zeminy se nachází zbytky panelů, betonu a nepropustné navážky. Počátkem roku 2010 po roztání sněhu a dešťových srážkách zůstávala voda bez vsakování na téměř celé ploše pozemku oproti sousedním pozemkům, které byly suché. Tento stav (oplocený rybník) trval více jak 3 měsíce, proto byla podána stížnost na Odbor správy majetku města na tyto závady. Z Odboru správy majetku města byla zaslána odpověď, že bude situace monitorována a pokud bude pokračovat, bude Odbor rozvoje a investic jednat o nápravě s dodavatelem zakázky (příprava pozemků k výstavbě RD – INSTA CZ, Strabag). Po několika prohlídkách za účasti Ing. Brücknera – Odbor rozvoje a investic, firmy INSTA CZ – pana Zatloukala, firmy Strabag – pana Loutockého, byly vykopány sondy strojem a zjištěny reklamované závady. Dne 02.11.2010 zaslal Odbor rozvoje a investic reklamaci firmě INSTA CZ s předmětem plnění spočívajícím v kompletní likvidaci pozůstatku betonárky Pozemstav Prostějov s termínem odstranění do konce roku 2010. Tyto závady však do konce roku odstraněny nebyly, proto byla provedena urgence. Odbor rozvoje a investic kontaktoval dne 07.01.2011 firmu INSTA CZ s tím, že provedou stanovenou nápravu do konce měsíce března 2011, toto sdělení obdržel i Odbor správy majetku města. Po provedení reklamace, která trvala skoro jeden rok, mohli následně kupující zahájit výstavbu rodinného domu dle Veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby sp.zn. SÚ/547/2011/Ing.Koš uzavřené mezi Stavebním úřadem Městského úřadu Prostějov jako správním orgánem a kupujícími jako stavebníky dne 23.03.2011, v níž je stanoven termín dokončení stavby rodinného domu do 23.03.2014. Vzhledem k tomu, že vzniklé závady a jejich odstranění nebyly zaviněny vinou kupujících, žádají tito o prodloužení termínu výstavby do doby určené veřejnoprávní smlouvou, tj.do 23.03.2014, a o prominutí sankcí spojených s prodlením s výstavbou rodinného domu.

Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 02.04.2013 usnesením č. 3272 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 23.03.2014, za následujících podmínek:

- změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009,

- ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 zůstanou nezměněny,

- v souvislosti s prodlením kupujících s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 11.11.2012 do uzavření dodatku uvedeného v písm. a) usnesení nebude ze strany statutárního města Prostějova požadována úhrada smluvní pokuty.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Odbor správy a údržby majetku města s ohledem na to, že skutečnosti uváděné žadateli v jejich dopise ze dne 20.02.2013 odpovídají realitě a striktní trvání na dodržení termínu výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova stanoveného dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 by bylo možné ze strany statutárního města Prostějova považovat za přílišnou tvrdost, nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova do 23.03.2014 za podmínek dle návrhu usnesení. Výše splatné smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova v období od 11.11.2012 do dne zpracování tohoto materiálu činí 80.000 Kč a ke dni 16.04.2013 bude činit 100.000 Kč. V případě schválení usnesení dle předloženého návrhu nebude uvedená smluvní pokuta po kupujících požadována.

Žadatelé nejsou vyjma výše uvedené smluvní pokuty dlužníky statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Přílohy: 	č. 1 – situační mapa

č. 2 – foto

V Prostějově dne 03.04.2013

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Bc. Libor Vojtek, v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM

Příloha č. 1

Příloha č. 2