# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 17. 12. 2013

Název materiálu:		Veřejná finanční podpora – OS LIPKA

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí VFP

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01,

IČ 44053991, ve kterém se mění ve čl. III. (Použití a účel příspěvku), odst. 2. původně uvedené datum 31. 12. 2013 a nahrazuje se datem 31. 12. 2014 a dále ve čl. VI. (Práva a povinnosti příjemce), odst. 4. původně uvedené datum 31. 1. 2014 se nahrazuje datem 31. 1. 2015.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 12270 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 18. 12. 2012 byla schválena veřejná finanční podpora z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01,  IČ 44053991 ve výši 1,000.000,-- Kč za účelem vybudování dvou nových sociálních služeb - chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny, s povinností použít poskytnutý příspěvek v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31. 12. 2013.

Výše uvedený žadatel se obrátil na náměstkyni primátora města se žádostí o prodloužení termínu realizace akce a použití poskytnutého příspěvku do 31. 12. 2014. S tím souvisí i prodloužení termínu vyúčtování poskytnutého příspěvku a to do 31. 1. 2015.

Jako důvody uvedl žadatel to, že rekonstrukci objektu bude možné zahájit v měsíci lednu příštího roku, tj. o půl roku později oproti plánovanému harmonogramu (viz příloha - Žádost).

Z těchto důvodů vyplývá, že by nebyly dodrženy ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ze dne 19. 12. 2012.

Rada města Prostějova dne 2. 12. 2013 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 3934

schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí VFP.

Přílohy:		Žádost

Dodatek č. 1

Prostějov          	3. 12. 2013

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:    Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory

z rozpočtu statutárního města Prostějova (ORI/Zh-07/2012 )

I.

Úvodní ustanovení

###### Níže uvedené smluvní strany

- statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
IČ  002 88 659

zast. Ing. Zdeňkem Fišerem, náměstek primátora, dle plné moci ze dne

13. 3. 2012

bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Prostějov, Žižkovo nám. 17

č.ú. 27-1505517309/0800

(dále jen "poskytovatel")

a

- Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov

IČ:  440 53 991

zast. Mgr. Renatou Čekalovou, předsedkyně OS LIPKA

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Prostějov, Poděbradovo nám. 11-12

č.ú.:  16833-701/0100

Občanské sdružení – registrace na MV ČR pod sp. značkou VSC/1-10484/92-R

(dále jen "příjemce")

uzavřely dne 19. 12. 2012 Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova, ORI/Zh-07/2012 (dále jen „Smlouva“).

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně obsahu Smlouvy, která se týká změny termínu pro použití poskytnuté veřejné finanční podpory - příspěvku a změny termínu pro předložení vyúčtování příspěvku.

II.

Změna Smlouvy

Smlouva se mění následovně:

= Ve článku III. Použití a účel příspěvku se v odstavci 2. původně uvedené datum „31. 12. 2013“ nahrazuje datem „31. 12. 2014“.

= Ve článku VI. Práva a povinnosti příjemce se v odstavci 4. původně uvedené datum „31. 1. 2014“ nahrazuje datem „31. 1. 2015“.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

O majetkoprávním úkonu, který je předmětem tohoto dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 17. 12. 2013 usnesením č. …..

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Prostějově dne

…...........................................................         ……………....................................................

Ing. Zdeněk Fišer                                                  Mgr. Renata Čekalová

náměstek primátora 		                           předsedkyně OS LIPKA