| MATERIÁL | číslo: |  |
| --- | --- | --- |
| pro zasedání |
| Zastupitelstva města Prostějova konané dne 17.12.2013 |
| Název materiálu: | Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 |
| Předkládá: | Rada města Prostějova Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r. |
| Návrh usnesení: |

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.08.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Dopisem ze dne 26.10.2013 (doručen na Odbor SÚMM dne 06.11.2013) se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova obrátili kupující, se žádostí o prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova), která byla dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a žadateli jako kupujícími dne 26.10.2009 stanovena do 3 let ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. do 26.10.2012, a následně Dodatkem č. 1 ze dne 14.11.2012 (v souladu s usnesením Zastupitelstva města Prostějova č. 12252 ze dne 06.11.2012) prodloužena do 30.11.2013. V žádosti žadatelé žádají o nové prodloužení termínu souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s užíváním jejich rodinného domu z níže uvedených závažných důvodů:

„Celou stavbu našeho rodinného domu realizujeme sami vlastními silami pouze svépomocí, původně naplánovaný harmonogram stavebních prací pro letošní rok se nám však velmi zdržel, jelikož jsme nemohli práce plánované hned brzy z jara letošního roku realizovat, jelikož tyto stavební práce byly závislé na počasí a venkovních teplotách, kdy až téměř do května letošního roku nebylo možné z důvodu sněhu a velice nízkých teplot tyto práce zahájit. Následně se tímto zdržením celý harmonogram stavebních prací na dostavbě našeho rodinného domu velmi posunul. Do této situace následně také vstoupil neblahý fakt, kdy z vážných zdravotních důvodů nebylo možné v pracích na naší stavbě pokračovat. Museli jsme práce na naší stavbě přerušit z důvodu absolvování rozsáhlých zdravotních vyšetření a následně také hospitalizaci a podstoupení komplikované operace ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Žádáme vás laskavě tímto o prodloužení termínu souhlasu Stavebního úřadu Městského úřadu Prostějov s užíváním našeho rodinného domu do 31.08.2014, jelikož nyní opět nastává zima a některé stavební práce na našem domě nebude možné za nízkých teplot dokončit.“

Záležitost je řešena pod sp. zn. OSMM 304/2006.

Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 19.11.2013 usnesením č. 3898 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícími, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) včetně souhlasu Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova s jeho užíváním, a to do 31.08.2014. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009. Ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353  ze dne 26.10.2009 zůstanou nezměněny.

Souhlasy ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly žadateli uděleny a jsou založeny ve spise.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitky ke schválení změny podmínek prodeje pozemku dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009 spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 318/47 v k.ú. Čechovice u Prostějova (dnes označen jako pozemky p.č. 318/47 a st. p.č. 622, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) do 31.08.2014 za podmínek dle návrhu usnesení.

Žadatelé nejsou dlužníky Statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Přílohy: 	č. 1 – situační mapa

č. 2 – foto

V Prostějově dne 28.11.2013

Osoba odpovědná za zpracování materiálu:	Bc. Libor Vojtek, v. r.

vedoucí Odboru správy a údržby majetku města

Zpracovala:	Mgr. Alexandra Klímková, v. r.

vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník Odboru SÚMM

Příloha č. 1:

Příloha č. 2: