# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  15. 12. 2014

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Převod finančních prostředků do FRR

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje stav rezerv města

|  | Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 39 900 000 |
|  | Rezervy města – fond rezerv a rozvoje |

- snižuje rozpočet výdajů

|  | Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0060 | 3113 | 6121 |  | 1 | 0600000600332 | 3 000 000 |
|  | Hřiště ZŠ Palackého – dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015. |
|  | 0060 | 3745 | 6121 |  | 1 | 0600077000000 | 1 000 000 |
|  | Smetanovy sady- akce dokončena. |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600263000000 | 1 000 000 |
|  | CS Žešov – nedořešeny majetkoprávní záležitosti. |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600275000000 | 1 000 000 |
|  | CS Vrahovická II. etapa – není možné pokračovat, nesouhlasná stanoviska DI policie ČR. |  | 3412 | 6121 |  |  | 357000000 | 400 000 |
|  | 0060 | 3322 | 5171 |  |  | 0600372000000 | 900 000 |
|  | Zámek – fasáda západ – akce dokončena, úspora díky dotaci MK ČR. |
|  | 0060 | 3636 | 6121 |  | 1 | 0600387000000 | 2 400 000 |
|  | TI M. Alše – posun zahájení akce do r. 2015, napojení na sítě. |
|  | 0060 | 3412 | 6121 |  | 1 | 0600388000000 | 2 400 000 |
|  | Víceúčelové hřiště Čechovice - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015. |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600392000000 | 6 000 000 |
|  | CS Dolní - dle smlouvy o dílo dokončení v roce 2015. |  | 3412 | 6121 |  |  | 357000000 | 400 000 |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600400000000 | 2 000 000 |
|  | CS Martinákova – v souladu se smlouvou o dílo pokračování v roce 2015. |
|  | 0060 | 3745 | 6121 |  | 1 | 0600434000000 | 8 500 000 |
|  | Revitalizace nám. TGM – pokračování v roce 2015 v souladu s dotací 19 mil. Kč v roce 2015. |
|  | 0060 | 3745 | 6121 |  | 1 | 0600435000000 | 2 000 000 |
|  | 0060 | 3745 | 6121 |  |  | 0600435000000 | 2 000 000 |
|  | Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – posun zahájení akce z důvodu majetkoprávních komplikací. |
|  | 0060 | 3412 | 6121 |  | 1 | 0600436000000 | 1 500 000 |
|  | Hřiště Anenská ulice – dokončení v roce 2015 z důvodu technologických postupů. |  | 3412 | 6121 |  |  | 357000000 | 400 000 |
|  | 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600442000000 | 1 200 000 |
|  | Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně – složité majetkoprávní vypořádání. |
|  | 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600476000000 | 5 000 000 |
|  | Komunikace ulice Tylova – regenerace – probíhá výběrové řízení, realizace v roce 2015. |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke zvýšení rezervy FRR

o částku 39.900 tis. Kč.

Hřiště ZŠ Palackého - byly schváleny finanční prostředky v plném rozsahu z důvodu uzavření smlouvy o dílo. Akce bude dokončena v roce 2015.

Smetanovy sady – akce byla dokončena.

CS Žešov – nedořešené majetkoprávní záležitosti. Nelze proinvestovat předpokládané množství finančních prostředků.

CS Vrahovická II. etapa – nesouhlasná stanoviska DI Policie ČR.

Zámek – fasáda západ - akce byla dokončena. Došlo k úspoře finančních prostředků

Technická infrastruktura  ulice M. Alše – zahájení stavebních prací nutno posunout z důvodu zpracování územně plánovací studie a kvůli problémům s napojením na el. síť.

Víceúčelové hřiště Čechovice – byly schváleny finanční prostředky v plném rozsahu z důvodu uzavření smlouvy o dílo. Akce bude dokončena v roce 2015.

CS Dolní - byly schváleny finanční prostředky v plném rozsahu z důvodu uzavření smlouvy o dílo. Akce probíhá a bude dokončena v roce 2015.

CS Martinákova - byly schváleny finanční prostředky v plném rozsahu z důvodu uzavření smlouvy o dílo. Akce bude dokončena v roce 2015.

Revitalizace nám. TGM - byly schváleny finanční prostředky v plném rozsahu z důvodu uzavření smlouvy o dílo. Akce bude dokončena v roce 2015.

Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – bylo posunuto zahájení akce z důvodu majetkoprávních komplikací. Nelze proinvestovat předpokládané množství finančních prostředků. Akce bude dokončena v roce 2015.

Hřiště Anenská ulice – z důvodu klimatických podmínek není možno realizovat finální vrstvu a proinvestovat finanční prostředky.

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně – byla připravena pouze projektová dokumentace.  Zahájení akce po sdružení finančních prostředků. Složité majetkoprávní vypořádání.

Komunikace ulice Tylova – regenerace – probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace v roce 2015.

Rada města Prostějova dne 2. 12. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 04025 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Prostějov 	3. 12. 2014

Zpravovala: 	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.