# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  15. 4. 2014

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rozšíření botanické zahrady - dokončení

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3745 | 6121 |  |  | 0600318000000 | 370 000 |
| Rozšíření botanické zahrady - dokončení |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | 6409 | 5901 |  |  | 0700000707100 | 370 000 |
| Rezerva RMP |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy RMP o částku

370.000,-- Kč.

V rozpočtu města na rok 2014 je schválena investiční akce „ Rozšíření botanické zahrady – dokončení“ ve výši 2,280.000,-- Kč.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Stavby Krejčí, spol. s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou  3,616.144,-- Kč.

V roce 2013 bylo profinancováno 1,388.194,-- Kč.

V letošním roce zbývá fakturovat dle smlouvy o dílo částku  2,227.950,-- Kč.

Na akci je sjednán, v souladu s podmínkami dotace, autorský dozor projektanta ve výši 20.000,-- Kč a archeologický dozor ve výši 30.000,-- Kč.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které vedou k navýšení ceny díla.

ORI proto předkládá rozpočtové opatření na pokrytí těchto prací před jejich realizací.

Pozemky, kde je botanická zahrada rozšiřována, byly zaneseny náletovými dřevinami, které musely být kompletně odstraněny vč. zeminy a podloží, které vykazuje značnou příměs různého odpadového materiálu (pozůstatků při stavbě jezdeckých kasáren), jako jsou navážky, vápenné jámy, cihelnou drť a jiné.

Veškerý tento materiál by měl být sanován a odvezen na skládku. Nahrazení tohoto materiálu by mělo být řešeno vhodnou zeminou. Výsadby na stávajících navážkách neskýtají záruku růstu pro nové dřeviny.

Dále by bylo vhodné provést nátěr stávajícího oplocení, které bude po odstranění náletu viditelné. Provozovatel společnost A.S.A TS Prostějov a.s., vznesl na kontrolním dni požadavek na položení hlavního potrubí závlahy vč. kulových uzávěrů v nových částech zahrady z důvodu následné údržby.

V průběhu zimy 2014 došlo mezi botanickou a farskou zahradou k pádu stávajícího zděného oplocení. Z tohoto důvodu je nutné provést jeho rekonstrukci.

Předpokládaná cena výše navrhovaných prací činí cca 370 tis. Kč a byla specifikována v předloženém a redukovaném soupisu prací.

Na tuto akci je přislíbena dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 1,000.000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 18. 3. 2014 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 4241 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 8. 4. 2014.

Příloha:		situace

Prostějov          	1. 4. 2014

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:   	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.