MATERIÁL									číslo:

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova konané dne 23. 09. 2014

Název materiálu: 	Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010

Předkládá:		Rada města Prostějova

Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31. 12. 2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 zůstanou nezměněny.

Důvodová zpráva:

Kupní smlouvou a smlouvou o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 (dále jen „Kupní smlouva“) prodalo město Prostějov do vlastnictví kupujícího, pozemek p.č. 69 o výměře 1772 m2 v k.ú. Žešov za účelem výstavby rodinného domu. Prodej tohoto pozemku byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 27. 04. 2010 usnesením č. 11070.

V souladu s článkem V. odst. 1 Kupní smlouvy se kupující zavázal, že nejpozději do tří let ode dne uzavření Kupní smlouvy provede výstavbu rodinného domu, a to včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým bude užívání rodinného domu na převedeném pozemku povoleno. V případě prodlení kupujícího se splněním tohoto závazku se kupující zavázal zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba rodinného domu na převáděném pozemku nebude ze strany kupujícího ve lhůtě do tří let ode dne uzavření Kupní smlouvy vůbec zahájena, má město Prostějov právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

Dne 31. 01. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, kterým byl na základě požadavku kupujícího termín pro dokončení výstavby rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, prodloužen do 31. 12. 2014. Prodloužení tohoto termínu bylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova dne 18. 12. 2012 usnesením č. 12293.

Dne 17. 07. 2014 se na Odbor správy a údržby majetku města obrátil kupující s požadavkem o další prodloužení lhůty pro dokončení výstavby rodinného domu, a to do 31. 12. 2016. Předloženou žádost odůvodňuje současnou tíživou finanční situací zapříčiněnou ztrátou zaměstnání (záležitost je řešena pod sp.zn.: OSUMM 231/2014). Na plánovanou stavbu rodinného domu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, a pro tuto stavbu byly již investorem vybudovány přípojky inženýrských sítí.

Odbor správy a údržby majetku města předložil na schůzi Rady města Prostějova konanou dne 29.07.2014 materiál s návrhem doporučit Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení požadované prodloužení termínu pro výstavbu rodinného domu. Rada města Prostějova po projednání materiál odložila a uložila Odboru správy a údržby majetku města projednat s majitelem pozemku, zda vůbec bude stavět, zjistit další podrobnosti a navrhnout možnost navrácení pozemku do majetku Statutárního města Prostějova.

Na základě uvedeného úkolu se na Odboru správy a údržby majetku města uskutečnilo s kupujícím jednání, při kterém tento majitel potvrdil, že prodlení ve výstavbě rodinného domu je skutečně způsobeno ztrátou zaměstnání, která zapříčinila dočasné zhoršení jeho finanční situace. Vzhledem k tomu, že uvedený majitel pozemku již investoval nemalé prostředky do zřízení přípojek inženýrských sítí a jelikož bylo na stavbu rodinného domu vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, trvá nadále tento majitel na realizaci navrženého rodinného domu. Dle svého vyjádření bude stavba domu zahájena na jaře nebo nejpozději v létě příštího roku. Vzhledem k tomuto plánovanému zahájení výstavby domu majitel pozemku neuvažuje o případném navrácení předmětného pozemku zpět do vlastnictví Statutárního města Prostějova.

Rada města Prostějova dne 09. 09. 2014 usnesením č. 4786 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov dle Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a kupujícím, spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, a to do 31. 12. 2016. Změna bude provedena formou dodatku ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010. Ostatní podmínky Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 zůstanou nezměněny.

Souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl kupujícím udělen a je založen ve spise.

Odbor správy a údržby majetku města – nemá námitek ke schválení navržené změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010 spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení výstavby rodinného domu, včetně vydaného kolaudačního souhlasu, do 31. 12. 2016.

Žadatel není dlužníkem Statutárního města Prostějova.

Osobní údaje fyzických osob jsou z textu vyjmuty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění materiálu je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k nahlédnutí na Magistrátu města Prostějova.

Přílohy: situační mapa

V Prostějově: 10. 09. 2014

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: 	Bc. Libor Vojtek, v. r.

vedoucí Odboru SÚMM

Zpracoval: 	Mgr. Lukáš Skládal, v. r.

odborný referent oddělení nakládání s majetkem města Odboru SÚMM