# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  26. 6. 2014

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preissové

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r .

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2321 | 6121 |  |  | 0600390000000 | 470 000 |
| Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | 6409 | 5901 |  |  | 0700000707100 | 470 000 |
| Rezerva RMP |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy RMP o částku 470 tis. Kč.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma STRABAG a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 3,097 tis. Kč vč. DPH.

Jedná se také o rekonstrukci kanalizace, která byla realizována před rokem 1989 v rámci tzv. akcí „Z“. Kanalizace nebyla nikdy předána do majetku společnosti VaK a.s.

Kanalizace byla položena v protispádu s lokálními propady a špatným výškovým uložením vůči přípojkám rodinných domů. V průběhu přípravy stavby nebylo možné provést monitoring, jelikož kanalizace nebyla průchozí, stávající šachty neměly stupadla (zkorodovala). Na základě těchto skutečností nebyl přesně znám spád kanalizace a napojení přípojek (ani jejich počet).

Při realizaci, byly zjištěny skutečnosti, které nedovolují realizovat stavbu dle předpokladů a musí být rekonstrukce kanalizace rozšířena o cca 27 metrů (o jednu šachtu) než se předpokládalo, jelikož stav kanalizace je velmi špatný.

Dále pak materiál, který je v podloží (nad a v okolí kanalizace) hloubka až 4m není možné použít na zpětné zásypy, jelikož za dobu cca 30 let funkčnosti (nefunkčnosti) kanalizace je tak zvodnělý a nasycený průsakem z kanalizace, že se musí odvážet jako kontaminovaný materiál na skládku do Němčic na Hané.

Celková výše rozpočtového opatření tedy činí 470 tis. Kč.

Rada města Prostějova projedná tento materiál na své schůzi dne 25. 6. 2014, stanovisko rady bude sděleno na zasedání zastupitelstva.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál nebyl projednán na jednání Finančního výboru ZMP.

| Příloha: | Situace, Foto |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 17. 6. 2014 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |