# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  29. 7. 2014

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v.r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2334 | 6121 |  | 1 | 0600274000000 | 460 000 |
| Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 460 000 |
| FRR |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy FRR o částku

460 tis. Kč.

V rozpočtu města na rok 2014 byla schválena akce „Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov“ ve výši 2,550.000,-- Kč.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Stavby Krejčí, spol. s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou  2,353.450,--  Kč vč. DPH.

Další náklady jsou zpracovaná projektová dokumentace, koordinátor BOZP, ekologický dohled, autorský dozor.

Náklady jsou ve výši cca 170.000,-- Kč.

Na tuto akci je přislíbena dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši cca 2,000.000,-- Kč.

V průběhu stavby, bylo zjištěné, že původní dno, které bylo zaneseno cca 40 cm bahna, je v úseku trasy zvýšeno o cca 30 cm na udávanou úroveň. Tato situace byla způsobena zčásti nadzvednutím dna kořeny stromů (za cca 40 roků). Byla také způsobena zvednutím dna již při výstavbě v 70-tých letech. Obě tyto okolnosti způsobovaly protispád ve výšce cca 30 cm a ten byl příčinou neustálého zanášení náhonu v Kolářových sadech.

Na základě těchto souvislostí je třeba odstranit těleso náhonu v trase cca 100 m a vybudovat nové snížení o cca 30 cm tak, aby nedošlo k poškození kořenů stromů (změna technologie).

Dále musela být provedena úprava trasy koryta z důvodu ochrany vzácných stromů na břehu mlýnského náhonu, kde nesmělo dojít k porušení kořenového systému.

Poslední víceprací je provedení opěr nového přemostění v rámci CS Šmeralova – Anenská (aquapark), aby se následně nemuselo zase koryto náhonu vypouštět a provádět úpravy z důvodu přemostění.

Celková výše rozpočtového opatření tedy činí 460.000,-- Kč.

Materiál bude projednán na jednání Rady města Prostějova konané dne 29. 7. 2014.

Vyjádření Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova:

Materiál bude projednán na jednání Finančního výboru ZMP dne 28. 7. 2014.

| Příloha: | situace |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 15. 7. 2014 |
| Zpracoval: | Ing. Petr Brückner, vedoucí odd. realizace Odboru rozvoje a investic |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v.r. |