# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  13. 4. 2015

Název materiálu:	     Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - schválení projektové

dokumentace

Předkládá: 		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje a investic předkládá ke schválení orgánům města Prostějova Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově zpracovaný projekční kanceláří Ing. arch. Radko Pavlackého se sídlem v Otrokovicích.

Hlavními cíli regenerace tohoto sídliště je oživení parteru mezi jednotlivými domy (doplnění funkčního mobiliáře, osvětlení a revitalizace ploch pro sportovní aktivity), zlepšení prostupnosti řešeným územím 
a v neposlední řadě revitalizace území podél vodního toku.

Koncept řešení vycházel mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů. Projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s občany sídliště, dotčené orgány státní správy a zástupci města a na výrobním výboru se zástupci bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Zpracování projektu se realizovalo dle postupu uvedeného v nařízení vlády č. 494/2000 Sb., i když nejde o podporované sídliště v rámci programu Podpory regenerace panelových sídlišť.

Zpracovatel v konečné fázi zpracování projektu připravil 2 varianty návrhu rozdílné v řešení parkování a úpravy komunikace:

Varianta I. – mimo jiné přidáno pouze malé množství parkovacích stání.

Varianta II. – návrh na přeložení místní komunikace v ul. Sídliště Svornosti a vytvoření nových parkovacích stání v prostoru jižně od garáží včetně předláždění ulice mezi garážemi a nového odvodnění prostoru mezi garážemi.

Vzhledem k nejednoznačným reakcím obyvatel sídliště bylo rozhodnuto, že v první fázi budou realizovány pouze ty části řešení, na kterých se občané shodli. Většinově akceptovatelné řešení dle varianty II se rozdělí do 3 samostatných etap (viz příloha č. 2):

- Etapa – západní část sídliště a síť chodníků

- Etapa – revitalizace háječku podél Hloučely

- Etapa – východní část sídliště včetně přeložení ul. Sídliště Svornosti (bude realizována později za předpokladu, že dojde k potřebě vybudování většího počtu parkovacích stání uvnitř sídliště. Na tomto řešení se musí obyvatelé shodnout výraznějším způsobem).

Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav sídliště Svornosti jsou odhadovány na celkovou částku cca 17,5 mil. Kč včetně DPH a jsou rozděleny dle navržených etap (viz příloha č. 3).

V další fázi přípravy regenerace sídliště bude pořízena dokumentace pro územní řízení (včetně vydání územního rozhodnutí) a dokumentace pro stavební povolení (včetně vydání stavebního povolení). V rozpočtu města 2015 jsou na kapitole 60 schváleny finanční prostředky na pokračování projektové dokumentace tohoto sídliště.

Rada města Prostějova dne 31. 3. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5279 schválit Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově dle předloženého návrhu.

Příloha:      	             	č. 1 -  situace návrhu (obsahující var. I a II.)

č. 2 – návrh etapizace realizace úprav

č. 3 -  propočet nákladů dle jednotlivých etap realizace

(Kompletní projekt k dispozici v kanceláři primátora u paní Krejčí,

elektronicky na disku W)

# V Prostějově:    		1. 4. 2015

Zpracovala:        	Ing. Jitka Vystavělová, referent pro rozvoj a strategické záměry, v. r.

Za správnost: 		Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

Příloha č. 1 Situace návrhu

Příloha č. 2 Návrh etapizace realizace úprav

Příloha č. 3 Propočet nákladů dle jednotlivých etap realizace