# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  14. 12. 2015

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Převod finančních prostředků do FRR

Předkládá: 		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

|  | Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 17 700 000 |
|  | Fond rezerv a rozvoje |

- snižuje rozpočet výdajů

|  | Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0060 | 3322 | 6121 |  |  | 0600042000000 | 1 000 000 |
|  | Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600271000000 | 1 000 000 |
|  | Regenerace sídliště Šárka |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600275000000 | 800 000 |
|  | CS Vrahovická II. etapa |
|  | 0060 | 3412 | 6121 |  |  | 0600357000000 | 900 000 |
|  | Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul. |  | 3412 | 6121 |  |  | 357000000 | 400 000 |
|  | 0060 | 3636 | 6121 |  |  | 0600387000000 | 300 000 |
|  | Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice) |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600408000000 | 4 900 000 |
|  | Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600427000000 | 1 200 000 |
|  | CS Šmeralova |
|  | 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600442000000 | 400 000 |
|  | Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů) |
|  | 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600457000000 | 200 000 |
|  | Regenerace sídl. Svornosti |
|  | 0060 | 3111 | 6121 |  | 1 | 0600494000000 | 1 300 000 |
|  | MŠ Moravská - EÚO |
|  | 0060 | 3111 | 6121 |  | 1 | 0600495000000 | 1 000 000 |
|  | ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova |
|  | 0060 | 3322 | 5171 |  |  | 0600497000000 | 1 200 000 |
|  | Zámek oplocení |
|  | 0060 | 3313 | 5171 |  | 1 | 0600505000000 | 500 000 |
|  | Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah |
|  | 0060 | 3631 | 6121 |  |  | 0600509000000 | 600 000 |
|  | Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD) |
|  | 0060 | 2212 | 6121 |  |  | 0600515000000 | 400 000 |
|  | Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD) |
|  | 0060 | 3636 | 5169 |  |  | 0600517000000 | 2 000 000 |
|  | Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke zvýšení rezervy FRR

o částku 17.700 tis. Kč.

Národní dům - sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

Stavební práce byly realizovány v požadovaném rozsahu za nižší cenu, než předpokládal zpracovatel projektové dokumentace. Stavba byla z důvodu technologické přestávky rozdělena na 2 etapy.

Regenerace sídliště Šárka

V roce 2015 nebyla získána dotace z MMR. Stavba nebyla realizována.

CS Vrahovická II. etapa

Zpracovávají se projektové dokumentace, které jsou nutné k získání celkového povolení vedení cyklistické stezky.

Na základě této skutečnosti, nebyly zahájeny stavební práce.

Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ul.

Pokračování akce bylo pozastaveno do doby vyjasnění rozsahu investic jiných investorů.

Technická infrastruktura M. Alše vč. PD (společná investice)

Majetkoprávně nedořešeno.

Zámek - nádvoří, jižní křídlo, severozápadní křídlo

Na základě požadavku NPÚ Olomouc bylo nutné dokumentaci upravit. Došlo ke zdržení povolovacího procesu.

Stavba bude zahájená 02/2016.

CS Šmeralova

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z Olomouckého kraje.

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně (s příspěvkem spoluinvestorů)

Doposud nedošlo k dohodě na spolufinancování projektu. Projektová dokumentace je dokončena a povolena.

Regenerace sídl. Svornosti

Zpracovává se projektová dokumentace, která se pořizuje za nižší cenu, než byl předpoklad.

MŠ Moravská – EÚO

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z OPŽP

ZŠ a MŠ Melantrichova - EÚO MŠ Fanderlíkova

Došlo k úspoře finančních prostředků díky získání dotace z OPŽP.

Zámek oplocení

Finanční náklady na opravu díla byly nižší, než byl předpoklad dle projektové dokumentace.

Kino Metro - oprava střešního pláště, plošina a výtah

Došlo pouze k realizaci opravy střešního pláště.

Vybudování nového VO - ul. M. Alše a Jaselská ve Vrahovicích (vč. PD)

Byla realizována pouze část díla VO ulice Jaselská. Zbývající část díla není majetkoprávně dořešena.

Rekonstrukce komunikace Dykova (vč. PD)

Z důvodu majetkoprávních záležitostí nebylo doposud získáno povolení.

Jezdecká kasárna - zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí

V roce 2015 byla realizována pouze demolice části objektu.  Zbývající část bude dokončena v roce 2016.

Materiál byl předložen na schůzi Rady města Prostějova dne 8. 12. 2014.

V Prostějově:   	3. 12. 2015

Zpracovala:      	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:  	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.