# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  16. 2. 2015

Název materiálu:		Veřejná finanční podpora – OS LIPKA

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí VFP

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) a Dodatku č. 1, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01,  IČ 44053991, který mění

- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 31. 12. 2014 se nahrazuje datem 31. 7. 2015

- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 4. takto: datum 31. 1. 2015 se nahrazuje datem 31. 8. 2015.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 12270 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 18. 12. 2012 byla schválena veřejná finanční podpora z rozpočtu města Prostějova na rok 2012 Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01,  IČ 44053991 ve výši 1,000.000,-- Kč za účelem vybudování dvou nových sociálních služeb - chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny, s povinností použít poskytnutý příspěvek v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31. 12. 2013.

Dne 27. 11. 2013 se výše uvedený žadatel obrátil na náměstkyni primátora města se žádostí o prodloužení termínu realizace akce a použití poskytnutého příspěvku do 31. 12. 2014. S tím souviselo i prodloužení termínu vyúčtování poskytnutého příspěvku, a to do 31. 1. 2015.

Zastupitelstvo města Prostějova dne 17. 12. 2013 usnesením č. 13257 schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory s prodloužením termínů použití a poskytnutí příspěvku, jak je výše uvedeno.

Dne 17. 12. 2014 se výše uvedený žadatel opětovně obrátil na náměstkyni primátora města se žádostí o prodloužení termínu realizace akce a použití poskytnutého příspěvku. Termín předložení vyúčtování veřejné finanční podpory žádá prodloužit do 31. 8. 2015.

Jako důvody uvedl žadatel to, že finanční harmonogram projektu poskytovatele dotace (ROP) se prodlužuje do jarních měsíců roku 2015 a dále i to, že v platbách nebyly zohledněny vícepráce, které se v průběhu stavby vyskytly

(viz příloha - Žádost).

Z těchto důvodů vyplývá, že by nebyly dodrženy ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ze dne 19. 12. 2012 a Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2013.

Rada města Prostějova dne 20. 1. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5029 schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova.

Přílohy:		Žádost

Dodatek č. 2

Prostějov     	26. 1. 2015

Zpracovala:	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory

z rozpočtu statutárního města Prostějova (ORI/Zh-07/2012 )

I.

Úvodní ustanovení

###### Níže uvedené smluvní strany

- statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
IČ  002 88 659

zast. Ing. Zdeňkem Fišerem, náměstek primátora, dle plné moci ze dne

6. 11. 2014

bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Prostějov, Žižkovo nám. 17

č.ú. 27-1505517309/0800

(dále jen "poskytovatel")

- Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, se sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov

IČ:  440 53 991

zast. Mgr. Renatou Čekalovou, předsedkyně OS LIPKA

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Prostějov, Poděbradovo nám. 11-12

č.ú.:  16833-701/0100

Spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl L, vložka 1748

(dále jen "příjemce")

uzavřely tento Dodatek č. 2

- Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek III. odstavec 2) Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Prostějova č. PVMU 156673/2013, uzavřený dne 18. 12. 2013 takto:

datum 31. 12. 2014 nahrazuje datem 31. 8. 2015

- Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek VI Práva a povinnosti příjemce odstavec 4) takto:

datum 31. 1. 2015 nahrazuje datem 31. 8. 2015.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

- O majetkoprávním úkonu, který je předmětem tohoto Dodatku č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 16. 2. 2015 usnesením č. …..

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Prostějově dne

…...........................................................         ……………....................................................

Ing. Zdeněk Fišer                                                  Mgr. Renata Čekalová

náměstek primátora 		                           předsedkyně OS LIPKA