č.

M a t e r i á l

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2. 11. 2015

### Název materiálu:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“

### Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve znění dle přiloženého návrhu.

Důvodová zpráva:

V souladu s usnesením č. 15171 z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 8. 6. 2015, byla dne 16. 6. 2015 uzavřena Smlouva č. 14199993 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově.

V souvislosti s prodloužením termínu realizace akce z 23. 8. 2015 na 6. 9. 2015 byl zaslán Státním fondem životního prostředí ČR Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory.

Dodatek upravuje závazný termín k předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce z 23. 11. 2016 na 30. 11. 2016. Ostatní podmínky poskytnutí dotace zůstávají beze změny.

Dotace bude poskytnuta v souhrnné výši 2 062 079,10 Kč (tj. 114 559,95 Kč z rozpočtu SFŽP a 1 947 519,15 Kč z Fondu soudržnosti).

Dle čl. 8 Směrnice č. 2/2011, kterou se stanoví systém administrace externích finančních zdrojů, o přijetí dotace městem Prostějovem je oprávněno rozhodnout zastupitelstvo města, a to zpravidla na návrh rady.

Rada města Prostějova svým usnesením č. 5863 ze dne 6. 10. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14199993 o poskytnutí podpory.

Příloha:	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14199993 o poskytnutí podpory

V Prostějově:	20. 10. 2015

Zpracovali: 	Ing. Jana Špačková, referent dotací – projektový manažer, v. r.

Ing. Roman Švarc, vedoucí oddělení dotací a projektového řízení, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.