č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Revitalizace náměstí TGM v Prostějově

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3745 | 6121 |  | 1 | 0600434000000 | 4 100 000 |
| Revitalizace náměstí TGM v Prostějově |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 4 100 000 |
| Snížení Fondu rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy FRR o částku 4 100 000,-- Kč.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova, pokračuje v letošním roce investiční akce „Revitalizace náměstí TGM v Prostějově“ na rok 2015 byly schváleny finanční prostředky ve výši    19 530 000,-- Kč.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 23 602 563,42,-- Kč vč. DPH.

Stavba byla zahájena v roce 2014 a bylo proinvestováno cca 4 046 934,-- Kč.

V rámci stavebních prací je realizována rekonstrukce dlažby centrální části náměstí. Dlažba je ze žulového materiálu rozměru 200x300x80 a 60x60x60. Náměstí bude opatřeno novým mobiliářem, novým osvětlení, doplněným závlahovým systémem a bude položena nová elektroinstalační síť pro pořádání akcí organizovaných statutárním městem Prostějov.

Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutná sanace podloží v místě původní staré kanalizace, kde byla únosnost zemní pláně neměřitelná (jedná se o úsek od kašny směrem k radnici v místě původních velkých betonových květináčů). Dále bylo nutno řešit sanaci v okolí kašny, kde byla zemina zvodnělá, pravděpodobný průsak kašny. Bylo nutno sanovat celý středový prostor kolem původní vodovodní přípojky pro kašnu. Dále byla provedena sanace na ploše u MUZEA, kde musela být odstraněna původní dlažba z výškových důvodů a zemina pod ní byla neúnosná. V průběhu stavby bylo nalezeno množství původních pozůstatků betonových konstrukcí, které musely být odstraněny. Z důvodu výskytu nepředpokládaných inženýrských sítí (nebyly v podkladech správců sítí) musely být provedeny přeložky kabelovodů společnosti Telefonica O2.

Z důvodu zmenšení styčných spar dlažby bylo třeba přistoupit ke změně dlažby štípané na téměř řezanou, která je téměř bez spar.  Touto změnou bude garantována životnost dlažby a nebude docházet k uvolňování jednotlivých dlažebních kostek.

Změna dlažby na hlavní kuželně místo štípané po stranách bylo rozhodnuto použití po stranách řezaná z důvodu vzhledu a funkčnosti.

Zhotovitel společnost SKANSKA a.s. vyčíslil tyto práce na cca 3 920 000,-- Kč.

Do rozpočtu města roku 2014 byly vráceny neproinvestované finanční prostředky

ve výši 9 800 000,-- Kč.

V letošním roce tato investiční akce pokračuje.

V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy proinvestováno 19 555 629,-- Kč.

Činnost koordinátora BOZP, archeologický dohled a autorský dozor projektanta si vyžádají

cca 154 000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši

4 100 000,--Kč.

V průběhu roku 2015 bude poskytována dotace z ROP až do výše 18 000 000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 26. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5506 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha:              situační plány

V  Prostějově:   27. 5. 2015

Zpracovala: 	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.