č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova –

vícepráce

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600420000000 | 230 000 |
| Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 230 000 |
| Snížení rezervy FRR |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města tak, že dojde ke snížení rezervy FRR

o částku 230.000,-- Kč.

Na základě úkolu z 14. porady vedení Magistrátu města Prostějova konané 7. 4. 2015, předložil Odbor rozvoje a investic Radě města Prostějova toto rozpočtové opatření ke schválení.

Na základě rozhodnutí Porady vedení města zadal v roce 2014 Odbor kanceláře tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále je OKT MMPv) prostřednictvím PPE SYSTÉMU výběrové řízení na provedení stavby „ Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova“.

Stavební práce zahrnují vybudování parkovacích míst, chodníků, komunikací a odkanalizování.

Bude vyset trávník, vysazeny zelené ploty a nově osazeny sušáky na prádlo a klepače.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 ve výši 3,425.000,--Kč bez DPH, to je 4,144.250,--Kč včetně DPH.

V letošním roce tato investiční akce pokračuje.

V rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2015 jsou na ni vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,600.000,-- Kč.

V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy vyfakturováno 3,250.000,-- Kč.

Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutné provézt sanaci podloží.

Zhotovitel společnost STRABAG a.s. vyčíslil tuto sanaci na cca 550.000,-- Kč.

Náklady na archeologický a autorský dozor bude třeba cca 30.000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši

230.000,--Kč.

Rada města Prostějova dne 28. 4. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5374 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha              situační plán

V Prostějově:    15. 5. 2015

Zpracovala:       Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:    Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.