č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  |  | 0600420000000 | 130 000 |
| Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova |

- snižuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 | 6409 | 5901 |  |  | 0700000707100 | 130 000 |
| Snížení rezervy RMP |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy RMP o částku 130.000,-- Kč.

Na základě rozhodnutí Porady vedení města zadal Odbor kanceláře tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále je OKT MMPv) prostřednictvím PPE SYSTÉMU výběrové řízení na provedení stavby „ Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova“.

Stavební práce zahrnují vybudování parkovacích míst, chodníků, komunikací a odkanalizování. Bude

oset trávník, vysazeny zelené ploty a nově osazeny sušáky na prádlo a klepače.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena cenová nabídka společnosti Strabag a.s.,  Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha 5, IČ: 60838744 ve výši 3,425.000,--Kč bez DPH, to je 4,144.250,--Kč včetně DPH.

V roce 2015 pokračuje investiční akce.

V rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2015 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 3,600.000,-- Kč.

V roce 2015 má být vyfakturováno 3,480.000,-- Kč a 30.000,-- Kč za archeologický a autorský dozor.

Rada na svém jednání dne 28. 4. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření na sanaci podloží ve výši 230.000,-- Kč.

Po osazení obrubníků je nutno dořešit výškový rozdíl nově navržené komunikace (která je přizpůsobena odtoku dešťové vody do vsakovacích jam) vzhledem k ozeleněným plochám přiléhajících k bytovým domům – vchodům číslo popisné 19, 21, 193, 191.

Na základě tohoto zjištění se na technický dozor obrátili obyvatelé zmiňovaných domů, zda by bylo možné v rámci investiční akce realizovat terénní úpravy tak, aby byl vyrovnán terén před  jejich nemovitostmi.

Zhotovitel společnost STRABAG a.s. vyčíslil tyto terénní úpravy na cca 130.000,-- Kč.

ORI předkládá ROZOP na stavební práce ve výši 130 000,-- Kč na realizaci okapového chodníku a zpevněných ploch.

Rada města Prostějova dne 26. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5507 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha:              situační plán

V  Prostějově:   27. 5. 2015

Zpracovala: 	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.