č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  8. 6. 2015

Název materiálu:		Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600055000000 | 1 500 000 |
| Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 1 500 000 |
| Snížení Fondu rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy FRR o částku 1 500 000,-- Kč.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova pokračuje v letošním roce investiční akce „Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově“. Pro rok 2015 byly schváleny finanční prostředky ve výši 12 000 000,-- Kč.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma Skanska a.s., která předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 21 162 372,19,-- Kč vč. DPH.

Stavba byla zahájena v roce 2014 a byly investovány finanční prostředky ve výši cca 9 790 706,50 Kč. V roce 2015 má být dle uzavřené smlouvy uhrazeno 11 371 666,-- Kč.

V rámci stavebních prací je realizováno nové dopravní propojení ve směru Anglická – Brněnská v úseku ulic V polích – Anenská. Jedná se o dvě nové okružní křižovatky vč. cyklostezky, chodníků, osvětlení a veřejné zeleně.

Na základě zjištění a vyjádření statika a projektanta je nutná sanace podloží v místě původních ploch veřejné zeleně z důvodu neúnosné pláně. V rámci projektové dokumentace byly provedeny 2 kopané sondy, které neprokázaly tyto statické problémy.

Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR byla stavba doplněna o velkoplošné dopravní značky.

Z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů, muselo být osazeno zábradlí v místě vsakovacího zařízení a chodníku u okružní křižovatky.

Zhotovitel společnost SKANSKA a.s. vyčíslil tyto práce na cca 1 400 000,-- Kč.

Činnost koordinátora BOZP a archeologický dohled a autorský dozor projektanta bude vyžadovat

cca 166 000,-- Kč.

Přeložky inženýrských sítí, které dle zákona musíme hradit přímo vlastníkovi společnosti E.ON a společnosti Telefonica O2 vyjdou na 561 663,-- Kč.

Celková výše rozpočtového opatření tedy činí 1 500 000,-- Kč.

Do rozpočtu města byly vráceny neproinvestované finanční prostředky za rok 2014

ve výši cca 3 800 000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na stavební práce ve výši

1 500 000,--Kč.

Rada města Prostějova dne 26. 5. 2015 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 5509 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Příloha:              situační plán

V  Prostějově:   27. 5. 2015

Zpracovala: 	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost: 	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.