MATERIÁL									číslo:

pro zasedání

Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 31. 10. 2016

Název materiálu:	Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova – prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace

Předkládá:		Rada města Prostějova

RNDr. Alena Rašková, primátorka  v.r.

Návrh usnesení:

#### Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01372/OKŘ/DSM ze dne 27. 6. 2016, uzavřený mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc IČO: 60609460 
a statutárním městem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, IČO: 00288659, který se týká prodloužení lhůty pro poskytnutí dotace, a to do 31. 12. 2017 a vyúčtování dotace do 20. 1. 2018, dle přílohy.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání konaném dne 23. 9. 2016 usnesením 
č. UZ/23/53/2016 schválilo uzavření Dodatků č. 1 v rámci dotačního titulu č. 1 „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého 
kraje 2016“.

Z důvodu přechodu analogové sítě složek IZS na jiné frekvence mělo dojít k přeprogramování radiostanic na nové frekvence. Olomoucký kraj poskytl jednotkám sboru dobrovolných hasičů dotaci 
na realizaci této služby.

Vzhledem k tomu, že garantem za realizaci zajištění přeprogramování radiostanic je MV GŘ HZS ČR, které v současné době požádalo Český telekomunikační úřad o prodloužení termínu přeprogramování, je nutné dodatkem ke smlouvě prodloužit dobu čerpání poskytnuté dotace z rozpočtu Olomouckého kraje do 31. 12. 2017.

Výše dotace činí 17 375,- Kč.

Rada města Prostějova usnesením č. 6937 ze dne 18. 10. 2016 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova výše uvedené usnesení schválit.

Příloha

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01372/OKŘ/DSM ze dne 27. 6. 2016

Prostějov 19. 10. 2016

Osoba odpovědná za zpracování materiálu: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora, v z. Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí oddělení sekretariátů OKP v.r.

Zpracovala: Zdeňka Richterová, Odbor kancelář primátora, referent oddělení krizového řízení v.r.

Příloha

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/01372/OKŘ/DSM ze dne 27. 6. 2016

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zastoupené: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú.: 94-28228701/0710

(dále jen „příjemce“)

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2016/01372/OKŘ/DSM ze dne 
27. 6. 2016 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Stávající znění článku II. odstavce 2 věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2017“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 se nemění.

2. Stávající znění článku II. odstavce 4 věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do 20. 1. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování")“

Ostatní ustanovení čl. II. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/53/2016 ze dne 
23. 9. 2016.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva statutárního města Prostějova

č………………....……ze dne ………….….. 2016.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

| Olomouci dne Za poskytovatele: | V Prostějově dne Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. hejtman Olomouckého kraje | ………………………….. RNDr. Alena Rašková primátorka |