# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  6. 6. 2016

Název materiálu:	Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária)

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3632 | 6121 |  | 1 | 0600044000000 | 360 000 |
| Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária) |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 360 000 |
| Snížení rezervy FRR |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení rezervy FRR o částku 360.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola  0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace  0700000707100.

Pracovníci Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova (dále jen ORI) předkládají tento materiál na základě statického posouzení a návrhu opatření ke stabilizaci hřbitovní zdi v prostoru provádění 2. etapy investiční akce „Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária)“, které vypracovala společnost STATIKA Olomouc, s.r.o., Balbínova 374/11, 779 00 Olomouc, IČ 26823152 – viz příloha.

Při zahájení výkopových prací v prostoru 2. etapy výstavby bylo zjištěno, že původní, stávající základová konstrukce hřbitovní zdi je založena v neúnosné, ještě orniční, vrstvě a vybudování nových kolumbárií by mohlo vyvolat poruchy stability této zdi.

Na základě výzvy ORI předložil zhotovitel předmětného díla, spol. Kamenosochařství Emil Müller, Ludmírov 35, IČ: 644 99 219 cenovou nabídku na provedení statických opatření dle návrhů opatření vypracovaných společností STATIKA Olomouc, s.r.o., ve výši 371.451,- Kč bez DPH (to je cca 450 000,- Kč včetně 21% DPH).

Náklady dle SOD se spol. Kamenosochařství Emil Müller, Ludmírov 35 činí cca 2,100.000,- Kč vč. DPH a náklady na statický posudek cca 10.000,- Kč vč. DPH.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2016 jsou na předmětnou akci k dispozici finanční prostředky ve výši 2,200.000,- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na rozšíření předmětu díla investiční akce „Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária)“ o statická opatření ke stabilizaci hřbitovní zdi, pro druhou etapu provádění tohoto díla ve výši 360.000,- Kč

Rada města Prostějova dne 26. 4. 2016 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 6403 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| Příloha: | Situace stavby, foto dokončené 1. etapy díla, Statický posudek spol. Statika Olomouc, cenová nabídka spol. Kamenosochařství Emil Müller |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 24. 5. 2016 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Petr Ing Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |