# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  11. 9. 2017

Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Náměstí Spojenců, Prostějov – úprava komunikací, chodníků, hracích ploch,

veřejného osvětlení a zeleně

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600102000000 | 1 300 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 1 300 000 |
| Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 1.300.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola  0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace  0700000707100.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějov (dále jen ZMP) připravil Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) v roce 2017 investiční akci „Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD.

Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo v roce 2017 vypsáno výběrové řízení (prostřednictvím oddělení veřejných zakázek), ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a. s.,  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.

Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci díla ve výši 25.385.340,79 Kč vč. DPH.

Cena za realizaci v roce 2017 činní 16.139.580,27 Kč vč. DPH.

V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a obnova zeleně. Součásti stavby je také vynucená přeložka sdělovacích kabelů společnosti E.ON (cena cca  300.000,-- Kč vč. DPH).

V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta, archeologa, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti činí cca 200.000,-- Kč.

Při provádění prací byly zjištěny rozdíly mezi projektovou dokumentací a skutečností, které nebylo možno předem odhalit. Jednalo se o betonové konstrukce pod povrchem v místě původního pomníku, schodiště, koupaliště, podzemního krytu a retenční nádrže.

Byla prodloužena úprava komunikace ulice A. Krále po konec objektu Úřadu práce z důvodu návaznosti na uliční vpusti a v případě rekonstrukce ulice A. Krále provozuschopnosti Úřadu práce.

Na základě požadavku Odboru správy a údržby majetku města byla provedena oprava vodovodního potrubí a elektroinstalace pro studnu, ze které provádí společnost FCC Prostějov, s.r.o. kropení veškeré zeleně a komunikací. Při této opravě bylo zjištěno, že stávající poklop je v havarijním stavu a byl navržen k výměně.

Další položkou je kryt hřiště pro míčové sporty, který byl navržen z pryžových desek (nevhodné z důvodu spár) a byl zaměněn za litý povrch.

Celkové finanční náklady na výše uvedené skutečnosti činí 1.300.000,-- Kč dle předložené cenové nabídky společnosti Strabag a.s..

V rozpočtu města Prostějova na rok 2017 jsou na předmětnou akci schváleny finanční prostředky ve výši 13.650.000,-- Kč vč. DPH na stavební práce a 3.000.000,-- Kč vč. DPH na služby (zeleň).

Na základě výše uvedených skutečností předkládá Odbor rozvoje a investic ROZOP ve výši

1.300 000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 22. 8. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7778 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| Příloha: | situace rozsahu stavby |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 28. 8. 2017 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |