# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  11. 9. 2017

Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600271000000 | 500 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 500 000 |
| Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 500.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola 0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace 0700000707100.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějov (dále jen ZMP) připravil Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) v roce 2017 investiční akci „Regenerace Sídliště Šárka 2. a 3. etapa.

Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo v roce 2015 vypsáno výběrové řízení (prostřednictvím oddělení veřejných zakázek), ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost HORSTAV Olomouc, spol. s r.o., Tovární 41/A, 772 00 Olomouc.

Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci díla ve výši 70.058.179,96 Kč vč. DPH.

V roce 2017 se má realizovat 2. a 3. etapa s finančním rozsahem 17.217.384,-- Kč vč. DPH.

V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta, autorského dozoru, archeologického dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti je cca 280.000,-- Kč.

V průběhu realizace stavby se vyskytly práce, které nejsou součásti projektové dokumentace.

Jedná se o změnu typu osvětlovacích těles dle rozhodnutí porady primátorky.

Jedná se o přeložky inženýrských sítí, nebo jejich ochranu z důvodu křížení s nově budovanou kanalizací. (přeložka CETIN, vodovod, teplovod, plyn).

Dále byl v trase nové dešťové kanalizace nalezen původní parovod.

Z důvodu návazností stavebních prací na stávající komunikaci Šárka, která se má opravovat až v 6. etapě, je nutné provést vybudování krycích ostrůvků pro chodce přes ulici Šárka. Jedná se převedení prací mezi etapami za odsoutěžené ceny.

Poslední položkou je meziroční inflační doložka ve výši 2%, o kterou se navyšuje cena původního díla.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2017 jsou na předmětnou akci schváleny finanční prostředky ve výši 17.500.000,-- Kč vč. DPH.

Na základě uvedených skutečností předkládá Odbor rozvoje a investic ROZOP ve výši 500 000,- Kč.

V rámci stavebních prací má být vybudována nová dešťová kanalizace a provedena rekonstrukce komunikace o délce 350 m, chodníků, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích a silnoproudých kabelů, obnova zeleně.

Rada města Prostějova dne 22. 8. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 7779 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| Příloha: | situace rozsahu stavby |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 28. 8. 2017 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |