# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  20. 2. 2017

Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Stavební úpravy ulice Veleslavínská

Předkládá:		Rada města Prostějova

RNDr. Alena Rašková, primátorka města, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2212 | 6121 |  | 1 | 0600524000000 | 1 800 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Stavební úpravy ulice Veleslavínská |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 1 800 000 |
| Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 1 800 000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola  0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace  0700000707100.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějov (dále jen ZMP) připravoval Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI) v roce 2016 investiční akci „Stavební úpravy ulice Veleslavínská“, na kterou nebyly schváleny finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2017, ale je u ní podepsána smlouva o dílo s finančním plněním v roce 2017.

V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení (přes oddělení veřejných zakázek), ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost Stanix Projekt s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2433, 76001 Zlín.

Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci díla ve výši 4.204.750,-- Kč vč. DPH.

V roce 2016 byly uhrazeny finanční prostředky za stavební práce ve výši 2.408.201,-- Kč.

Zbývající finanční prostředky ve výši 1.796.549,-- Kč doposud nebyly uhrazeny, protože stavba není do současné doby předána a převzata.

Od začátku listopadu běží zhotoviteli penále za nedokončené dílo.

Je velice pravděpodobné, že zhotovitel se pokusí stavbu dokončit v prvním čtvrtletí roku 2017 a bude po zadavateli, statutárním městu Prostějov, žádat proplacení zbývající částky. Na základě této skutečnosti je vhodné mít finanční prostředky schváleny v rozpočtu města pro rok 2017.

Finální částka bude pokrácena o konečné penále.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2017 nejsou na předmětnou akci k dispozici žádné finanční prostředky.

Na základě výše uvedených skutečností a dle rozhodnutí porady primátorky konané dne 16. 1. 2017 předkládá Odbor rozvoje a investic ROZOP na dokončení stavby ve výši 1 800 000,- Kč.

Jedná o finanční prostředky, které nebyly v minulém roce vyčerpány, byly převedeny do FRR a nyní jsou čerpány na dané investiční akce.

Rada města Prostějova dne 24. 1. 2017 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením

č. 7063 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| Příloha: | situace rozsahu stavby |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 2. 2. 2017 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |