# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  11. 12. 2018

Název materiálu:		Veřejná finanční podpora – Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova  Tělovýchovné jednotě SOKOL Čechovice z. s., se sídlem ul. Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČ 163 67 855 na dokončení rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice, který mění

- čl. III. Použití a účel dotace, odst. 1. takto: datum 30. 11. 2018 se nahrazuje datem 30. 6. 2019;

- č.  III. Použití a účel dotace, odst. 2 takto: období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 se nahrazuje obdobím

od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019;

- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 7. takto: datum 31. 12. 2018 se nahrazuje datem 31. 7. 2019.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 18076 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 4. 2018 byla schválena  dotace z rozpočtu města Prostějova na rok  2018  Tělovýchovné jednotě SOKOL Čechovice z. s., se sídlem ul. Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČ 163 67 855 na dokončení rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice,  ve výši 3,250.000,-- Kč, s povinností použít poskytnutý příspěvek v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 30. 11. 2018.

Dne 11. 10. 2018 se výše uvedený žadatel obrátil na Radu a Zastupitelstvo města Prostějova se žádostí o prodloužení termínu realizace akce a použití poskytnutého příspěvku do 30. 6. 2019 a prodloužení termínu vyúčtování poskytnutého příspěvku, a to do 31. 7. 2019.

Jako důvod uvedl žadatel to, že se při vyřizování prováděcí projektové dokumentace a potřebných dokladů pro přeložku vedení STL plynovodu vyskytly časové prodlevy ze strany GasNet s.r.o., (vlastníkem plynárenského zařízení). Do doby vyřízení nelze zahájit práce na přeložce, které jsou navíc potřebné provádět jen mimo topné období. Z tohoto důvodu hrozí riziko, že tuto přeložku budou moci realizovat až po skončení již zahájené topné sezóny, tzn. v průběhu dubna až června (viz příloha - Žádost).

Z těchto důvodů vyplývá, že by nebyly dodrženy ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 7. 5. 2018.

Rada města Prostějova dne 23. 10. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 8592 schválit poskytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy a rozpočtové opatření.

Přílohy:		Žádost

Dodatek č. 1

Prostějov     	1. 11. 2018

Zpracovala:	Drahomíra Zhánělová, v. r.

Za správnost:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Smlouva o poskytnutí dotace

z rozpočtu statutárního města Prostějova

###### Níže uvedené smluvní strany

- statutární město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,
IČO  002 88 659

zast.: ………………………………, primátorem města;

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 27-1505517309/0800 (dále jen "poskytovatel")

- Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., se sídlem Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov,

IČO 163 67 855

zast.: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, předsedou TJ;

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Prostějov, č. účtu: 1500175389/0800;

právnická osoba zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně;

sp. zn oddíl L, vložka 1045

(dále jen "příjemce")

uzavřely tento Dodatek č. 1

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Použití a účel dotace odstavec 1 a 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova č. PVMU 62936/2018, uzavřené dne 7. 5. 2018:

odstavec 1) který zní:

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 30. 6. 2019;

odstavec 2), který zní:

Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů odpovídajících účelu a dalším

podmínkám užití dotace dle této smlouvy, které mu vznikly v období od 1. 1. 2018

do 30. 6. 2019.

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek VI. Práva a povinnosti příjemce odstavec 7), který zní:

Příjemce je povinen předložit nebo zaslat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace prostřednictvím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova, a to nejpozději do 31. 7. 2019.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

- O majetkoprávním úkonu, který je předmětem tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne ………….. usnesením č. …..

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen svobodně, vážně a srozumitelně, bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce dvě vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Prostějov dne

…...........................................................         ……………....................................................

Ing. Bc. Josef Velešík

předseda TJ                         		                 primátor

statutárního města Prostějova