# č.

# M a t e r i á l

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne  27. 8. 2018

Název materiálu:           Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Vnitroblok Kostelecká 33 - 37 - rek. komunikace a chodníků

Předkládá:		Rada města Prostějova

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, v. r.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600554000000 | 300 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Vnitroblok Kostelecká 33 - 37 - rek. komunikace a chodníků |

- snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 300 000 |
| Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 300.000,-- Kč.

Prostředky na krytí rozpočtového opatření lze alternativně čerpat i z rezervy rady města:

Kapitola  0000000070, ODPA 6409, Položka 5901, Organizace  0700000707100.

Na základě usnesení č. 17253 Zastupitelstva města Prostějov, kdy byl schválen rozpočet města Prostějova na rok 2018 (dále jen ZMP), připravuje Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI)  investiční akci „Vnitroblok Kostelecká 33 - 37 - rek. komunikace a chodníků.

V roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení (prostřednictvím oddělení veřejných zakázek), nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744.

Nejvýhodnější cena na realizaci celého díla činí 5.937.470,-- Kč vč. DPH.

V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce zpevněných ploch komunikací a chodníků. Dále bude upraven způsob stávajícího parkování a budou vybudovány nové odstavné plochy. V rámci stavby bude vybudováno veřejné osvětlení a provedena úprava stávající zeleně.

V rámci provádění stavebních prací bude nutná součinnost projektanta v rámci autorského dozoru a koordinátora BOZP. Předpokládaná finanční částka na tyto činnosti je cca 120.000,-- Kč.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2018 jsou na předmětnou akci schváleny finanční prostředky ve výši 5.880.000,-- Kč na položce 6121 a 520.000,- Kč na položce 5169.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že zemní pláň je neúnosná v místě nově budovaných parkovacích ploch. Dále bylo zjištěno, že inženýrské sítě společnosti E.ON nejsou uloženy v hloubce dle požadavku normy a musí být přeloženy na náklad investora. V rámci bouracích prací byla tloušťka betonových chodníků místy až 200 mm, což bylo nad předpoklad projektu. Tyto vícepráce byly zjištěny v průběhu výstavby a byly vyčísleny zhotovitelem ve výši 300.000,-- Kč.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP ve výši 300.000,-- Kč.

Schválením těchto finančních prostředků bude možné realizovat stavbu v požadovaném termínu.

Rada města Prostějova dne 16. 8. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 8767 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

| Příloha: | situace rozsahu stavby |
| --- | --- |
| V Prostějově: | 17. 8. 2018 |
| Zpracovala: | Drahomíra Zhánělová, v. r. |
| Za správnost: | Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, v. r. |