# č.

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal,

náměstek primátora

Zpracovali:  	Ing. Antonín Zajíček,

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová										ekonomka Odboru rozvoje a investic

Ing. Petr Brückner										vedoucí oddělení realizace staveb

Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 10. 9. 2019

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Dopravní terminál na Floriánském náměstí

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 2219 | 6121 |  | 1 | 0600586000000 | 5 600 000 |
| Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Dopravní terminál na Floriánském náměstí |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 5 600 000 |
| Snížení pol. 8115 - rezerva FRR |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. náměstek primátora |  |  |
| Za správnost | Ing. Antonín Zajíček, v. r. vedoucí Odboru rozvoje a investic |  |  |
| Zpracovatelé | Drahomíra Zhánělová, v. r. Ing. Petr Brückner, v. r. Odbor rozvoje a investic |  |  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 5.600.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Radě města Prostějova toto ROZOP       ke schválení na základě úkolu Zastupitelstva města Prostějova připravovat tuto investiční akci.

V rámci této investiční akce budou provedeny stavební úpravy spočívající v modernizaci stávajícího dopravního terminálu hromadné dopravy na Floriánském, při kterém dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy.

Na tuto akci byla schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši cca 25,8 mil. Kč.

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost SKANSKA a.s. s cenou 46.410.268,18 Kč vč. DPH (z toho na zeleň 2.396.149,23 Kč).

V rámci realizace stavby je nutné zajistit koordinátora BOZP, autorský dozor projektanta, technický dozor na stavbě, Tyto činnosti budou stát cca 200.000,-- Kč.

Při rekonstrukci dojde k přeložce inženýrských sítí a připojení objektu na elektřinu dle uzavřených smluv ve výši 200.000,-- Kč

Dále je nutné zaplatit za výběrové řízení společnosti RPA Trend ve výši 53.240,-- Kč.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2019 jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 46.095.000,-- Kč na položce 6121 a 793.000,-- Kč na položce 5169.

Při provádění stavby se vyskytují nepředvídatelné okolnosti, které budou vyžadovat vícenáklady v odhadovaném nákladu cca 5.600.000,-- Kč.

Jedná se otyto práce:

- Sanace neúnosného podloží

- Frézování většího množství asfaltu než předpokládal projekt

- Rozšíření stavy o chodník kolem Lázní z důvodu napojení na ulici Plumlovskou

- Rekonstrukce uličních vpustí, které byly v havarijním stavu

- Rekonstrukce kanalizačních šachet z důvodu havarijního stavu

- Rekonstrukce světelné signalizace včetně koordinačního kabelu

- Chyba projektové dokumentace zázemí terminálu, kde rozpočet neobsahuje fasádní systém.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na realizaci předmětné investiční akce ve výši 5.600.000,-- Kč na investiční položku 6121 v souladu s rozpočtovou skladbou.

Rada města Prostějova dne 27. 8. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9775 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Stanovisko předkladatele:

Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic doporučuje schválit rozpočtové opatření.