# č.

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Antonín Zajíček

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová									ekonomka Odboru rozvoje a investic

Luděk Svoboda										referent oddělení realizace staveb

Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 10. 9. 2019

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 3111 | 6121 |  | 1 | 0600530000000 | 4 400 000 |
| Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 4 400 000 |
| Snížení pol. 8115 - rezerva FRR |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal, v. r. náměstek primátora |  |  |
| Za správnost | Ing. Antonín Zajíček, v. r. vedoucí Odboru rozvoje a investic |  |  |
| Zpracovatelé | Drahomíra Zhánělová, v. r. Luděk Svoboda, v. r. Odbor rozvoje a investic |  |  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 4.400.000,-- Kč.

Na základě úkolu č. 13 z porady primátora města ze dne 19. 8. 2019: Informace o postupu stavebních prací na MŠ Dvořákova, byly předložené informace vzaty na vědomí a uloženo ORI předložit rozpočtové opatření.

V roce 2019 byly zahájeny práce na realizaci energeticky úsporných opatření na objektu MŠ Dvořákova. V rozpočtu byla schválena částka ve výši 5.000.000,-- Kč.

Realizace akce byla rozvržena vzhledem k velkému objemu stavebních prací cca 9.300.000,-- Kč na prázdninové období roků 2019 a 2020.

Klimatické podmínky dovolily urychlení stavebních prací. Rozsah již provedených prací tak umožňuje zkrácení termínu o cca 11 měsíců a ukončení prací již v září 2019.

Z výše uvedených důvodů je tak možné dokončit stavbu již v roce 2019.

Vzhledem k požadavkům uživatele mohou být ještě provedeny práce navíc v rozsahu 100.000,-- Kč.

Na dokončení stavebních prací v tomto kalendářním roce je proto potřebné uvolnění navrhovaných finančních prostředků z rozpočtu města.

Na tuto investiční akci byla získána dotace ve výši cca 2.000.000,-- Kč, která bude přidělena až po uhrazení prací.

Na základě výše uvedených skutečností předkládá ORI ROZOP na realizaci předmětné akce ve výši 4.400.000,-- Kč.

Rada města Prostějova dne 27. 8. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9777 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Stanovisko předkladatele:

Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic doporučuje schválit toto rozpočtové opatření.

Příloha

Fotodokumentace.