# č.

Předkládá:	Rada města Prostějova

Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora

Zpracovali:	Ing. Antonín Zajíček

vedoucí Odboru rozvoje a investic

Drahomíra Zhánělová										ekonomka Odboru rozvoje a investic

Zasedání Zastupitelstva města Prostějova

konané dne 11. 6. 2019

Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

1. zvyšuje rozpočet výdajů

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0060 | 6171 | 6121 |  | 1 | 0600593000000 | 630 000 |
| Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov |

2. snižuje stav rezerv města

| Kapitola | ODPA | Pol | ZP | UZ | Organizace | O hodnotu v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0070 |  | 8115 |  | 1 | 0700000000000 | 630 000 |
| Snížení pol. 8115 - rezerva FRR |

| P o d p i s y |
| --- |
| Předkladatel | Ing. Jiří Rozehnal náměstek primátora, v. r. |  |  |
| Za správnost | Ing. Antonín Zajíček vedoucí Odboru rozvoje a investic, v. r. |  |  |
| Zpracovatel | Drahomíra Zhánělová Odbor rozvoje a investic, v. r. |  |  |

Důvodová zpráva:

Předkládané rozpočtové opatření má vliv na rozpočet města.

Dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 630.000,-- Kč.

Odbor rozvoje a investic (dále jen ORI MMPv) předkládá Radě města Prostějova toto ROZOP       ke schválení na základě úkolu Zastupitelstva města Prostějova připravovat tuto investiční akci.

V rámci této investiční akce budou provedeny stavební úpravy objektu Knihařská 18 v Prostějově pro účely magistrátu města Prostějova.

Stavbu realizuje stavební společnost JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, Hvozd.

Cena stavebních prací bez DPH činí 12.597.049,50 Kč.

V rámci realizace stavebních prací byly zjištěny odchylky skutečného stavu od projektové dokumentace. Jedná se o jiné stropní konstrukce - jak jejich tloušťka, tak jejich složení. Je nutné provést opatření na nosných trámových stropech v místě původních sociálních zařízení. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zavěšené podhledy na drátcích jsou v havarijním stavu a při demolici stávajících příček došlo k jejich pádu, proto je nutné realizovat nové podhledy. Část omítek je nesoudržná a musí být místo lokálních oprav odsekána v celé ploše a nahrazena novými. Hromosvod po prověření již nevyhovuje stávajícím normovým požadavkům a bude nahrazen novým.

Došlo k nesouladu zpracované projektové dokumentace se skutečností, kdy projektant špatně zaměřil okna a tím dochází k navýšení rekonstruovaných ploch.

V rámci nedávného napadení zaměstnanců magistrátu jsou požadována zvýšená opatření na bezpečnost zaměstnanců. Objekt tak bude dodatečně opatřen kamerovým systémem na vstupním schodišti.

Uvedené práce vyžadují navýšení finančních prostředků nutných pro dokončení rekonstrukce.

Jedná se o částku 630.000,-- Kč.

Na tuto akci byla schválena žádost o dotaci z Olomouckého kraje ve výši cca 0,15 mil. Kč.

Rada města Prostějova dne 27. 5. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Prostějova usnesením č. 9515 schválit výše uvedené rozpočtové opatření.

Stanovisko předkladatele:

Oddělení realizace Odboru rozvoje a investic doporučuje schválit rozpočtové opatření.